Водоснабжение
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Сроки реализации
	Инвестиционные затраты по проекту, тыс. руб.

	1
	Строительство водопроводной сети по ул.Заречной, протяженностью 2035,3 метра.
	1 пол.2016 г.
	2426,00

	2
	Проектирование реконструкции водопроводной сети по ул.Продольной, протяженностью 2700 м.
	2016г.- 2017г.
	530,00

	3
	Строительство водопроводной сети по ул.Продольной, протяженностью 2700 м.
	2018г. -2019г.
	15300,00

	4
	Проектирование строительства водопроводной сети по ул.Краснодарской, х.Большевик, протяженностью 1400 м.
	2017г.- 2018г.
	500,00

	5
	Строительство водопроводной сети по ул.Краснодарской, х.Большевик, протяженностью 1400 м
	2016г.- 2023г.
	2200,00

	6
	Проектирование и строительство и водопроводной сети для мкр.Заозерного ст.Медведовской
	2017г.-2018г.
	4800,00

	7
	Проектирование и строительство водозаборного сооружения для мкр.Заозерного ст.Медведовской
	2016г.-2018г.
	8500,00

	
	Итого по разделу:
	
	34256,00



