Водоснабжение

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Инвестиционные затраты по проекту, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство водопроводной сети по ул.Заречной, протяженностью 2035,3 метра. | 1 пол.2016 г. | 2426,00 |
| 2 | Проектирование реконструкции водопроводной сети по ул.Продольной, протяженностью 2700 м. | 2016г.- 2017г. | 530,00 |
| 3 | Строительство водопроводной сети по ул.Продольной, протяженностью 2700 м. | 2018г. -2019г. | 15300,00 |
| 4 | Проектирование строительства водопроводной сети по ул.Краснодарской, х.Большевик, протяженностью 1400 м. | 2017г.- 2018г. | 500,00 |
| 5 | Строительство водопроводной сети по ул.Краснодарской, х.Большевик, протяженностью 1400 м | 2016г.- 2023г. | 2200,00 |
| 6 | Проектирование и строительство и водопроводной сети для мкр.Заозерного ст.Медведовской | 2017г.-2018г. | 4800,00 |
| 7 | Проектирование и строительство водозаборного сооружения для мкр.Заозерного ст.Медведовской | 2016г.-2018г. | 8500,00 |
|  | Итого по разделу: |  | 34256,00 |