ПРИЛОЖЕНИЕ

к подпрограмме Медведовского сельского

поселения Тимашевского района

«Медведовскому сельскому поселению-современный облик»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

муниципальной программы Медведовского сельского поселения

«Социально-экономическое и территориальное развитие»

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финанси-рования, всего (тыс.руб) | В том числе по годам |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия (кол-во) | Участник муниципальной программы (к примеру, муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 |  | 2017 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Благоустройство и озеленение | всего | 6213,2 | 1876,2 | 2560 |  | 1777 | уборка кладбищ S=17,4 га, содержание игровых площадок S=2,03 га, установка 12 лавочек, асфальтирование площадок S=533 м2, посадка 90 деревьев, удаление 87 деревьев, сбор и вывоз ТБО с S=2,09 га, покос сорной растительности с S=36,7 га, | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | 6213,2 | 1876,2 | 2560 |  | 1777 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 2. | Текущий ремонт памятников на территории поселения | всего | 461,2 | 318,5 | 92,7 |  | 50,0 | 5 памятников |  |
|  |  | Местный бюджет | 461,2 | 318,5 | 92,7 |  | 50,0 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 3. | Коммунальные расходы по уличному освещению | всего | 3182,8 | 971,1 | 1066,3 |  | 1145,4 | 23,57 км уличного освещения |  |
|  |  | местный бюджет | 3182,8 | 971,1 | 1066,3 |  | 1145,4 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  | Итого | всего | 9857,2 | 3165,8 | 3719 |  | 2972,4 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 9857,2 | 3165,8 | 3719 |  | 2972,4 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |

Руководитель МУ «Управление СТС и ЖКХ Медведовского сельского поселения»                            С.Ю.Дормидонтов