ПРИЛОЖЕНИЕ

к подпрограмме Медведовского сельского

поселения Тимашевского района

«Медведовскому сельскому поселению-современный облик»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

муниципальной программы Медведовского сельского поселения

«Социально-экономическое и территориальное развитие»

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финанси-рования, всего (тыс.руб) | В том числе по годам |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия (кол-во) | Участник муниципальной программы (к примеру, муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 |  | 2017 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Благоустройство и озеленение | всего | 3648,8 | 950,6 | 1407,3 |  | 1290,9 | уборка кладбищ S=11,2 га, содержание игровых площадок S=1,13 га, установка 2 лавочек, установка 1 игровой площадки, благоустройство площадки перед административным зданием(ул.Ленина, 54), изготовление 4 флагштоков, посадка 50 деревьев, удаление 12 деревьев, сбор и вывоз ТБО с S=2,09 га, покос сорной растительности с S=20,7 га, 30 шт. безнадзорных животных; монтаж ограждения газораспределительного узла, установка ограждения для площадки ТБО. Установка 5 уличных скамеек 2 | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | 3298,8 | 950,6 | 1057,3 |  | 1290,9 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 350,0 | 0,0 | 350,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 2 | Содержание памятников на территории поселения | всего | 1051,3 | 463,2 | 276,5 |  | 311,6 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 906,6 | 318,5 | 276,5 |  | 311,6 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 144,7 | 144,7 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0, | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 2.1 | Текущий ремонт памятников на территории поселения | всего | 1047,3 | 463,2 | 272,5 |  | 311,6 | 3 памятников |  |
|  |  | местный бюджет | 902,6 | 318,5 | 272,5 |  | 311,6 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 144,7 | 144,7 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 2.2 | Изготовление табличек для обозначения объектов культурного наследия | всего | 4,0 | 0,0 | 4,0 |  | 0,0 | 3 таблички |  |
|  |  | местный бюджет | 4,0 | 0,0 | 4,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 3. | Коммунальные расходы по уличному освещению | всего | 2981,1 | 898,3 | 1047,2 |  | 1035,6 | 26,57 км уличного освещения |  |
|  |  | местный бюджет | 2981,1 | 898,3 | 1047,2 |  | 1035,6 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 |  |  |
| 4. | Реконструкция мемориального комплекса «Вечный огонь» | всего | 585,7 | 585,7 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 29,4 | 29,4 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 556,3 | 556,3 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  | Итого | всего | 8266,9 | 2897,8 | 2731,0 |  | 2638,1 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 7215,9 | 2196,8 | 2381,0 |  | 2638,1 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 1051,0 | 701,0 | 350,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |

Заместитель главы Медведовского

сельского поселения Тимашевского района                                                                                                         Н.Г. Герман