
        Приложение № 1                                                                                                                                    
к муниципальной программе 
Медведовского сельского 
поселения Тимашевского района 
"Развитие дорожного хозяйства "

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Медведовского сельского поселения Тимашевского района
«Развитие дорожного хозяйства на 2018 - 2020 годы»

	№
п/п
	Наименование целевого 
показателя
	Единица
измерения
	Статус*
	Значение показателей

	
	
	
	
	2018
	2019
	2020
	N год 
реализации

	     1
	2
	3
	4
	5
	6
	         7
	8

	
	Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства на 2018 - 2020 годы»


	
	Цели: повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог местного значения Медведовского сельского поселения и создание условий для комфортного передвижения граждан


	
	Задачи: выполнение мероприятий по содержанию и ремонту уличной дорожной сети Медведовского сельского поселения

	     1.
	Текущий ремонт дорог местного значения:

	1.1
	Ремонт гравийных дорог в том числе:

	1.1.1
	Гравийная дорога по                            ул. Набережная от ул.Ленина до Кропоткина
	м
	3
	-
	-
	     600
	2020

	1.1.2
	Гравийная дорога по                               ул. Продольной от ул.Зеленой ул.Курганной
	м
	3
	812
	-
	-
	2018

	1.1.3
	Гравийная дорога по ул.Бойкой от ул.Азовской до ул.Коммунальной
	м
	3
	150
	-
	        -
	2018

	1.1.4
	Гравийная дорога по                               ул. Коммунальной от                               ул. Дядьковской ул.Крупской
	м
	3
	610
	[bookmark: _GoBack]-
	-
	2018

	1.1.5
	Гравийная дорога по ул.Зори Кубани х.Большевик
	м
	3
	-
	-
	     750
	2020

	1.1.6
	Гравийная дорога по ул. Луговой х. Ленинский
	м
	
3
	-
	437
	        -
	2019

	1.2
	Ремонт асфальтобетонных дорог(покрытий) в том числе:


	1.2.1
	Асфальтобетонная дорога ул.Северной
	м
	3
	0
	-
	         -
	2018

	1.2.2
	Устройство тротуарного покрытия по ул.Профессиональной от ул.Ленина до ул.Чонгарской
	м
	3
	315
	-
	          -
	2018

	1.2.3
	Устройство тротуарного покрытия по Кропоткина от № 54 до ул.Набережной
	м
	3
	570
	-
	          -
	2018

	1.2.4
	Устройство тротуарного покрытия по ул.Пушкина от ул.Красноармейской до Комсомольской
	м
	3
	540
	-
	          -
	2018

	1.2.5
	Устройство тротуарного покрытия  ул. Выгонная от Сорокина до Телеграфной
	м
	3
	305
	-
	         -
	2018

	1.2.6
	Устройство тротуарного покрытия               ул. Бойкой от ул.Технической до ул. Луначарского
	м
	3
	160
	-
	          -
	2018

	1.2.7
	Устройство тротуарного покрытия ул. Технической от Северной до ул.Пролетарской
	м
	3
	264
	-
	         -
	2018

	1.2.8
	Устройство тротуарного покрытия по ул. Красной от ворот продсклада до ул. Комсомольской
	м
	3
	-
	707
	        -
	2019

	1.2.9
	Устройство тротуарного покрытия по ул. Фадеева № 100 до №142 и от ул. Лиманной до ул. Школьной, от ул. Школьной до ул. Чкалова
	м
	3
	-
	773
	      -
	2019

	1.2.10
	Устройство тротуарного покрытия по ул.Телеграфной от Фадеева до Профессиональной
	м
	3
	-
	-
	     175
	2020

	1.2.11
	Устройство тротуарного покрытия ул.Московской от ул. Красной до ул. Пушкина
	м
	3
	-
	125
	        -
	2019

	1.2.12
	Устройство тротуарного покрытия ул.Революционной от Сорокина до Егорлыкской
	м
	3
	-
	-
	      465
	2020

	1.2.13
	Устройство тротуарного покрытия ул.Техническая (от ул.Пролетарской до ул.Красной)
	м
	3
	-
	-
	      807
	2020

	1.2.14
	Асфальтобетонная дорога по ул. Чонгарская от ул. Еременко до дома № 19
	м
	3
	85
	-
	-
	2018

	1.2.15
	Асфальтобетонная дорога по ул. Егорлыкская от ПКО+00 (ул. Мира) до ПК2+22
	м
	3
	222
	-
	-
	2018

	1.2.16
	Асфальтобетонная дорога по ул. Еременко от ул. Егорлыкской до ул. Телеграфной
	м
	3
	225
	-
	-
	2018

	1.2.17
	Ремонт тротуара по ул. Пушкина от Азовской до МУК «СЦКС «Родина»
	м 2
	3
	59
	-
	-
	          2018

	1.4
	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дорог местного значения
	км
	3
	19,5
	19,5
	19,5
	2018-2020

	2. Содержание дорог местного значения

	2.1
	Грейдирование дорог местного значения
	маш/час
	3
	36
	74
	156
	2018-2020

	2.2
	Выполнение работ по зимнему содержанию дорог местного значения 
	м.куб/ тонн
	3
	510
	85
	85
	2018-2020

	2.3
	Покупка ГПС
	м3
	3
	243,7
	
	200
	2018-2020

	2.4
	Работы по грейдированию дорог местного значения (с подсыпкой ГПС)
	м2/м3
	3
	24835,8/478,4
	46535,8/1817,2
	-
	2018-2019

	3. Безопасность дорожного движения

	3.1
	Нанесение горизонтальной дорожной разметки и установка дорожных знаков, светофоров, ограждений, искусственных неровностей 
	км/шт.
	3
	     10095/4
	10096/4
	 10096/4
	2018-2020

	3.2
	Установка искусственных неровностей 
	шт
	3
	0
	2
	-
	     2019

	3.3
	Схема организации дорожного движения улично –дорожной сети Медведовского сельского поселения
	шт
	3
	1
	-
	-
	       2018

	3.4
	Комплексная схема организации дорожного движения – КСОДД 
	шт
	3
	1
	-
	-
	    2018-2019

	3.4.1
	КСОДД (1-й – 3-й этап)
	шт
	3
	1/2
	-
	-
	       2018

	3.4.2
	КСОДД (4-й – 6-й этап)
	шт
	3
	1/2
	-
	-
	       2018

	4.
	Реализация дотаций на поощрение победителей краевого конкурса на звание «Лучший ТОС»
	м
	3
	
	1500
	
	2019

	4.1
	Грейдирование дорог местного значения на территории ТОС № 8
	М2
	3
	
	6450
	
	2019

	4.2
	Покупка ГПС
	М3
	3
	
	499
	
	2019





Руководитель МУ «Управление
СТС и ЖКХ Медведовского
сельского поселения
Тимашевского района                                                                                                                          С.В. Афанасьева













