Приложение № 1

к муниципальной программе

Медведовского сельского

поселения Тимашевского района

"Развитие дорожного хозяйства "

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Медведовского сельского поселения Тимашевского района

«Развитие дорожного хозяйства на 2018 - 2020 годы»

| № п/п |  | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Статус* | Значение показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |  | N год реализации |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
|  |  | Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства на 2018 - 2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цели: повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог местного значения Медведовского сельского поселения и создание условий для комфортного передвижения граждан |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Задачи: выполнение мероприятий по содержанию и ремонту уличной дорожной сети Медведовского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Текущий ремонт дорог местного значения: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Ремонт гравийных дорог в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  | Гравийная дорога по ул. Набережная от ул.Ленина до Кропоткина | м | 3 | - | - |  | 600 | 2020 |
| 1.1.2 |  | Гравийная дорога по ул. Продольной от ул.Зеленой ул.Курганной | м | 3 | 812 | - |  | - | 2018 |
| 1.1.3 |  | Гравийная дорога по ул.Бойкой от ул.Азовской до ул.Коммунальной | м | 3 | 150 | - |  | - | 2018 |
| 1.1.4 |  | Гравийная дорога по ул. Коммунальной от ул. Дядьковской ул.Крупской | м | 3 | 610 | - |  | - | 2018 |
| 1.1.5 |  | Гравийная дорога по ул.Зори Кубани х.Большевик | м | 3 | - | - |  | 750 | 2020 |
| 1.1.6 |  | Гравийная дорога по ул. Луговой х. Ленинский | м | 3 | - | 437 |  | - | 2019 |
| 1.2 |  | Ремонт асфальтобетонных дорог(покрытий) в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 |  | Асфальтобетонная дорога ул.Северной | м | 3 | 0 | - |  | - | 2018 |
| 1.2.2 |  | Устройство тротуарного покрытия по ул.Профессиональной от ул.Ленина до ул.Чонгарской | м | 3 | 315 | - |  | - | 2018 |
| 1.2.3 |  | Устройство тротуарного покрытия по Кропоткина от № 54 до ул.Набережной | м | 3 | 570 | - |  | - | 2018 |
| 1.2.4 |  | Устройство тротуарного покрытия по ул.Пушкина от ул.Красноармейской до Комсомольской | м | 3 | 540 | - |  | - | 2018 |
| 1.2.5 |  | Устройство тротуарного покрытия ул. Выгонная от Сорокина до Телеграфной | м | 3 | 305 | - |  | - | 2018 |
| 1.2.6 |  | Устройство тротуарного покрытия ул. Бойкой от ул.Технической до ул. Луначарского | м | 3 | 160 | - |  | - | 2018 |
| 1.2.7 |  | Устройство тротуарного покрытия ул. Технической от Северной до ул.Пролетарской | м | 3 | 264 | - |  | - | 2018 |
| 1.2.8 |  | Устройство тротуарного покрытия по ул. Красной от ворот продсклада до ул. Комсомольской | м | 3 | - | 707 |  | - | 2019 |
| 1.2.9 |  | Устройство тротуарного покрытия по ул. Фадеева № 100 до №142 и от ул. Лиманной до ул. Школьной, от ул. Школьной до ул. Чкалова | м | 3 | - | 773 |  | - | 2019 |
| 1.2.10 |  | Устройство тротуарного покрытия по ул.Телеграфной от Фадеева до Профессиональной | м | 3 | - | - |  | 175 | 2020 |
| 1.2.11 |  | Устройство тротуарного покрытия ул.Московской от ул. Красной до ул. Пушкина | м | 3 | - | 125 |  | - | 2019 |
| 1.2.12 |  | Устройство тротуарного покрытия ул.Революционной от Сорокина до Егорлыкской | м | 3 | - | - |  | 465 | 2020 |
| 1.2.13 |  | Устройство тротуарного покрытия ул.Техническая (от ул.Пролетарской до ул.Красной) | м | 3 | - | - |  | 807 | 2020 |
| 1.2.14 |  | Асфальтобетонная дорога по ул. Чонгарская от ул. Еременко до дома № 19 | м | 3 | 85 | - |  | - | 2018 |
| 1.2.15 |  | Асфальтобетонная дорога по ул. Егорлыкская от ПКО+00 (ул. Мира) до ПК2+22 | м | 3 | 222 | - |  | - | 2018 |
| 1.2.16 |  | Асфальтобетонная дорога по ул. Еременко от ул. Егорлыкской до ул. Телеграфной | м | 3 | 225 | - |  | - | 2018 |
| 1.2.17 |  | Ремонт тротуара по ул. Пушкина от Азовской до МУК «СЦКС «Родина» | м 2 | 3 | 59 | - |  | - | 2018 |
| 1.4 |  | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дорог местного значения | км | 3 | 19,5 | 19,5 |  | 19,5 | 2018-2020 |
| 2. Содержание дорог местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Грейдирование дорог местного значения |  | маш/час | 3 | 36 | 74 |  | 156 | 2018-2020 |
| 2.2 | Выполнение работ по зимнему содержанию дорог местного значения |  | м.куб/ тонн | 3 | 510 | 85 |  | 85 | 2018-2020 |
| 2.3 | Покупка ГПС |  | м3 | 3 | 243,7 |  |  | 200 | 2018-2020 |
| 2.4 | Работы по грейдированию дорог местного значения (с подсыпкой ГПС) |  | м2/м3 | 3 | 24835,8/478,4 | 46535,8/1817,2 |  | - | 2018-2019 |
| 3. Безопасность дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки и установка дорожных знаков, светофоров, ограждений, искусственных неровностей |  | км/шт. | 3 | 10095/4 | 10096/4 |  | 10096/4 | 2018-2020 |
| 3.2 | Установка искусственных неровностей |  | шт | 3 | 0 | 2 |  | - | 2019 |
| 3.3 | Схема организации дорожного движения улично –дорожной сети Медведовского сельского поселения |  | шт | 3 | 1 | - |  | - | 2018 |
| 3.4 | Комплексная схема организации дорожного движения – КСОДД |  | шт | 3 | 1 | - |  | - | 2018-2019 |
| 3.4.1 | КСОДД (1-й – 3-й этап) |  | шт | 3 | 1/2 | - |  | - | 2018 |
| 3.4.2 | КСОДД (4-й – 6-й этап) |  | шт | 3 | 1/2 | - |  | - | 2018 |
| 4. | Реализация дотаций на поощрение победителей краевого конкурса на звание «Лучший ТОС» |  | м | 3 |  | 1500 |  |  | 2019 |
| 4.1 | Грейдирование дорог местного значения на территории ТОС № 8 |  | М2 | 3 |  | 6450 |  |  | 2019 |
| 4.2 | Покупка ГПС |  | М3 | 3 |  | 499 |  |  | 2019 |

Руководитель МУ «Управление

СТС и ЖКХ Медведовского

сельского поселения

Тимашевского района                                                                                                                          С.В. Афанасьева