
Приложение № 2
к муниципальной программе 
Медведовского сельского 
поселения Тимашевского района 
"Развитие дорожного хозяйства "


ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
[bookmark: _GoBack]МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
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	№
п/п
	Наименование мероприятия
	Источники финансирования
	Объем финансирования, всего (тыс.руб)
	В том числе по годам
	Непосредственный результат реализации мероприятия
	Участник муниципальной программы

	
	
	
	
	2018 г
	2019 г
	2020 г
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	         9

	1.
	Текущий ремонт дорог местного значения
	всего
	15 538,8
	7 245,3
	4 113,8
	4 174,7
	
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района

	
	
	местный бюджет
	11 394,8
	3 106,3
	4 113,8
	4 174,7
	
	

	
	
	краевой бюджет
	4 139,0
	4 139,0
	-
	-
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	-

	-
	-
	-
	
	

	1.1
	 Ремонт гравийных дорог
	всего
	5 288,5
	2 527,2
	537,3
	2 224,0
	
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района

	
	
	местный бюджет
	3 204,2
	442,9
	537,3
	2 224,0
	
	

	
	
	краевой бюджет
	2 084,3
	2 084,3
	-
	-
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	внебюджетные источники

	-
	-
	-
	-
	
	

	
	в том числе
	

	1.1.1
	Гравийная дорога по ул. Набережной от ул. Ленина до Кропоткина
	всего
	1020,0
	-
	-
	1020,0
	  Нарезка профиля- 600м, отсыпка песчано -гравийной смесью- 600 м
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района

	
	
	местный бюджет
	1020,0
	-
	-
	1020,0
	
	

	
	
	краевой бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.1.2
	Гравийная дорога по ул. Продольной от ул. Зеленой до ул. Курганной
	всего
	1283,9
	1283,9
	-
	-
	Нарезка профиля- 812 м, отсыпка песчано -гравийной смесью-812 м
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района

	
	
	местный бюджет
	92,2
	92,2
	-
	-
	
	

	
	
	краевой бюджет
	1191,7
	1191,7
	-
	-
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.1.3
	Гравийная дорога по ул.Бойкой от ул.Азовской до ул.Коммунальной
	всего
	281,6
	281,6
	-
	-
	Нарезка профиля- 150 м, отсыпка песчано -гравийной смесью-150 м
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района

	
	
	местный бюджет
	281,6
	281,6
	-
	-
	
	

	
	
	краевой бюджет
	-
	 -
	-
	-
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	-
	 -
	-
	-
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	-
	 -
	-
	     -
	
	

	1.1.4
	Гравийная дорога по ул.Коммунальной от Дядьковской до Крупской
	всего
	961,7
	961,7
	-
	     -
	 Нарезка профиля-610 м, отсыпка песчано -гравийной смесью- 610 м
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района

	
	
	местный бюджет
	69,1
	69,1
	-
	-
	
	

	
	
	краевой бюджет
	
892,6
	
892,6
	-
	-
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.1.5
	Гравийная дорога по ул. Зори Кубани х. Большевик
	всего
	1204,0
	-
	-
	1204,0
	Нарезка профиля- 750 м, отсыпка песчано -гравийной смесью-750 м
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района

	
	
	местный бюджет
	1204,0
	-
	-
	1204,0
	
	

	
	
	краевой бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	      -
	
	

	1.1.6
	Гравийная дорога по ул. Луговой х. Ленинский
	всего
	537,3
	-
	537,3
	       -
	Нарезка профиля- 437 м, отсыпка песчано -гравийной смесью-437 м
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района

	
	
	местный бюджет
	537,3
	-
	537,3
	       -
	
	

	
	
	краевой бюджет
	-
	-
	-
	       -
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	       -
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.2.
	Ремонт асфальтобетонных дорог
	всего
	8804,4
	4272,9
	3084,7
	1446,8
	
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района

	
	
	местный бюджет
	6749,7
	2218,2
	3084,7
	1446,8
	
	

	
	
	краевой бюджет
	2054,7
	2054,7
	-
	    -
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	
	    -
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	    -
	
	

	
	в том числе:

	1.2.1
	Асфальтобетонная дорога ул.Северной от Московской до Кирпильской
	всего
	-
	-
	-
	      -
	Асфальтобетон-ное покрытие автодороги
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района



	
	
	местный бюджет
	-
	-
	-
	      -
	
	

	
	
	краевой бюджет
	-
	-
	-
	       -
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	       -
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	       -
	
	

	1.2.2
	Устройство тротуарного покрытия по ул.Профессиональной от ул.Ленина до ул.Чонгарской
	всего
	292,4
	292,4
	-
	-
	Асфальтобетон-ное тротуарное покрытие           315 м
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района

	
	
	местный бюджет
	292,4
	292,4
	-
	-
	
	

	
	
	краевой бюджет
	        -
	-
	-
	      - 
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	       -
	-
	-
	      -
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	      -
	-
	-
	      -
	
	

	1.2.3
	Устройство тротуарного покрытия по Кропоткина от № 54 до ул.Набережной
	всего
	529,0
	529,0
	-
	      -
	Асфальтобетон-ное тротуарное покрытие           570 м
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района

	
	
	местный бюджет
	529,0
	529,0
	-
	      -
	
	

	
	
	краевой бюджет
	        -
	-
	-
	      -
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	        -
	-
	-
	      -
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	        -
	-
	-
	      -
	
	

	1.2.4
	Устройство тротуарного покрытия по ул.Пушкина от ул.Красноармейской до ул.Комсомольской
	всего
	501,2
	501,2
	-
	-
	Асфальтобетон-ное тротуарное покрытие 540 м 
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района

	
	
	местный бюджет
	501,2
	501,2
	-
	-
	
	

	
	
	краевой бюджет
	-
	-
	-
	      -
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	      -
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	      -
	
	

	1.2.5
	Устройство тротуарного покрытия                  ул. Выгонная от ул.Сорокина до Телеграфной
	всего
	283,1
	283,1
	-
	      -
	Асфальтобетон-ное тротуарное покрытие 305 м
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района

	
	
	местный бюджет
	283,1
	283,1
	-
	      -
	
	

	
	
	краевой бюджет
	-
	-
	-
	      -
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	      -
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	      -
	
	

	1.2.6
	Устройство тротуарного покрытия                   ул. Бойкой от ул.Технической до                             ул. Луначарского
	всего
	148,5
	148,5
	-
	-
	Асфальтобетон-ное тротуарное покрытие                 160 м
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района

	
	
	местный бюджет
	148,5
	148,5
	-
	-
	
	

	
	
	краевой бюджет
	-
	-
	-
	       -
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	       -
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	       -
	
	

	1.2.7
	Устройство тротуарного покрытия                  ул. Технической от ул. Северной до                                ул. Пролетарской
	всего
	245,0
	245,0
	-
	      -
	Асфальтобетон-ное тротуарное покрытие            264 м
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района

	
	
	местный бюджет
	245,0
	245,0
	-
	      -
	
	

	
	
	краевой бюджет
	-
	-
	-
	      -
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	      -
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	     -
	
	

	1.2.8
	Устройство тротуарного покрытия по ул.Красной от продсклада до ул. Комсомольской
	всего
	1421,3
	-
	1421,3
	     -
	Асфальтобетон-ное тротуарное покрытие                718,4 м, шириной 1,3 м
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района

	
	
	местный бюджет
	1421,3
	-
	1421,3
	     -
	
	

	
	
	краевой бюджет
	       -
	-
	-
	     -
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	       -
	-
	-
	     -
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	     -
	
	

	1.2.9
	Устройство тротуарного покрытия по ул.Фадеева от №100 до №142 и от Лиманной до ул. Школьной
	всего
	1459,0
	-
	1459,0
	     -
	Асфальтобетон-ное тротуарное покрытие 806 м, шириной 1 м
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района

	
	
	местный бюджет
	1459,0
	-
	1459,0
	     -
	
	

	
	
	краевой бюджет
	       -
	-
	-
	     -
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	       -
	-
	-
	     -
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	       -
	-
	-
	    -
	
	

	1.2.10
	Устройство тротуарного покрытия по ул.Телеграфной от Фадеева до Профессиональной
	всего
	175,0
	-
	-
	175,0
	Асфальтобетонное тротуарное покрытие   175 м
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района

	
	
	местный бюджет
	175,0
	-
	-
	175,0
	
	

	
	
	краевой бюджет
	       -
	-
	-
	       -
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	       -
	-
	-
	       -
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	       -
	-
	-
	       -
	
	

	1.2.11
	Устройство тротуарного покрытия ул.Московской от ул. Красной до ул. Пушкина
	всего
	204,4
	-
	204,4
	      -
	Асфальтобе-тонное тротуарное покрытие
130 м, шириной 1 м
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района

	
	
	местный бюджет
	204,4
	-
	204,4
	      -
	
	

	
	
	краевой бюджет
	-
	-
	-
	      -
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	      -
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	      -
	
	

	1.2.12
	Устройство тротуарного покрытия ул.Революционной от Сорокина до Егорлыкской
	всего
	465,0
	-
	-
	465,0
	Асфальтобетонное тротуарное покрытие   465 м
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района

	
	
	местный бюджет
	465,0
	-
	-
	465,0
	
	

	
	
	краевой бюджет
	-
	-
	-
	       -
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	       -
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.2.13
	Устройство тротуарного покрытия ул.Техническая (от ул.Пролетарской до ул.Красной)
	всего
	806,8
	-
	-
	806,8
	Асафальто-бетонное тротуарное покрытие             807 м.
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района

	
	
	местный бюджет
	806,8
	-
	-
	  806,8
	
	

	
	
	краевой бюджет
	      -
	-
	-
	       -
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	      -
	-
	-
	       -
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	      -
	-
	-
	       -
	
	

	1.2.14
	Асфальтобетонная дорога по ул. Чонгарская от ул. Еременко до дома № 19
	всего
	424,6
	424,6
	-
	       -
	Асфальтобетон-ное покрытие автодороги             85 м.
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района

	
	
	местный бюджет
	30,5
	30,5
	-
	       -
	
	

	
	
	краевой бюджет
	394,1
	394,1
	-
	       -
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	       -
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	        -
	-
	-
	       -
	
	

	1.2.15
	Асфальтобетонная дорога по ул. Егорлыкской от ПКО+00(ул. Мира) до ПК2+22
	всего
	844,8
	844,8
	-
	       -
	Асфальтобетон-ное покрытие автодороги              222 м.
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района

	
	
	местный бюджет
	60,7
	60,7
	-
	       -
	
	

	
	
	краевой бюджет
	784,1
	784,1
	-
	       -
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	       -
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	        -
	-
	-
	       -
	
	

	1.2.16
	Асфальтобетонная дорога по ул. Еременко от ул. Егорлыкской до ул. Телеграфной
	всего
	944,3
	944,3
	-
	       -
	Асфальтобетон-ное покрытие автодороги    225 м
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района

	
	
	местный бюджет
	67,8
	67,8
	-
	       -
	
	

	
	
	краевой бюджет
	876,5
	876,5
	-
	       -
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	      -
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	      -
	
	

	1.2.17
	Ремонт тротуара по ул.Пушкина от Азовской до МУК «СЦКС «Родина»
	всего
	     60,0
	60,0
	-
	      -
	Демонтаж и укладка плитки б/у  59 м2
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района

	
	
	местный бюджет
	     60,0
	60,0
	-
	      -
	
	

	
	
	краевой бюджет
	       -
	-
	-
	      -
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	       -
	-
	-
	      -
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	       -
	-
	-
	      -
	
	

	   1.3
	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дорог местного значения
	всего
	1440,9
	445,2
	491,8
	503,9
	19,5 км отремонтирован-ных а/б дорог ежегодно
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района

	
	
	местный бюджет
	1440,9
	445,2
	491,8
	503,9
	
	

	
	
	краевой бюджет
	       -
	-
	-
	       -
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	       -
	-
	-
	       -
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	       -
	-
	-
	       -
	
	

	    2.
	Содержание дорог местного значения
	всего
	6041,5
	1758,0
	2970,4
	1313,1
	
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района






	
	
	местный бюджет
	6041,5
	1758,0
	2970,4
	1313,1
	
	

	
	
	краевой бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	
	

	   2.1
	Грейдирование дорог местного значения
	всего
	751,8
	78,5
	300,8
	372,5
	282 маш/час,
820 п. м
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района

	
	
	местный бюджет
	751,8
	78,5
	300,8
	  372,5
	
	

	
	
	краевой бюджет
	-
	-
	-
	      -
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	      -
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	      -
	
	

	 2.2
	Выполнение работ по зимнему содержанию дорог местного значения на территории Медведовского сельского поселения
	всего
	1985,6
	590,3
	674,7
	720,6
	510 м.кб./170 тонн
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района

	
	
	местный бюджет
	1985,6
	590,3
	674,7
	720,6
	
	

	
	
	краевой бюджет
	        -
	-
	-
	      -
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	       -
	-
	-
	      -
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	       -
	-
	-
	      -
	
	

	 2.3
	Покупка ГПС
	всего
	850,7
	243,7
	387,0
	220,0
	855,7 м3
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района

	
	
	местный бюджет
	850,7
	243,7
	387,0
	220,0
	
	

	
	
	краевой бюджет
	       -
	-
	-
	      -
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	       -
	-
	-
	      -
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	       -
	-
	-
	      -
	
	

	2.4
	Работы по грейдированию дорог местного значения (с подсыпкой ГПС)
	всего
	2453,4
	845,5
	1607,9
	      -
	Выполнение
работ по грейдированию 50135,8 м2, подсыпка ГПС 1817,8 м3
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района

	
	
	местный бюджет
	2453,4
	845,5
	1607,9
	      -
	
	

	
	
	краевой бюджет
	-
	-
	-
	      -
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	      -
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	      -
	
	

	   3.
	Безопасность дорожного движения
	всего
	1939,2
	1009,0
	521,2
	409,0
	
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района

	
	
	местный бюджет
	1939,2
	1009,0
	521,2
	409,0
	
	

	
	
	краевой бюджет
	        -
	-
	-
	      -
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	        -
	-
	-
	      -
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	        -
	-
	-
	      -
	
	

	
	В том числе::

	 3.1.




	Нанесение горизонтальной дорожной разметки и установка дорожных знаков, светофоров, ограждений, искусственных неровностей
	всего
	1089,2
	309,0
	371,2
	409,0
	10096м/15
	Администрация Медведовского сельского Тимашевского района

	
	
	местный бюджет
	1089,2
	309,0
	371,2
	409,0
	
	

	
	
	краевой бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	
	

	3.2
	Установка искусственных неровностей
	всего
	150,0
	-
	150,0
	-
	2 сборные конструкции
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района

	
	
	местный бюджет
	150,0
	-
	150,0
	      -
	
	

	
	
	краевой бюджет
	-
	-
	-
	      -
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	      -
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	      -
	
	

	  3.3
	Схема организации дорожного движения улично – дорожной сети Медведовского сельского поселения
	всего
	100,0
	100,0
	-
	      -
	
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района

	
	
	местный бюджет
	100,0
	100,0
	-
	      -
	
	

	
	
	краевой бюджет
	-
	-
	-
	      -
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	      -
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	      -
	
	

	   3.4
	Комплексная схема организации дорожного движения – КСОДД
	всего
	600,0
	600,0
	0,0
	      -
	Изготовление проектной документации
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района

	
	
	местный бюджет
	600,0
	600,0
	0,0
	      -
	
	

	
	
	краевой бюджет
	-
	-
	-
	      -
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	      -
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	      -
	
	

	3.4.1
	КСОДД 1-й – 3-й этап
	всего
	300,0
	300,0
	-
	      -
	Изготовление проектной документации
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района

	
	
	местный бюджет
	300,0
	300,0
	-
	      -
	
	

	
	
	краевой бюджет
	-
	-
	-
	      -
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	      -
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	      -
	
	

	3.4.2
	КСОДД 4-й – 6-й этап
	всего
	300,0
	300,0
	-
	        -
	Изготовление проектной документации
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района

	
	
	местный бюджет
	300,0
	300,0
	-
	        -
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	краевой бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	4.
	Реализация дотаций на поощрение победителей краевого конкурса на звание «Лучший ТОС»
	всего
	531,1
	
	531,1
	
	Грейдирование с подсыпкой ГПС 1500 м
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района

	
	
	местный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	краевой бюджет
	531,1
	
	531,1
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	4.1
	Грейдирование дорог местного значения на территории ТОС № 8
	всего
	231,9
	
	231,9
	
	1500 м
	

	
	
	местный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	краевой бюджет
	231,9
	
	231,9
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	4.2
	Покупка ГПС
	всего
	299,2
	
	299,2
	
	499 м3
	

	
	
	местный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	краевой бюджет
	299,2
	
	299,2
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	всего
	24 045,6
	10012,3
	8 136,5
	5 896,8
	
	

	
	
	местный бюджет
	19 375,5
	5 873,3
	7 605,4
	5 896,8
	
	

	
	
	краевой бюджет
	4 670,1
	4 139,0
	531,1
	-
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	


                                                                                                     

Руководитель МУ «Управление
СТС и ЖКХ Медведовского
сельского поселения»                                                                                                                                                С.В. Афанасьева

