

Приложение № 2

к муниципальной программе 

Медведовского сельского 

поселения Тимашевского района 

"Развитие дорожного хозяйства "

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"Развитие дорожного хозяйства на 2021 - 2023 годы "
	№

п/п
	Наименование мероприятия
	Источники финансирования
	Объем финансирования, всего (тыс.руб)
	В том числе по годам
	Непосредственный результат реализации мероприятия
	Участник муниципальной программы

	
	
	
	
	2021 г
	2022 г
	2023 г
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	         9

	1.
	Текущий ремонт дорог местного значения
	всего
	27 431,3
	15 483,8
	5 380,7
	6 566,8
	Текущий ремонт дорог местного значения
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района

	
	
	местный бюджет
	17 098,2
	5 150,7
	5 380,7
	6 566,8
	
	

	
	
	краевой бюджет
	10 333,1
	10 333,1
	-
	-
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	-


	-
	-
	-
	
	

	1.1
	Ремонт гравийных дорог
	всего
	5 166,6
	762,8
	3 134,5
	1 269,3
	Ремонт гравийных дорог
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района

	
	
	местный бюджет
	5 166,6
	762,8
	3 134,5
	1 269,3
	
	

	
	
	краевой бюджет
	
	-
	
	-
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	внебюджетные источники


	-
	-
	-
	-
	
	

	
	в том числе
	

	1.1.1
	Гравийная дорога по ул. Бойкая от ул. Коммунальная до ул. Комсомольская
	всего
	920,4
	-
	920,4
	-
	Нарезка профиля -795 м, отсыпка песчано-нравийной  смесью 795 м.
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района

	
	
	местный бюджет
	920,4
	-
	920,4
	-
	
	

	
	
	краевой бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.1.2
	Гравийная дорога по ул.Школьная от № 77 до № 81
	всего
	133,2
	-
	133,2
	-
	Нарезка профиля -150 м, отсыпка песчано-нравийной  смесью 150 м.
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района

	
	
	местный бюджет
	133,2
	-
	133,2
	-
	
	

	
	
	краевой бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.1.3
	Гравийная дорога по ул. Бойкой от № 1 до ул. Тимашевской
	всего
	762,8
	762,8
	-
	-
	Нарезка профиля -650 м, отсыпка песчано-нравийной  смесью 650 м.
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района

	
	
	местный бюджет
	762,8
	762,8
	-
	-
	
	

	
	
	краевой бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.1.4
	Гравийная дорога по ул. Еременко от ул. Школьной до ул. Чайковского
	всего
	671,2
	-
	671,2
	-
	Нарезка профиля -590 м, отсыпка песчано-нравийной  смесью 590 м.
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района

	
	
	местный бюджет
	671,2
	-
	671,2
	-
	
	

	
	
	краевой бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.1.5
	Гравийная дорога по ул. Дядьковская от ул.Азовской до ул.Комсомольской
	всего
	1 269,3
	-
	-
	1 269,3
	Нарезка профиля- 1000 м, отсыпка песчано -гравийной смесью-1000 м
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района

	
	
	местный бюджет
	1 269,3
	-
	-
	1 269,3
	
	

	
	
	краевой бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.1.6
	Гравийная дорога по ул. Чапаева от ул. Фадеева до дома № 1
	всего
	980,2
	-
	980,2
	-
	Нарезка профиля -844 м, отсыпка песчано-нравийной  смесью 844 м.
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района

	
	
	местный бюджет
	980,2
	-
	980,2
	-
	
	

	
	
	краевой бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.1.7
	Гравийная дорога по ул. Профессиональной от ул. Егорлыкская до ул.Сорокина
	всего
	429,5
	-
	429,5
	-
	 Нарезка профиля -393 м, отсыпка песчано-нравийной  смесью 393 м.
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района

	
	
	местный бюджет
	429,5
	-
	429,5
	-
	
	

	
	
	краевой бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.2
	Капитальгый ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
	всего
	21 516,8
	14 471,7
	1 996,9
	5 048,2
	 Капитальгый ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района

	
	
	местный бюджет
	11 183,7
	4 138,6
	1 996,9
	5 048,2
	
	

	
	
	краевой бюджет
	10 333,1
	10 333,1
	-
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	в том числе:

	1.2.1
	Асфальтобетонная дорога по 

ул. Северная от ул.Московская до ул.Кирпильская
	всего
	2 147,6
	2 147,6
	-
	-
	Асфальтобетон-ное покрытие автодороги    441 м, строительный контроль 
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района

	
	
	местный бюджет
	307,7
	307,7
	-
	-
	
	

	
	
	краевой бюджет
	1839,9
	1839,9
	-
	-
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.2.2
	Асфальтобетонная дорога по 

ул. Еременко от ул.Ленина до ул.Егорлыкская и от ул. Телеграфная до ул. Сорокина
	всего
	 5 224,5
	5 224,5
	-
	-
	Асфальтобетон-ное покрытие автодороги    584 м, строительный контроль
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района

	
	
	местный бюджет
	748,4
	748,4
	-
	-
	
	

	
	
	краевой бюджет
	4 476,1
	4 476,1
	-
	-
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.2.3
	Асфальтобетонная дорога по 

ул. Сорокина от дома № 3 до дома 

№ 53Б
	всего
	4 688,8
	4 688,8
	-
	-
	Асфальтобетон-ное покрытие автодороги    650 м, строительный контроль
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района

	
	
	местный бюджет
	671,7
	671,7
	-
	-
	
	

	
	
	краевой бюджет
	4 017,1
	4 017,1
	-
	-
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.2.4
	Тротуар по ул. Фадеева от ул. Сорокина  до ул. Егорлыкская
	всего
	1 138,3
	1 138,3
	-
	-
	Асфальтобетон-ное тротуарное покрытие автодороги    380 м
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района

	
	
	местный бюджет
	1 138,3
	1 138,3
	-
	-
	
	

	
	
	краевой бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.2.5
	Тротуар по ул. Кропоткина от ул. Ленинграская до ул. Мира
	всего
	1 272,5
	1 272,5
	
	-
	Асфальтобетон-ное тротуарное покрытие автодороги    452 м
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района

	
	
	местный бюджет
	1 272,5
	1 272,5
	-
	-
	
	

	
	
	краевой бюджет
	
	
	-
	-
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.2.6
	Тротуар по ул. Селькоровская от ул. Красная до дома № 27
	всего
	1 996,9
	-
	1 996,9
	-
	Асфальтобетон-ное тротуарное покрытие автодороги    641 м
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района

	
	
	местный бюджет
	1 996,9
	-
	1 996,9
	-
	
	

	
	
	краевой бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.2.7
	Тротуар по ул.Мира от ул. Колхозная до ул. Ленина
	всего
	1 089
	 -
	-
	 1 089
	Асфальтобетон-ное тротуарное покрытие автодороги    363 м
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района

	
	
	местный бюджет
	1 089
	- 
	-
	1 089
	
	

	
	
	краевой бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.2.8
	Тротуар по ул.Октябрьская от ул. Сорокина до ул. Ленина
	всего
	2 910
	 -
	-
	 2 910
	Асфальтобетон-ное тротуарное покрытие автодороги    970 м
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района

	
	
	местный бюджет
	2 910
	- 
	-
	2 910
	
	

	
	
	краевой бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.2.9
	Тротуар по ул.Комсомольская от ул. Пушкина до ул. Красная
	всего
	1 049,2
	 -
	-
	 1 049,2
	Асфальтобетон-ное тротуарное покрытие автодороги    350 м
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района

	
	
	местный бюджет
	1 049,2
	- 
	-
	1 049,2
	
	

	
	
	краевой бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.3
	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дорог местного значения
	всего
	747,9
	249,3
	249,3
	249,3
	19,5 км отремонтирован-ных а/б дорог ежегодно
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района

	
	
	местный бюджет
	747,9
	249,3
	249,3
	249,3
	
	

	
	
	краевой бюджет
	
	-
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	
	

	2.
	Содержание дорог местного значения
	всего
	5 475,9
	1 825,3
	1 825,3
	1 825,3
	Содержание дорог местного значения
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района



	
	
	местный бюджет
	5 475,9
	1 825,3
	1 825,3
	1 825,3
	
	

	
	
	краевой бюджет
	-
	-
	
	-
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	
	

	2.1
	Работы по грейдированию дорог местного значения (с подсыпкой ГПС)
	всего
	3 568,8
	1 189,6
	1 189,6
	1 189,6
	Выполнение работ по грейдированию
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района

	
	
	местный бюджет
	3 568,8
	1 189,6
	1 189,6
	1 189,6
	
	

	
	
	краевой бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	
	

	2.2
	Выполнение работ по зимнему содержанию дорог местного значения на территории Медведовского сельского поселения
	всего
	1 907,1
	635,7
	635,7
	635,7
	2021 г. – 510 м3

2022 г. - 510м.кб./

170 тонн

2023 г. – 85 м3
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района

	
	
	местный бюджет
	1 907,1
	635,7
	635,7
	635,7
	
	

	
	
	краевой бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	
	
	

	   3.
	Безопасность дорожного движения
	всего
	1 058,1
	352,7
	352,7
	352,7
	
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района

	
	
	местный бюджет
	1 058,1
	352,7
	352,7
	352,7
	
	

	
	
	краевой бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	

	3.1.


	Нанесение горизонтальной дорожной разметки и установка дорожных знаков, светофоров, ограждений, искусственных неровностей
	всего
	1 058,1
	352,7
	352,7
	352,7
	1675 м
	Администрация Медведовского сельского Тимашевского района

	
	
	местный бюджет
	1 058,1
	352,7
	352,7
	352,7
	
	

	
	
	краевой бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	ИТОГО
	всего
	33 965,3
	17 661,8
	7 558,7
	8 744,8
	
	

	
	
	местный бюджет
	23 632,2
	7 328,7
	7 558,7
	8 744,8
	
	

	
	
	краевой бюджет
	10 333,1
	10 333,1
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	
	


Заместитель главы

Медведовского сельского поселения 
Тимашевского района 












Р.С. Ермаков
