Приложение № 4

к муниципальной программе

Медведовского сельского поселения Тимашевского района «Формирование современной городской среды» на 2020-2024 годы

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся

в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих

благоустройству в период до 2024 года

| № п/п | Наименование территории | Адрес территории | Площадь территории, кв.м. | Физическое состояние объектов на момент включения в программу | Перечень проводимых работ | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Парк в ст-це Медведовской | ст.Медведовская, ул.Пушкина, 3 Г | 42 718 | - отсутствуют освещение, лавочки, урны, пешеходные дорожки, бордюры, туалет, малые архитектурные формы. - зеленые насаждения находятся в аварийном состоянии и расположены хаотично. - требуют ремонта тротуары, детская площадка. | - установка тротуаров и бордюров; - установка ограждения; - установка лавочек, урн; - установка освещения и видео наблюдения; - устройство туалетов; - высадка зеленых насаждений в виде деревьев и многолетних кустарников; - устройство технической площадки; - установка детской игровой площадки; - установка малых архитектурных форм; | 2021 |
| 2 | Сквер в ст-це Медведовской | ст. Медведовская, ул.Ленина, 77 Б | 50 782 | - отсутствуют освещение, лавочки, тротуары, пешеходные дорожки, бордюры. - зеленые насаждения находятся в аварийном состоянии и расположены хаотично. | - установка ограждения; - устройство клумб; - установка тротуаров и бордюров; -установка освещения и видео наблюдения; - установка мемориальных изделий; - высадка зеленых насаждений в виде деревьев и многолетних кустарников; - установка детской игровой площадки; - установка лавочек, урн; - устройство туалетов; | 2022 |

Исполняющий обязанности

заместителя главы

Медведовского сельского поселения

Тимашевского района                                                     	                        Р.С. Ермаков