Приложение № 2

к муниципальной программе

Медведовского сельского

поселения Тимашевского района

"Развитие дорожного хозяйства "

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"Развитие дорожного хозяйства на 2018 - 2020 годы "

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования, всего (тыс.руб) | В том числе по годам |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Участник муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 г | 2019 г | 2020 г |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Текущий ремонт дорог местного значения | всего | 31 279,7 | 7245,3 | 4 113,8 | 19 920,6 | Текущий ремонт дорог местного значения | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | 12 817,4 | 3106,3 | 4 113,8 | 5 597,3 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 18 462,3 | 4139,0 | - | 14 323,3 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |
| 1.1 | Ремонт гравийных дорог | всего | 4 733,0 | 2527,2 | 537,3 | 1668,5 | Ремонт гравийных дорог | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | 2 648,7 | 442,9 | 537,3 | 1668,5 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 2084,3 | 2084,3 | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Гравийная дорога по ул. Набережной от ул. Ленина до Кропоткина | всего | - | - | - | - |  | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |
| 1.1.2 | Гравийная дорога по ул. Продольной от ул. Зеленой до ул. Курганной | всего | 1283,9 | 1283,9 | - | - | Нарезка профиля- 812 м, отсыпка песчано -гравийной смесью-812 м | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | 92,2 | 92,2 | - | - |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 1191,7 | 1191,7 | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |
| 1.1.3 | Гравийная дорога по ул.Бойкой от ул.Азовской до ул.Коммунальной | всего | 281,6 | 281,6 | - | - | Нарезка профиля- 150 м, отсыпка песчано -гравийной смесью-150 м | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | 281,6 | 281,6 | - | - |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |
| 1.1.4 | Гравийная дорога по ул.Коммунальной от Дядьковской до Крупской | всего | 961,7 | 961,7 | - | - | Нарезка профиля-610 м, отсыпка песчано -гравийной смесью- 610 м | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | 69,1 | 69,1 | - | - |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 892,6 | 892,6 | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |
| 1.1.5 | Гравийная дорога по ул. Зори Кубани х. Большевик | всего | 606,2 | - | - | 606,2 | Нарезка профиля- 825 м, отсыпка песчано -гравийной смесью-825м, строительный контроль | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | 606,2 | - | - | 606,2 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |
| 1.1.6 | Гравийная дорога по ул. Луговой х. Ленинский | всего | 537,3 | - | 537,3 | - | Нарезка профиля- 437 м, отсыпка песчано -гравийной смесью-437 м | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | 537,3 | - | 537,3 | - |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |
| 1.1.7 | Гравийная дорога по ул. Бойкой от дома № 1 а до ул. Тимашевской | всего | - | - | - | - | Нарезка профиля- 400 м, отсыпка песчано -гравийной смесью-400 м, услуги по строительному контролю 2,14 % (Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468) | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |
| 1.1.8 | Гравийная дорога по ул. Степной от ул. Ленина до ул. Сорокина | всего | 1 062,3 |  |  | 1 062,3 | Нарезка профиля- 1318 м, отсыпка песчано -гравийной смесью-1318 м, услуги по строительному контролю 2,14 % (Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468) | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | 1 062,3 |  |  | 1 062,3 |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | всего | 25 325,2 | 4 272,9 | 3084,7 | 17 967,6 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | 8 947,2 | 2 218,2 | 3084,7 | 3 644,3 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 16 378,0 | 2054,7 | - | 14 323,3 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |  | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Асфальтобетонная дорога ул.Северной от Московской до Кирпильской | всего | - | - | - | - | Асфальтобетон-ное покрытие автодороги | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |
| 1.2.2 | Устройство тротуарного покрытия по ул.Профессиональной от ул.Ленина до ул.Чонгарской | всего | 292,4 | 292,4 | - | - | Асфальтобетон-ное тротуарное покрытие 315 м | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | 292,4 | 292,4 | - | - |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |
| 1.2.3 | Устройство тротуарного покрытия по Кропоткина от № 54 до ул.Набережной | всего | 529,0 | 529,0 | - | - | Асфальтобетон-ное тротуарное покрытие 570 м | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | 529,0 | 529,0 | - | - |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |
| 1.2.4 | Устройство тротуарного покрытия по ул.Пушкина от ул.Красноармейскойдо ул.Комсомольской | всего | 501,2 | 501,2 | - | - | Асфальтобетон-ное тротуарное покрытие 540 м | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевскогорайона |
|  |  | местный бюджет | 501,2 | 501,2 | - | - |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |
| 1.2.5 | Устройство тротуарного покрытия ул. Выгонная от ул.Сорокина до Телеграфной | всего | 283,1 | 283,1 | - | - | Асфальтобетон-ное тротуарное покрытие 305 м | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | 283,1 | 283,1 | - | - |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |
| 1.2.6 | Устройство тротуарного покрытия ул. Бойкой от ул.Технической до ул. Луначарского | всего | 148,5 | 148,5 | - | - | Асфальтобетон-ное тротуарное покрытие 160 м | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | 148,5 | 148,5 | - | - |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |
| 1.2.7 | Устройство тротуарного покрытия ул. Технической от ул. Северной до ул. Пролетарской | всего | 245,0 | 245,0 | - | - | Асфальтобетон-ное тротуарное покрытие 264 м | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | 245,0 | 245,0 | - | - |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |
| 1.2.8 | Устройство тротуарного покрытия по ул.Красной от продсклада до ул. Комсомольской | всего | 1421,3 | - | 1421,3 | - | Асфальтобетон-ное тротуарное покрытие718,4 м, шириной 1,3 м | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | 1421,3 | - | 1421,3 | - |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |
| 1.2.9 | Устройство тротуарного покрытия по ул.Фадеева от №100 до №142 и от Лиманной до ул. Школьной | всего | 1459,0 | - | 1459,0 | - | Асфальтобетон-ное тротуарное покрытие 806 м, шириной 1 м | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | 1459,0 | - | 1459,0 | - |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |
| 1.2.10 | Устройство тротуарного покрытия по ул.Телеграфной от Еременко до Профессиональной | всего | 571,2 | - | - | 571,2 | Асфальтобетонное тротуарное покрытие 384 м., строительный контроль | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | 571,2 | - | - | 571,2 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |
| 1.2.11 | Устройство тротуарного покрытия ул.Московской от ул. Красной до ул. Пушкина | всего | 204,4 | - | 204,4 | - | Асфальтобе-тонное тротуарное покрытие 130 м, шириной 1 м | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | 204,4 | - | 204,4 | - |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |
| 1.2.12 | Устройство тротуарного покрытия ул.Революционной от Сорокина до Егорлыкской | всего | 856,9 | - | - | 856,9 | Асфальтобетонное тротуарное покрытие 425 м, строительный контроль. | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | 856,9 | - | - | 856,9 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |
| 1.2.13 | Устройство тротуарного покрытия ул.Техническая (от ул.Пролетарской до ул.Красной) | всего | - | - | - | - |  | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |
| 1.2.14 | Асфальтобетонная дорога по ул. Чонгарская от ул. Еременко до дома № 19 | всего | 424,6 | 424,6 | - | - | Асфальтобетон-ное покрытие автодороги 85 м. | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | 30,5 | 30,5 | - | - |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 394,1 | 394,1 | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |
| 1.2.15 | Асфальтобетонная дорога по ул. Егорлыкской от ПКО+00(ул. Мира) до ПК2+22 | всего | 844,8 | 844,8 | - | - | Асфальтобетон-ное покрытие автодороги 222 м. | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевскогорайона |
|  |  | местный бюджет | 60,7 | 60,7 | - | - |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 784,1 | 784,1 | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |
| 1.2.16 | Асфальтобетонная дорога по ул. Еременко от ул. Егорлыкской до ул. Телеграфной | всего | 944,3 | 944,3 | - | - | Асфальтобетон-ное покрытие автодороги 225 м | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | 67,8 | 67,8 | - | - |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 876,5 | 876,5 | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |
| 1.2.17 | Ремонт тротуара по ул.Пушкина от Азовской до МУК «СЦКС «Родина» | всего | 60,0 | 60,0 | - | - | Демонтаж и укладка плитки б/у 59 м2 | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | 60,0 | 60,0 | - | - |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |
| 1.2.18 | Устройство тротуарного покрытия ул. Сорокина(от ул. Мира до ул. Выгонной) | всего | 219,0 | - | - | 219,0 | Асфальтобетонное тротуарное покрытие 141 м, строительный контроль | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | 219,0 | - | - | 219,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - |  | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |
| 1.2.19 | Устройство тротуарного покрытия ул. Ленинградской (от ул. Кропоткина до ул. Ленина) | всего | 275,4 | - | - | 275,4 | Асфальтобетонное тротуарное покрытие 167 м, строительный контроль | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | 275,4 | - | - | 275,4 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |
| 1.2.20 | Устройство тротуарного покрытия ул. Профессиональной (от ул. Кропоткина до МБДОУ ДС №24) | всего | 138,4 | - | - | 138,4 | Асфальтобетонное тротуарное покрытие от ул. Кропоткина до МБДОУ ДС №24 – 45 м, строительный контроль | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского |
|  |  | местный бюджет | 138,4 | - | - | 138,4 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |
| 1.2.21 | Устройство тротуарного покрытия ул.Кропоткина №82 до ул. Ленинградской | всего | 312,3 | - | - | 312,3 | Асфальтобетонное тротуарное покрытие 184 м, строительный контроль | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского |
|  |  | местный бюджет | 312,3 | - | - | 312,3 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |
| 1.2.22 | Асфальтобетонная дорога по ул. Центральной | всего | 15 504,4 | - | - | 15 504,4 | Асфальтобетон-ное покрытие автодороги 1724 м, строительный контроль, услуги лаборатории | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | 1 181,1 | - | - | 1 181,1 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 14 323,3 | - | - | 14 323,3 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |
| 1.2.23 | Проектная документация по капитальному ремонту дороги по ул. Степной (от ул. Ленина до ул. Чонгарская) | всего | 0 | - | - | 0 | Изготовление проектно - сметной документации | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | 0 | - | - | 0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |
| 1.2.24 | Проект организации строительства, смета | всего | 90,0 |  |  | 90,0 | Подготовка пакета документов для министерства на софинансирование по ремонту ул. Северной, ул. Еременко на 2021 г. | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | 90,0 |  |  | 90,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дорог местного значения | всего | 1 221,5 | 445,2 | 491,8 | 284,5 | 19,5 км отремонтирован-ных а/б дорог ежегодно, ремонт асфальтобетон-ной дороги 1800 м2. | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | 1 221,5 | 445,2 | 491,8 | 284,5 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |
| 2. | Содержание дорог местного значения | всего | 6 736,9 | 1758,0 | 2970,4 | 2 008,5 | Содержание дорог местного значения | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | 6 736,9 | 1758,0 | 2970,4 | 2 008,5 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |
| 2.1 | Грейдирование дорог местного значения | всего | 446,8 | 78,5 | 300,8 | 67,5 | 289 маш/час, 2291 п. м | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | 446,8 | 78,5 | 300,8 | 67,5 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |
| 2.2 | Выполнение работ по зимнему содержанию дорог местного значения на территории Медведовского сельского поселения | всего | 1 590,5 | 590,3 | 674,7 | 325,5 | 2018 г. – 510 м3 2019 г. - 510м.кб./ 170 тонн 2020 г. – 85 м3 | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | 1 590,5 | 590,3 | 674,7 | 325,5 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |
| 2.3 | Покупка ГПС | всего | 1014,0 | 243,7 | 387,0 | 383,3 | 1244 м3 | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | 1014,0 | 243,7 | 387,0 | 383,3 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |
| 2.4 | Работы по грейдированию дорог местного значения (с подсыпкой ГПС) | всего | 3 685,6 | 845,5 | 1607,9 | 1232,2 | Выполнение работ по грейдированию 64735,8 м2, подсыпка ГПС 2781,4м3 | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | 3 685,6 | 845,5 | 1607,9 | 1232,2 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |
| 3. | Безопасность дорожного движения | всего | 2 497,7 | 1009,0 | 521,2 | 967,5 |  | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | 2 497,7 | 1009,0 | 521,2 | 967,5 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |
|  | В том числе:: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Нанесение горизонтальной дорожной разметки и установка дорожных знаков, светофоров, ограждений, искусственных неровностей | всего | 1 387,7 | 309,0 | 371,2 | 707,5 | 10846,37м/12 | Администрация Медведовского сельского Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | 1 387,7 | 309,0 | 371,2 | 707,5 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |
| 3.2 | Установка искусственных неровностей | всего | 150,0 | - | 150,0 | - | 2 сборные конструкции | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | 150,0 | - | 150,0 | - |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |
| 3.3 | Схема организации дорожного движения улично – дорожной сети Медведовского сельского поселения | всего | 360,0 | 100,0 | - | 260,0 | Схема организации дорожного движения улично – дорожной сети Медведовского сельского поселения | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | 360,0 | 100,0 | - | 260,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |
| 3.4 | Комплексная схема организации дорожного движения – КСОДД | всего | 600,0 | 600,0 | 0,0 | - | Изготовление проектной документации | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | 600,0 | 600,0 | 0,0 | - |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |
| 3.4.1 | КСОДД 1-й – 3-й этап | всего | 300,0 | 300,0 | - | - | Изготовление проектной документации | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | 300,0 | 300,0 | - | - |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |
| 3.4.2 | КСОДД 4-й – 6-й этап | всего | 300,0 | 300,0 | - | - | Изготовление проектной документации | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | 300,0 | 300,0 | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |
| 4. | Реализация дотаций на поощрение победителей краевого конкурса на звание «Лучший ТОС» | всего | 531,1 |  | 531,1 |  | Грейдирование с подсыпкой ГПС 1500 м | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 531,1 |  | 531,1 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Грейдирование дорог местного значения на территории ТОС № 8 | всего | 231,9 |  | 231,9 |  | 1500 м |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 231,9 |  | 231,9 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Покупка ГПС | всего | 299,2 |  | 299,2 |  | 499 м3 |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 299,2 |  | 299,2 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | всего | 41 045,4 | 10012,3 | 8 136,5 | 22 896,6 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 22 052,0 | 5873,3 | 7 605,4 | 8 573,3 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 18 993,4 | 4 139,0 | 531,1 | 14 323,3 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

Исполняющий обязанности

заместителя главы Медведовского

сельского поселения

Тимашевского района                                                                                                                                                   Р.С. Ермаков