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ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Медведовского сельского поселения Тимашевского района 
«Обеспечение безопасности населения» 
	на 2018 - 2020 годы	

	п/п
	Наименование мероприятия
	Источники финансирования
	Объем финансирования, всего (тыс.руб)
	В том числе по годам
	Непосредственный результат реализации мероприятия
	Координатор муниципальной программы 

	
	
	
	
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Основное мероприятие № 1.
Техническое обслуживание систем оповещения населения
	Всего
	109,0
	36,0
	45,0
	28,0
	Периодичность обслуживания систем оповещения населения области ГО и ЧС 1 раз в квартал(4)
	Заместитель главы Медведовского сельского поселения Тимашевского района (курирующий данное направление)

	
	
	местный
бюджет
	109,0
	36,0
	45,0
	28,0
	
	

	
	
	краевой
бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	2.
	Основное мероприятие №2.
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
	всего
	2476,0
	359,2
	775,3
	1341,5
	Восстановление профиля канав вручную с очисткой от кустарника, отрывкой грунта с разравниванием и планировкой откосов. Экспертиза и оценка технического состояния водозаборных дамб на территории поселения. Разработка документации в области ГО и ЧС.
Закупка и установка систем оповещения Электросирен С-40С 220В.
	Заместитель главы Медведовского сельского поселения Тимашевского района (курирующий данное направление)

	
	
	местный
бюджет
	2476,0
	359,2
	775,3
	1341,5
	
	

	
	
	краевой
бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Комплекс работ по очистке водоотводных лотков 
	всего
	673,8
	219,2
	215,7
	238,9
	Восстановление профиля канав вручную с очисткой от кустарника, отрывкой грунта с разравниванием и планировкой откосов; Устройство из сборного железобетона: лотков с заделкой стыков цементных раствором; установка металлических табличек
	Заместитель главы Медведовского сельского поселения Тимашевского района (курирующий данное направление)

	
	
	местный
бюджет
	673,8
	219,2
	215,7
	238,9
	
	

	
	
	краевой
бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Экспертиза технического состояния водозаборных дамб
	всего
	510,0
	140,0
	210,00
	160,0
	Экспертиза и оценка технического состояния водозаборных дамб на территории поселения и вынос экспертного решения по принятию мер на ликвидацию, выявленных нарушений. 
	Заместитель главы Медведовского сельского поселения Тимашевского района (курирующий данное направление)

	
	
	местный
бюджет
	510,0
	140,0
	210,00
	160,0
	
	

	
	
	краевой
бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	2.3
	Страхование дамб
	всего
	41,8
	0,00
	41,8
	0,00
	3 шт:
 № 70 по                       ул. Айвазяна,   № 204 по              ул. Красная,           № 206/2 по                     ул. Кропоткина.
	Заместитель главы Медведовского сельского поселения Тимашевского района (курирующий данное направление)

	
	
	местный
бюджет
	41,8
	0,00
	41,8
	0,00
	
	

	
	
	краевой
бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники

	
	
	
	
	
	

	2.4
	Разработка паспорта безопасности Медведовского сельского поселения Тимашевского района
	всего
	45,00
	0,00
	45,00
	0,00
	1 шт.
	Заместитель главы Медведовского сельского поселения Тимашевского района (курирующий данное направление)

	
	
	местный
бюджет
	45,00
	0,00
	45,00
	0,00
	
	

	
	
	краевой
бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	2.5
	Оборудование системы оповещения Электросирена С-40С 220 В
	всего
	1149,4
	0,00
	262,8
	886,6
	Закупка и установка систем оповещения 3 шт. в 2019 г., 11 шт. в 2020 г.
	Заместитель главы Медведовского сельского поселения Тимашевского района (курирующий данное направление)

	
	
	местный
бюджет
	1149,4
	0,00
	262,8
	    886,6
	
	

	
	
	краевой
бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	2.6
	Разработка мероприятий неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), подготовка программы производственного экологического контроля (ПЭК)
	всего
	56,0
	-
	-
	56,0
	Разработка мероприятий НМУ, подготовка программы ПЭК  
	Заместитель главы Медведовского сельского поселения Тимашевского района (курирующий данное направление)

	
	
	местный
бюджет
	56,0
	-
	-
	56,0
	
	

	
	
	краевой
бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	3.
	Основное мероприятие №3.
Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории Медведовского сельского поселения Тимашевского района
	всего
	-
	-
	-
	-
	Ремонт пожарных гидрантов, укладка перемычек массой до 0,3 т, установка дорожных знаков с обозначением пожарного гидранта.
	Заместитель главы Медведовского сельского поселения Тимашевского района (курирующий данное направление)

	
	
	местный
бюджет
	
	
	
	-
	
	

	
	
	краевой
бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	4.
	Основное мероприятие №4.
Организация и осуществление мероприятий направленных на противопожарную защиту населения Медведовского сельского поселения Тимашевского района

	всего
	290,0
	90,0
	80,0
	120,0
	Ремонт пожарных гидрантов, укладка плит и люков колодцев 
	Заместитель главы Медведовского сельского поселения Тимашевского района (курирующий данное направление)

	
	
	местный
бюджет
	290,0
	90,0
	80,0
	120,0
	
	

	
	
	краевой
бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	4.1
	Ремонт пожарных гидрантов

	всего
	290,0
	90,0
	80,0
	120,0
	Ремонт пожарных гидрантов, укладка плит и люков колодцев
	Заместитель главы Медведовского сельского поселения Тимашевского района (курирующий данное направление)

	
	
	местный
бюджет
	290,0
	90,0
	80,0
	120,0
	
	

	
	
	Краевой
бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	5.
	Основное мероприятие №5.
Усовершенствование организации охраны общественного порядка





	всего
	5,5
	1,4
	2,6
	1,5
	Усовершенствование организации охраны общественного порядка на территории Медведовского сельского поселения 
	Заместитель главы Медведовского сельского поселения Тимашевского района (курирующий данное направление)

	
	
	местный
бюджет

	5,5
	1,4
	2,6
	1,5
	
	

	
	
	краевой
бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	5.1
	Изготовление методических материалов (баннеров), направленных на профилактику правонарушений
	всего
	1,1
	-
	1,1
	-
	Профилактика безнадзорности и правонарушений в молодежной среде, изготовление баннера в количестве 1 шт.
	Заместитель главы Медведовского сельского поселения Тимашевского района (курирующий данное направление)

	
	
	Местный
бюджет
	1,1
	-
	1,1
	-
	
	

	
	
	краевой
бюджет

	
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники

	
	
	
	
	
	

	5.2
	Изготовление методических материалов (листовок), направленных на профилактику правонарушений
	всего
	4,4
	1,4
	1,5
	1,5
	Профилактика безнадзорности и правонарушений в молодежной среде, изготовление листовок в количестве 900 шт.
	Заместитель главы Медведовского сельского поселения Тимашевского района (курирующий данное направление)

	
	
	местный
бюджет

	4,4
	1,4
	1,5
	1,5
	
	

	
	
	краевой
бюджет

	
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО: 
	всего
	2880,5
	486,6
	902,9
	1491,0
	
	

	
	
	местный
бюджет
	2880,5
	486,6
	902,9
	1491,0
	
	

	
	
	краевой
бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	





Исполняющий обязанности 
заместителя главы Медведовского 
сельского поселения
[bookmark: _GoBack]Тимашевского района                                                                                                                                                     Р.С. Ермаков
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