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       Приложение №1
к муниципальной программе 
Медведовского сельского 
поселения Тимашевского района 
"Развитие дорожного хозяйства "

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Медведовского сельского поселения Тимашевского района
«Развитие дорожного хозяйства на 2018 - 2020 годы»

	№
п/п
	Наименование целевого 
показателя
	Единица
измерения
	Статус*
	Значение показателей

	
	
	
	
	2018
	2019
	2020
	N год 
реализации

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства на 2018 - 2020 годы»


	
	Цели: повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог местного значения Медведовского сельского поселения и создание условий для комфортного передвижения граждан


	
	Задачи: выполнение мероприятий по содержанию и ремонту уличной дорожной сети Медведовского сельского поселения

	1.
	Текущий ремонт дорог местного значения:

	1.1
	Ремонт гравийных дорог в том числе:

	1.1.1
	Гравийная дорога по ул. Набережная от ул.Ленина до Кропоткина

	м
	3
	-
	-
	 600
	2020

	1.1.2
	Гравийная дорога по ул. Продольной от ул.Зеленой ул.Курганной
	м
	3
	812
	-
	-
	2018

	1.1.3
	Гравийная дорога по ул.Бойкой от ул.Азовской до ул.Коммунальной

	м
	3
	150
	-
	        -
	2018

	1.1.4
	Гравийная дорога по ул. Коммунальной от ул.Дядьковской ул.Крупской

	м
	3
	610
	    -
	-
	2018

	1.1.5
	Гравийная дорога по ул.Зори Кубани х.Большевик

	м
	3
	-
	    -
	825
	2020

	1.1.6
	Гравийная дорога по ул. Луговой х. Ленинский

	м
	
3
	-
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	        -
	2019

	1.1.7
	Гравийная дорога по ул. Бойкой от дома № 1 а до ул. Тимашевской
	
	
	
	
	400
	2020

	1.1.8
	Гравийная дорога по ул. Степной от ул. Ленина до ул. Сорокина
	
	
	
	
	1318
	2020

	1.2
	Ремонт асфальтобетонных дорог(покрытий) в том числе:


	1.2.1
	Асфальтобетонная дорога ул.Северной
	м
	3
	0
	    -
	         -
	2018

	1.2.2
	Устройство тротуарного покрытия по ул.Профессиональной от ул.Ленина до ул.Чонгарской

	м
	3
	315
	        -
	          -
	2018

	1.2.3
	Устройство тротуарного покрытия по Кропоткина от № 54 до ул.Набережной
	м
	3
	570
	        -
	          -
	2018

	1.2.4
	Устройство тротуарного покрытия по ул.Пушкина от ул.Красноармейской до Комсомольской
	м
	3
	540
	         -
	          -
	2018

	1.2.5
	Устройство тротуарного покрытия ул. Выгонная от Сорокина до Телеграфной
	м
	3
	305
	         -
	         -
	2018

	1.2.6
	Устройство тротуарного покрытия               ул. Бойкой от ул.Технической до ул. Луначарского
	м
	3
	160
	      -
	          -
	2018

	1.2.7
	Устройство тротуарного покрытия ул. Технической от Северной до ул.Пролетарской
	м
	3
	264
	   -
	         -
	2018

	1.2.8
	Устройство тротуарного покрытия по ул. Красной от ворот продсклада до ул. Комсомольской
	м
	3
	-
	707
	-
	2019

	1.2.9
	Устройство тротуарного покрытия по ул.Фадеева № 100 до №142 и от ул. Лиманной до ул. Школьной
	м
	3
	-
	630
	      -
	2019

	1.2.10
	Устройство тротуарного покрытия по ул.Телеграфной от Еременко до Профессиональной
	м
	3
	-
	   -
	384
	2020

	1.2.11
	Устройство тротуарного покрытия ул.Московской от ул. Красной до ул. Пушкина
	м
	3
	-
	125
	        -
	2019

	1.2.12
	Устройство тротуарного покрытия ул.Революционной от Сорокина до Егорлыкской
	м
	3
	-
	    -
	425
	2020

	1.2.13
	Устройство тротуарного покрытия ул.Техническая (от ул.Пролетарской до ул.Красной)
	м
	3
	-
	    -
	-
	2020

	1.2.14
	Асфальтобетонная дорога по ул. Чонгарская от ул. Еременко до дома № 19
	м
	3
	85
	    -
	-
	2018

	1.2.15
	Асфальтобетонная дорога по ул. Егорлыкская от ПКО+00 (ул. Мира) до ПК2+22
	м
	3
	222
	    -
	-
	2018

	1.2.16
	Асфальтобетонная дорога по ул. Еременко от ул. Егорлыкской до ул. Телеграфной
	м
	3
	225
	    -
	-
	2018

	1.2.17
	Ремонт тротуара по ул. Пушкина от Азовской до МУК «СЦКС «Родина»
	м 2
	3
	59
	    -
	-
	2018

	1.2.18
	Устройство тротуарного покрытия ул. Сорокина(от ул. Мира до 
ул. Выгонной)
	м
	3
	-
	-
	141
	2020

	1.2.19
	Устройство тротуарного покрытия ул. Ленинградской (от ул. Кропоткина до ул. Лениной)
	м
	3
	-
	-
	167
	2020

	1.2.20
	Устройство тротуарного покрытия ул. Профессиональной (от 
ул. Кропоткина до МБДОУ ДС №24)
	м
	3
	-
	-
	45
	2020

	1.2.21
	Устройство тротуарного покрытия ул.Кропоткина  №82 до 
ул. Ленинградской
	м
	3
	-
	-
	184
	2020

	1.2.22
	Асфальтобетонная дорога по 
ул. Центральной
	м
	3
	-
	-
	1724
	2020

	1.2.23
	Проектная документация по капитальному ремонту дороги по ул. Степной (от ул. Ленина до ул. Чонгарской)
	шт
	
	
	
	0
	-

	1.2.24
	Проект организации строительства, смета
	шт
	
	
	
	1
	2020

	1.3
	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дорог местного значения

	км
	3
	19,5
	19,5
	19,5
	2018-2020

	2.Содержание дорог местного значения

	2.1
	Грейдирование дорог местного значения
	маш/час,
п. м
	3
	36
	226/ 820
	27/1471
	2018-2020

	2.2
	Выполнение работ по зимнему содержанию дорог местного значения 
	м.куб/ тонн
	3
	510
	510/170
	85
	2018-2020

	2.3
	Покупка ГПС
	м3
	3
	243,7
	705,7
	388,3
	2018-2020

	2.4
	Работы по грейдированию дорог местного значения (с подсыпкой ГПС)
	м2/м3
	3
	24835,8/478,4
	25300/1339,4
	13620/898,9
	2018-2020

	3.Безопасность дорожного движения

	3.1
	Нанесение горизонтальной дорожной разметки и установка дорожных знаков, светофоров, ограждений, искусственных неровностей 
	км/шт.
	3
	10095/4
	10096/4
	10846,37/4
	2018-2020

	3.2
	Установка искусственных неровностей 
	шт
	3
	0
	0
	-
	     2019

	3.3
	Схема организации дорожного движения улично –дорожной сети Медведовского сельского поселения
	шт
	3
	
	-
	1
	       2020

	3.4
	Комплексная схема организации дорожного движения – КСОДД 
	шт
	3
	1
	-
	-
	    2018-2019

	3.4.1
	КСОДД (1-й – 3-й этап)
	шт
	3
	1/2
	-
	-
	2018

	3.4.2
	КСОДД (4-й – 6-й этап)
	шт
	3
	1/2
	-
	-
	2018

	4.
	Реализация дотаций на поощрение победителей краевого конкурса на звание «Лучший ТОС»
	м
	3
	
	1500
	
	2019

	4.1
	Грейдирование дорог местного значения на территории ТОС № 8
	М2
	3
	
	6450
	
	2019

	4.2
	Покупка ГПС
	М3
	3
	
	499
	
	2019





Исполняющий обязанности 
заместителя главы Медведовского
сельского поселения
Тимашевского района                                                                                                                                                   Р.С. Ермаков

