Приложение № 1

к муниципальной программе

Медведовского сельского поселения

Тимашевского района

«Социально-экономическое и территориальное

развитие» на 2021 – 2023 годы

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Медведовского сельского поселения

Тимашевского района «Социально-экономическое

и территориальное развитие»

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финанси-рования, всего (тыс.руб) | В том числе по годам |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Координатор муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Медведовскому сельскому поселению современный облик | Всего | 12 800,6 | 5 778,3 | 3425,9 | 3596,4 |  | Заместитель главы Медведовского сельского поселения, курирующий данное направление |
|  |  | местный бюджет | 10 889,3 | 3867,0 | 3425,9 | 3596,4 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 1 911,3 | 1 911,3 | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Благоустройство и озеленение | Всего | 6 655,0 | 1 981,7 | 2 274,4 | 2 398,9 | Санитарная очистка на территории поселения, удаление деревьев угроз, отлов безнадзорных животных, выкашивание сорной растительности и обработка территории от насекомых (комаров, клещей), утилизация биологических отходов, уборка территорий кладбищ, ремонт пешеходных мостов по ул. Набережная - ул. Северная и ул. Коммунальная - ул. Заречная в ст-це Медведовской. Очистка и обустройство ливневых каналов. | Заместитель главы Медведовского сельского поселения, курирующий данное направление |
|  |  | местный бюджет | 6 655,0 | 1 981,7 | 2 274,4 | 2 398,9 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |
| 1.2. | Выполнение работ по объекту «Обустройство тротуара по улице Мира в Медведовском сельском поселении» | Всего | 2 620,1 | 2 620,1 | - | - | Капитальный ремонт тротуара | Заместитель главы Медведовского сельского поселения, курирующий данное направление |
|  |  | местный бюджет | 708,8 | 708,8 | - | - |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 1 911,3 | 1 911,3 | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  | - | - |  |  |
| 1.3. | Коммунальные расходы по уличному освещению | Всего | 3 465,5 | 1 116,5 | 1 151,5 | 1 197,5 | Оплата за потребленную электроэнергию уличного освещения | Заместитель главы Медведовского сельского поселения, курирующий данное направление |
|  |  | местный бюджет | 3 465,5 | 1 116,5 | 1 151,5 | 1 197,5 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |
| 1.4 | Текущий ремонт памятников | Всего | 60,0 | 60,0 | - | - | 4 памятников | Заместитель главы Медведовского сельского поселения, курирующий данное направление |
|  |  | местный бюджет | 60,0 | 60,0 | - | - |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |
| 2. | Создание безбарьерной среды для маломобильных граждан | Всего | 625,0 | 385,0 | 120,0 | 120,0 |  | Заместитель главы Медведовского сельского поселения, курирующий данное направление |
|  |  | местный бюджет | 625,0 | 385,0 | 120,0 | 120,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | Всего | 13 425,6 | 6 163,3 | 3 545,9 | 3 716,4 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 11 514,3 | 4252,0 | 3 545,9 | 3 716,4 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 1 911,3 | 1 911,3 | - | - |  |  |

Исполняющий обязанности

заместителя главы

Медведовского сельского поселения

Тимашевского района                                                                                                                                                   Р.С. Ермаков