Приложение № 1 к муниципальной программе Медведовского сельского поселения Тимашевского района «Формирование современной городской среды» на 2020-2024 годы

Перечень
основных мероприятий муниципальной программы Медведовского

сельского поселенияТимашевского района «Формирование

современной городской среды на 2020-2024 годы»

| N п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам реализации |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Координатор муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Основное мероприятие № 1 Благоустройство дворовых территорий Медведовского сельского поселения Тимашевского района | Всего | - | - | - | - | - | - | Комплексное благоустройство дворовых территорий, по ул. Мира,144,148 | Заместитель главы Медведовского сельского поселения Тимашевского района (курирующий данное направление) |
|  |  | местный бюджет | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка проектно – сметной документации благоустройства дворовых территорий | Всего | - | - | - | - | - | - | Проектно – сметная документация комплексного благоустройства дворовых территорий, по ул. Мира,144,148 |  |
|  |  | местный бюджет | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятие № 2 Реконструкция парка по ул.Пушкина,3 Г. | Всего | 31847,5 | 86,0 | 27871,4 | 890,1 | 1500,0 | 1500,0 | 1-й этап благоустройства парка станицы Медведовской расположенного по адресу:Тимашевский район, ст-ца Медведовская , ул. Пушкина, 3 Г. | Заместитель главы Медведовского сельского поселения Тимашевского района (курирующий данное направление) |
|  |  | местный бюджет | 5927,1 | 86,0 | 1951,0 | 890,1 | 1500,0 | 1500,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 1036,8 | - | 1036,8 | - | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 24883,6 |  | 24883,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработкапроектно сметной документации для реконструкции парка по ул. Пушкина, 3 Г. | Всего | 86,0 | 86,0 | - | - | - | - | Оплата проектно сметной документации парка по ул. Пушкина, 3 Г. | Заместитель главы Медведовского сельского поселения Тимашевского района (курирующий данное направление) |
|  |  | местный бюджет | 86,0 | 86,0 | - | - | - | - |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Реконструкция парка по ул. Пушкина, 3 Г. | Всего | 31761,5 | - | 27871,4 | 890,1 | 1500,0 | 1500,0 | Выполнение работ по реконструкции парка по ул. Пушкина, 3 Г. ( 1-й этап) | Заместитель главы Медведовского сельского поселения Тимашевского района (курирующий данное направление) |
|  |  | местный бюджет | 5841,1 | - | 1951,0 | 890,1 | 1500,0 | 1500,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 1036,8 |  | 1036,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 24883,6 |  | 24883,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Мероприятие № 3 Реконструкция парка по ул.Ленина, ст. Медведовской | Всего | 364,0 | 12,0 | 352,0 | - | - | - | Благоустройство парка станицы Медведовской расположенного по адресу:Тимашевский район, ст-ца Медведовская, ул. Ленина, 77 Б |  |
|  |  | местный бюджет | 364,0 | 12,0 | 352,0 | - | - | - |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Разработка проектно -сметной документации для реконструкции парка по ул.Ленина, ст. Медведовской | Всего | 364,0 | 12,0 | 352,0 | - | - | - | Корректировка дизайн – проекта парка по ул.Ленина, ст. Медведовской, проведение проверки сметной стоимости в ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза». |  |
|  |  | местный бюджет | 364,0 | 12,0 | 352,0 | - | - | - |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: | Всего | 32211,5 | 98,0 | 28223,4 | 890,1 | 1500,0 | 1500,0 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 6291,1 | 98,0 | 2303,0 | 890,1 | 1500,0 | 1500,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 1036,8 |  | 1036,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 24883,6 |  | 24883,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

Исполняющий обязанности главы

Медведовского сельского поселения

Тимашевского района                                                                                                                                                  Р.С. Ермаков