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Приложение № 2
к муниципальной программе 
Медведовского сельского 
поселения Тимашевского района 
"Развитие дорожного хозяйства "


ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"Развитие дорожного хозяйства на 2021 - 2023 годы "

	№
п/п
	Наименование мероприятия
	Источники финансирования
	Объем финансирования, всего (тыс.руб)
	В том числе по годам
	Непосредственный результат реализации мероприятия
	Участник муниципальной программы

	
	
	
	
	2021 г
	2022 г
	2023 г
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	         9

	1.
	Текущий ремонт дорог местного значения
	всего
	27520,8
	15573,3
	5 380,7
	6 566,8
	Текущий ремонт дорог местного значения
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района

	
	
	местный бюджет
	17187,7
	5240,2
	5 380,7
	6 566,8
	
	

	
	
	краевой бюджет
	10 333,1
	10 333,1
	-
	-
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	-

	-
	-
	-
	
	

	1.1
	Ремонт гравийных дорог
	всего
	5166,6
	762,8
	3 134,5
	1 269,3
	Ремонт гравийных дорог
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района

	
	
	местный бюджет
	5166,6
	762,8
	3 134,5
	1 269,3
	
	

	
	
	краевой бюджет
	
	-
	
	-
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	внебюджетные источники

	-
	-
	-
	-
	
	

	
	в том числе
	

	1.1.1
	Гравийная дорога по ул. Бойкая от ул. Коммунальная до ул. Комсомольская
	всего
	920,4
	-
	920,4
	-
	Нарезка профиля -795 м, отсыпка песчано-гравийной  смесью 795 м.
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района

	
	
	местный бюджет
	920,4
	-
	920,4
	-
	
	

	
	
	краевой бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.1.2
	Гравийная дорога по ул.Школьная от № 77 до № 81
	всего
	133,2
	-
	133,2
	-
	Нарезка профиля -150 м, отсыпка песчано-гравийной  смесью 150 м.
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района

	
	
	местный бюджет
	133,2
	-
	133,2
	-
	
	

	
	
	краевой бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.1.3
	Гравийная дорога по ул. Бойкой от № 1 до ул. Тимашевской
	всего
	762,8
	762,8
	-
	-
	Нарезка профиля -650 м, отсыпка песчано-гравийной  смесью 650 м.
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района

	
	
	местный бюджет
	762,8
	762,8
	-
	-
	
	

	
	
	краевой бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.1.4
	Гравийная дорога по ул. Еременко от ул. Школьной до ул. Чайковского
	всего
	671,2
	-
	671,2
	-
	Нарезка профиля -590 м, отсыпка песчано-гравийной  смесью 590 м.
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района

	
	
	местный бюджет
	671,2
	-
	671,2
	-
	
	

	
	
	краевой бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.1.5
	Гравийная дорога по ул. Дядьковская от ул.Азовской до ул.Комсомольской
	всего
	1 269,3
	-
	-
	1 269,3
	Нарезка профиля- 1000 м, отсыпка песчано-гравийной смесью 1000 м
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района

	
	
	местный бюджет
	1 269,3
	-
	-
	1 269,3
	
	

	
	
	краевой бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.1.6
	Гравийная дорога по ул. Чапаева от ул. Фадеева до дома № 1
	всего
	980,2
	-
	980,2
	-
	Нарезка профиля -844 м, отсыпка песчано-гравийной  смесью 844 м.
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района

	
	
	местный бюджет
	980,2
	-
	980,2
	-
	
	

	
	
	краевой бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.1.7
	Гравийная дорога по ул. Профессиональной от ул. Егорлыкская до ул.Сорокина
	всего
	429,5
	-
	429,5
	-
	 Нарезка профиля -393 м, отсыпка песчано-гравийной  смесью 393 м.
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района

	
	
	местный бюджет
	429,5
	-
	429,5
	-
	
	

	
	
	краевой бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.2
	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
	всего
	21313,2
	14268,1
	1 996,9
	5 048,2
	 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района

	
	
	местный бюджет
	10980,1
	3935,0
	1 996,9
	5 048,2
	
	

	
	
	краевой бюджет
	10 333,1
	10 333,1
	-
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	в том числе:

	1.2.1
	Асфальтобетонная дорога по 
ул. Северная от ул.Московская до ул.Кирпильская
	всего
	2116,5
	2116,5
	-
	-
	Асфальтобетонное покрытие автодороги    441 м, услуги лаборатории
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района

	
	
	местный бюджет
	276,6
	276,6
	-
	-
	
	

	
	
	краевой бюджет
	1839,9
	1839,9
	-
	-
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.2.2
	Асфальтобетонная дорога по 
ул. Еременко от ул.Ленина до ул.Егорлыкская и от ул. Телеграфная до ул. Сорокина
	всего
	 5133,0
	5133,0
	-
	-
	Асфальтобетонное покрытие автодороги    584 м, услуги лаборатории
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района

	
	
	местный бюджет
	656,9
	656,9
	-
	-
	
	

	
	
	краевой бюджет
	4 476,1
	4 476,1
	-
	-
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.2.3
	Асфальтобетонная дорога по 
ул. Сорокина от дома № 3 до дома 
№ 53Б
	всего
	4607,8
	4607,8
	-
	-
	Асфальтобетонное покрытие автодороги    650 м, услуги лаборатории
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района

	
	
	местный бюджет
	590,7
	590,7
	-
	-
	
	

	
	
	краевой бюджет
	4 017,1
	4 017,1
	-
	-
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.2.4
	Тротуар по ул. Фадеева от ул. Сорокина  до ул. Егорлыкская
	всего
	1138,3
	1138,3
	-
	-
	Асфальтобетонное тротуарное покрытие   380 м.
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района

	
	
	местный бюджет
	1138,3
	1138,3
	-
	-
	
	

	
	
	краевой бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.2.5
	Тротуар по ул. Кропоткина от ул. Ленинграская до ул. Мира
	всего
	1272,5
	1272,5
	
	-
	Асфальтобетонное тротуарное покрытие    452 м.
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района

	
	
	местный бюджет
	
1272,5

	1272,5
	-
	-
	
	

	
	
	краевой бюджет
	
	
	-
	-
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.2.6
	Тротуар по ул. Селькоровская от ул. Красная до дома № 27
	всего
	1 996,9
	-
	1 996,9
	-
	Асфальтобетонное тротуарное покрытие     641 м
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района

	
	
	местный бюджет
	1 996,9
	-
	1 996,9
	-
	
	

	
	
	краевой бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.2.7
	Тротуар по ул.Мира от ул. Колхозная до ул. Ленина
	всего
	1 089
	 -
	-
	 1 089
	Асфальтобетонное тротуарное покрытие 363 м
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района

	
	
	местный бюджет
	1 089
	- 
	-
	1 089
	
	

	
	
	краевой бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.2.8
	Тротуар по ул.Октябрьская от ул. Сорокина до ул. Ленина
	всего
	2 910
	 -
	-
	 2 910
	Асфальтобетонное тротуарное покрытие   970 м
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района

	
	
	местный бюджет
	2 910
	- 
	-
	2 910
	
	

	
	
	краевой бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.2.9
	Тротуар по ул.Комсомольская от ул. Пушкина до ул. Красная
	всего
	1 049,2
	 -
	-
	 1 049,2
	Асфальтобетонное тротуарное покрытие    350 м
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района

	
	
	местный бюджет
	1 049,2
	- 
	-
	1 049,2
	
	

	
	
	краевой бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.3
	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дорог местного значения
	всего
	747,9
	249,3
	249,3
	249,3
	19,5 км отремонтирован-ных а/б дорог ежегодно
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района

	
	
	местный бюджет
	747,9
	249,3
	249,3
	249,3
	
	

	
	
	краевой бюджет
	
	-
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.4
	Прочие мероприятия по содержанию гравийных дорог, асфальтобетонных дорог и тротуаров в Медведовском сельском поселении

	всего
	293,1
	293,1
	-
	-
	Осуществление строительного контроля по ремонту тротуаров ул. Фадеева и ул. Кропоткина, асфальтобетонных дорог по ул. Северной, ул. Еременко, ул. Сорокина и гравийной дороги по ул. Бойкой в Медведовском сельском поселении


	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района


	
	
	местный бюджет
	293,1
	293,1
	
	
	
	

	
	
	краевой бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	2.
	Содержание дорог местного значения
	всего
	5047,2
	1396,6
	1 825,3
	1 825,3
	Содержание дорог местного значения
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района






	
	
	местный бюджет
	5047,2
	1396,6
	1 825,3
	1 825,3
	
	

	
	
	краевой бюджет
	-
	-
	
	-
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	
	

	2.1
	Работы по грейдированию дорог местного значения (с подсыпкой ГПС)
	всего
	3385,2
	1006,0
	1 189,6
	1 189,6
	Выполнение работ по грейдированию
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района

	
	
	местный бюджет
	3385,2
	1006,0
	1 189,6
	1 189,6
	
	

	
	
	краевой бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	
	

	2.2
	Выполнение работ по зимнему содержанию дорог местного значения на территории Медведовского сельского поселения
	всего
	1662,0
	390,6
	635,7
	635,7
	Приобретение и распределение пескосоляной смеси по асфальтобетонным дорогам;

Очистка от снега асфальтобетонных и гравийных дорог

	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района

	
	
	местный бюджет
	1662,0
	390,6
	635,7
	635,7
	
	

	
	
	краевой бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	
	
	

	   3.
	Безопасность дорожного движения
	всего
	1397,3
	691,9
	352,7
	352,7
	
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района

	
	
	местный бюджет
	1397,3
	691,9
	352,7
	352,7
	
	

	
	
	краевой бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	
	

	3.1.




	Нанесение горизонтальной дорожной разметки и установка дорожных знаков, светофоров, ограждений, искусственных неровностей
	всего
	1145,7
	440,3
	352,7
	352,7
	Разметка проезжей части дорог- 8,5 км. 2 раза  в год;

Установка дорожных знаков- 16 шт. 

Нанесение горизонтальной дорожной разметки (пешеходные переходы) – 1158,84 м2



	Администрация Медведовского сельского Тимашевского района

	
	
	местный бюджет
	1145,7
	440,3
	352,7
	352,7
	
	

	
	
	краевой бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	
	

	3.2.
	Оплата по исполнительному листу (нанесение дорожной разметки)
	всего
	251,6
	251,6
	-
	-
	Оплата задолженности за работы по нанесению дорожной разметки по исполнительному листу ФС 030938404 от 08.03.2021 г.
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района

	
	
	местный бюджет
	251,6
	251,6
	
	
	
	

	
	
	краевой бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	ИТОГО
	всего
	33 965,3
	17 661,8
	7 558,7
	8 744,8
	
	

	
	
	местный бюджет
	23 632,2
	7 328,7
	7 558,7
	8 744,8
	
	

	
	
	краевой бюджет
	10 333,1
	10 333,1
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	
	





Исполняющий обязанности заместителя главы
Медведовского сельского поселения 
Тимашевского района 													       Р.С. Ермаков

