Приложение № 2

к муниципальной программе

Медведовского сельского поселения

Тимашевского района

«Социально-экономическое и территориальное

развитие» на 2021 – 2023 годы

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Медведовского сельского поселения

Тимашевского района «Социально-экономическое

и территориальное развитие»

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финанси-рования, всего (тыс.руб) | В том числе по годам |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Координатор муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Медведовскому сельскому поселению современный облик | Всего | 12091,6 | 5069,3 | 3425,9 | 3596,4 |  | Заместитель главы Медведовского сельского поселения, курирующий данное направление |
|  |  | местный бюджет | 10657,8 | 3635,5 | 3425,9 | 3596,4 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 1433,8 | 1433,8 | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |
| 1.1. | Благоустройство и озеленение | Всего | 6528,3 | 1855,0 | 2 274,4 | 2 398,9 | Санитарная очистка на территории поселения, удаление деревьев угроз, отлов безнадзорных животных, выкашивание сорной растительности и обработка территории от насекомых (комаров, клещей), утилизация биологических отходов, уборка территорий кладбищ, ремонт пешеходных мостов по ул. Набережная - ул. Северная и ул. Коммунальная - ул. Заречная в ст-це Медведовской. Очистка и обустройство ливневых каналов. В 2021 г. -разработка гидравлического расчета системы ливневой канализации; расчет скорости наполнения каналов при обильном выпадении атмосферных осадков; расчет высот по осям водоотводных каналов и их уклоны в соответствии со СНИП | Заместитель главы Медведовского сельского поселения, курирующий данное направление |
|  |  | местный бюджет | 6528,3 | 1855,0 | 2 274,4 | 2 398,9 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |
| 1.2. | Выполнение работ по объекту «Обустройство тротуара по улице Мира в Медведовском сельском поселении» | Всего | 1937,8 | 1937,8 | - | - | Капитальный ремонт тротуара | Заместитель главы Медведовского сельского поселения, курирующий данное направление |
|  |  | местный бюджет | 504,0 | 504,0 | - | - |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 1433,8 | 1433,8 | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  | - | - |  |  |
| 1.3. | Коммунальные расходы по уличному освещению | Всего | 3 565,5 | 1 216,5 | 1 151,5 | 1 197,5 | Оплата за потребленную электроэнергию уличного освещения | Заместитель главы Медведовского сельского поселения, курирующий данное направление |
|  |  | местный бюджет | 3 565,5 | 1 216,5 | 1 151,5 | 1 197,5 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |
| 1.4 | Текущий ремонт памятников | Всего | 60,0 | 60,0 | - | - | 4 памятников | Заместитель главы Медведовского сельского поселения, курирующий данное направление |
|  |  | местный бюджет | 60,0 | 60,0 | - | - |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |
| 2. | Создание безбарьерной среды для маломобильных граждан | Всего | 240,0 | 0,0 | 120,0 | 120,0 |  | Заместитель главы Медведовского сельского поселения, курирующий данное направление |
|  |  | местный бюджет | 240,0 | 0,0 | 120,0 | 120,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | Всего | 12331,6 | 5069,3 | 3 545,9 | 3 716,4 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 10897,8 | 3635,5 | 3 545,9 | 3 716,4 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 1433,8 | 1433,8 | - | - |  |  |

Исполняющий обязанности заместителя

главы Медведовского сельского

поселения Тимашевского района                                                                                                                                 Р.С. Ермаков