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                                                                   Перечень
основных мероприятий муниципальной программы 
Медведовского сельского поселения Тимашевского района 
«Формирование современной городской среды 
на 2020-2024 годы»

	N
п/п
	Наименование мероприятия
	Источник финансирования
	Объем финансирования, всего (тыс. руб.)
	В том числе по годам реализации
	Непосредственный результат реализации мероприятия
	Координатор муниципальной программы

	
	
	
	
	2020 год
	2021
год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	
	

	1
	2
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Основное мероприятие № 1 Благоустройство дворовых территорий Медведовского сельского поселения Тимашевского района
	Всего
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Комплексное благоустройство дворовых территорий, по ул. Мира,144,
148

	Заместитель главы Медведовского сельского поселения Тимашевского района (курирующий данное направление)


	
	
	местный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	краевой бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Разработка проектно – сметной документации благоустройства дворовых территорий 
	Всего
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Проектно – сметная документация комплексного благоустройства дворовых территорий, по ул. Мира,144,
148

	

	
	
	местный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	краевой бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Основное мероприятие № 2 «Благоустройство территорий общего пользования Медведовского сельского поселения Тимашевского района»
	Всего
	32679,9
	98,0
	28691,8
	890,1
	1500,0
	1500,0
	1-й этап благоустройства
парка станицы Медведовской расположенного по адресу: Тимашевский район, ст-ца Медведовская, ул. Пушкина, 3 Г; разработка проектно-сметной документации для реконструкции парков по ул. Пушкина, 3 Г и ул. Ленина, 77Б
	Заместитель главы Медведовского сельского поселения Тимашевского района (курирующий данное направление)


	
	
	местный бюджет
	6764,5
	98,0
	2776,4
	890,1
	1500,0
	1500,0
	
	

	
	
	краевой бюджет
	1036,6
	-
	1036,6
	-
	-
	-
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	24878,8

	
	24878,8
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Разработкапроектно сметной документации для реконструкции парка по ул. Пушкина, 3 Г.
	Всего
	86,0
	86,0
	-
	-
	-
	-
	Оплата проектно сметной документации парка по ул. Пушкина, 3 Г.
	Заместитель главы Медведовского сельского поселения Тимашевского района (курирующий данное направление)


	
	
	местный бюджет
	86,0
	86,0
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	краевой бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Реконструкция парка по ул. Пушкина, 3 Г.
	Всего
	31756,1
	-
	27866,0
	890,1
	1500,0
	1500,0
	Выполнение работ по реконструкции парка по ул. Пушкина, 3 Г. (1-й этап)
	Заместитель главы Медведовского сельского поселения Тимашевского района (курирующий данное направление)


	
	
	местный бюджет
	5840,7
	-
	1950,6
	890,1
	1500,0
	1500,0
	
	

	
	
	краевой бюджет
	1036,6
	
	1036,6
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	24878,8
	
	24878,8
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3
	Разработка проектно -сметной документации для реконструкции парка
по ул. Ленина, 77Б ст. Медведовской
	Всего
	364,0
	12,0
	352,0
	-
	-
	-
	Корректировка дизайн – проекта парка по ул.Ленина, 77Б ст. Медведовской, проведение проверки сметной стоимости в ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза».
	

	
	
	местный бюджет
	364,0
	12,0
	352,0
	-
	-
	-
	
	

	
	
	краевой бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный 
бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4
	Строительный контроль работ по реконструкции парка по ул. Пушкина, 3 Г
	Всего
	473,8
	-
	473,8
	-
	-
	-
	Осуществление строительного контроля работ по реконструкции парка по ул. Пушкина 3Г (1-й этап)
	

	
	
	местный бюджет

	473,8
	-
	473,8
	-
	-
	-
	
	

	
	
	краевой бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	федеральный бюджет

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	Итого:








	Всего
	32679,9
	98,0
	28691,8
	890,1
	1500,0
	1500,0
	
	

	
	
	местный бюджет
	6764,5
	98,0
	2776,4
	890,1
	1500,0
	1500,0
	
	

	
	
	краевой бюджет
	1036,6
	
	1036,6
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	24878,8
	
	24878,8
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	





Исполняющий обязанности заместителя
главы Медведовского сельского поселения
[bookmark: _GoBack]Тимашевского района                                                                                                                                                  Р.С. Ермаков
