Приложение № 2

к муниципальной программе

Медведовского сельского

поселения Тимашевского района

"Развитие дорожного хозяйства "

# ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

# МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

# "Развитие дорожного хозяйства на 2021 - 2023 годы "

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования, всего (тыс.руб) |  | В том числе по годам |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия |  | Участник муниципальной программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2021 г | 2022 г |  | 2023 г |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |
| 1. | Текущий ремонт дорог местного значения | всего | 27671,4 |  | 15 525,6 | 5579,0 |  | 6 566,8 |  | Текущий ремонт дорог местного значения |  | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района |  |
|  |  | местный бюджет | 17338,3 |  | 5 192,5 | 5579,0 |  | 6 566,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 10 333,1 |  | 10 333,1 | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - |  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - |  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ремонт гравийных дорог | всего | 4835,8 |  | 751,4 | 2 815,1 |  | 1 269,3 |  | Ремонт гравийных дорог |  | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района |  |
|  |  | местный бюджет | 5155,2 |  | 751,4 | 2 815,1 |  | 1 269,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - |  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - |  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Гравийная дорога по ул. Бойкая от ул. Коммунальная до ул. Ковтюха и от № 71 до ул. Комсомольской | всего | 1189,4 | - |  |  | 1189,4 |  | - |  | Нарезка профиля -909 м, отсыпка песчано-гравийной смесью 909 м. |  | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | 1189,4 | - |  |  | 1189,4 |  | - |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Гравийная дорога по ул.Школьная от № 77 до № 81 | всего | - | - |  |  | - |  | - |  |  |  | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | - | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Гравийная дорога по ул. Бойкой от № 1 до ул. Тимашевской | всего | 751,4 | 751,4 |  |  | - |  | - |  | Нарезка профиля -650 м, отсыпка песчано-гравийной смесью 650 м. |  | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | 751,4 | 751,4 |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Гравийная дорога по ул. Еременко от ул. Школьной до ул. Чайковского | всего | 848,9 | - |  |  | 848,9 |  | - |  | Нарезка профиля -648,3 м, отсыпка песчано-гравийной смесью 648,3 м. |  | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | 848,9 | - |  |  | 848,9 |  | - |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Гравийная дорога по ул. Дядьковская от ул.Азовской до ул.Комсомольской | всего | 1 269,3 | - |  |  | - |  | 1 269,3 |  | Нарезка профиля- 1000 м, отсыпка песчано-гравийной смесью 1000 м |  | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | 1 269,3 | - |  |  | - |  | 1 269,3 |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
| 1.1.6 | Гравийная дорога по ул. Чапаева от ул. Фадеева до дома № 1 | всего | - | - |  |  | - |  | - |  |  |  | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | - | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
| 1.1.7 | Гравийная дорога по ул. Профессиональной от ул. Егорлыкская до ул.Сорокина | всего | 776,8 | - |  |  | 776,8 |  | - |  | Нарезка профиля -595 м, отсыпка песчано-гравийной смесью 595 м. |  | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | 776,8 | - |  |  | 776,8 |  | - |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
| 1.2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | всего | 21773,0 | 14245,4 |  |  | 2479,4 |  | 5 048,2 |  | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | 11439,9 | 3912,3 |  |  | 2479,4 |  | 5 048,2 |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 10 333,1 | 10 333,1 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Асфальтобетонная дорога по ул. Северная от ул.Московская до ул.Кирпильская | всего | 2108,6 | 2108,6 |  |  | - |  | - |  | Асфальтобетонное покрытие автодороги 441 м, услуги лаборатории |  | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | 268,7 | 268,7 |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 1839,9 | 1839,9 |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Асфальтобетонная дорога по ул. Еременко от ул.Ленина до ул.Егорлыкская и от ул. Телеграфная до ул. Сорокина | всего | 5125,2 | 5125,2 |  |  | - |  | - |  | Асфальтобетонное покрытие автодороги 584 м, услуги лаборатории |  | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | 649,1 | 649,1 |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 4 476,1 | 4 476,1 |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Асфальтобетонная дорога по ул. Сорокина от дома № 3 до дома № 53Б | всего | 4600,8 | 4600,8 |  |  | - |  | - |  | Асфальтобетонное покрытие автодороги 650 м, услуги лаборатории |  | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | 583,7 | 583,7 |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 4 017,1 | 4 017,1 |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
| 1.2.4 | Тротуар по ул. Фадеева от ул. Сорокина до ул. Егорлыкская | всего | 1138,3 | 1138,3 |  |  | - |  | - |  | Асфальтобетонное тротуарное покрытие 380 м. |  | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | 1138,3 | 1138,3 |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
| 1.2.5 | Тротуар по ул. Кропоткина от ул. Ленинграская до ул. Мира | всего | 1272,5 | 1272,5 |  |  |  |  | - |  | Асфальтобетонное тротуарное покрытие 452 м. |  | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | 1272,5 | 1272,5 |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
| 1.2.6 | Тротуар по ул. Селькоровская от ул. Красная до дома № 27 | всего | - | - |  |  | - |  | - |  |  |  | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | - | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
| 1.2.7 | Тротуар по ул.Мира от ул. Колхозная до ул. Ленина | всего | 1 089 | - |  |  | - |  | 1 089 |  | Асфальтобетонное тротуарное покрытие 363 м |  | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | 1 089 | - |  |  | - |  | 1 089 |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
| 1.2.8 | Тротуар по ул.Октябрьская от ул. Сорокина до ул. Ленина | всего | 2 910 | - |  |  | - |  | 2 910 |  | Асфальтобетонное тротуарное покрытие 970 м |  | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | 2 910 | - |  |  | - |  | 2 910 |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
| 1.2.9 | Тротуар по ул.Комсомольская от ул. Пушкина до ул. Красная | всего | 1 049,2 | - |  |  | - |  | 1 049,2 |  | Асфальтобетонное тротуарное покрытие 350 м |  | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | 1 049,2 | - |  |  | - |  | 1 049,2 |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
| 1.2.10 | Тротуар по ул. Фадеева от ул. Егорлыкской до ул. ленина | всего | 1625,7 | - |  |  | 1625,7 |  | - |  | Асфальтобетонное тротуарное покрытие 418,1 м. |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 1625,7 | - |  |  | 1625,7 |  | - |  |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | - | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
| 1.2.11 | Тротуар по ул. Чонгарской от ул. Фадеева дот ул. Профессиональной | всего | 716,8 | - |  |  | 716,8 |  | - |  | Асфальтобетонное тротуарное покрытие 185,3 м. |  | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | Местный бюджет | 716,8 | - |  |  | 716,8 |  | - |  |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | - | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
| 1.2.12 | Тротуар хут. Ленинский ул. Центральная, 128 | всего | 136,9 | - |  |  | 136,9 |  | - |  | Асфальтобетонное тротуарное покрытие 34,1 м. |  | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | Местный бюджет | 136,9 | - |  |  | 136,9 |  | - |  |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | - | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
| 1.3 | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дорог местного значения | всего | 783,1 | 249,3 |  |  | 284,5 |  | 249,3 |  | 19,5 км отремонтирован-ных а/б дорог в 2021 г. 25 кв.м.- в 2022 г. |  | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | 783,1 | 249,3 |  |  | 284,5 |  | 249,3 |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
| 1.4 | Прочие мероприятия по содержанию гравийных дорог, асфальтобетонных дорог и тротуаров в Медведовском сельском поселении | всего | 279,5 | 279,5 |  |  | - |  | - |  | Осуществление строительного контроля по ремонту тротуаров ул. Фадеева и ул. Кропоткина, асфальтобетонных дорог по ул. Северной, ул. Еременко, ул. Сорокина и гравийной дороги по ул. Бойкой в Медведовском сельском поселении |  | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | 279,5 | 279,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Содержание дорог местного значения | всего | 4765,7 | 1599,7 |  |  | 1340,7 |  | 1 825,3 |  | Содержание дорог местного значения |  | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | 4765,7 | 1599,7 |  |  | 1340,7 |  | 1 825,3 |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
| 2.1 | Работы по грейдированию дорог местного значения (с подсыпкой ГПС) | всего | 2935,4 | 1082,8 |  |  | 663,0 |  | 1 189,6 |  | Выполнение работ по грейдированию |  | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | 2929,1 | 1082,8 |  |  | 656,7 |  | 1 189,6 |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
| 2.2 | Выполнение работ по зимнему содержанию дорог местного значения на территории Медведовского сельского поселения | всего | 1836,6 | 516,9 |  |  | 684,0 |  | 635,7 |  | Приобретение и распределение пескосоляной смеси по асфальтобетонным дорогам; Очистка от снега асфальтобетонных и гравийных дорог |  | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | 1836,6 | 516,9 |  |  | 684,0 |  | 635,7 |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Безопасность дорожного движения | всего | 2360,8 | 691,9 |  |  | 1316,2 |  | 352,7 |  |  |  | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | 2360,8 | 691,9 |  |  | 1316,2 |  | 352,7 |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
| 3.1. | Нанесение горизонтальной дорожной разметки и установка дорожных знаков, светофоров, ограждений, искусственных неровностей | всего | 2109,2 | 440,3 |  |  | 1316,2 |  | 352,7 |  | Разметка проезжей части дорог- 8,5 км. 2 раза в год; Установка дорожных знаков Нанесение горизонтальной дорожной разметки (пешеходные переходы) – 1158,84 м2 Установка пешеходных ограждений 238 м. Светофор Т 7- 2 шт. Искусственная неровность- 4 шт. |  | Администрация Медведовского сельского Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | 2109,2 | 440,3 |  |  | 1316,2 |  | 352,7 |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
| 3.2. | Оплата по исполнительному листу (нанесение дорожной разметки) | всего | 251,6 | 251,6 |  |  | - |  | - |  | Оплата задолженности за работы по нанесению дорожной разметки по исполнительному листу ФС 030938404 от 08.03.2021 г. |  | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | 251,6 | 251,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | всего | 34797,9 | 17817,2 |  |  | 8235,9 |  | 8 744,8 |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 24464,8 | 7484,1 |  |  | 8235,9 |  | 8 744,8 |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 10 333,1 | 10 333,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |

# Заместитель главы

Медведовского сельского поселения

Тимашевского района 													       Р.С. Ермаков