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Приложение № 2
к муниципальной программе 
Медведовского сельского 
поселения Тимашевского района 
"Развитие дорожного хозяйства "


ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"Развитие дорожного хозяйства на 2021 - 2023 годы "

	№
п/п
	Наименование мероприятия
	Источники финансирования
	Объем финансирования, всего (тыс.руб)
	В том числе по годам
	Непосредственный результат реализации мероприятия
	Участник муниципальной программы

	
	
	
	
	2021 г
	2022 г
	2023 г
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	         9

	1.
	Текущий ремонт дорог местного значения
	всего
	27671,4
	15 525,6
	5579,0
	6 566,8
	Текущий ремонт дорог местного значения
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района


	
	
	местный бюджет
	17338,3
	5 192,5
	5579,0
	6 566,8
	
	

	
	
	краевой бюджет
	10 333,1
	10 333,1
	-
	-
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	-

	-
	-
	-
	
	

	1.1
	Ремонт гравийных дорог
	всего
	4835,8
	751,4
	2 815,1
	1 269,3
	Ремонт гравийных дорог
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района

	
	
	местный бюджет
	5155,2
	751,4
	2 815,1
	1 269,3
	
	

	
	
	краевой бюджет
	
	-
	
	-
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	внебюджетные источники

	-
	-
	-
	-
	
	

	
	в том числе
	

	1.1.1
	Гравийная дорога по ул. Бойкая от ул. Коммунальная до ул. Ковтюха и от № 71 до ул. Комсомольской
	всего
	1189,4
	-
	1189,4
	-
	Нарезка профиля -909 м, отсыпка песчано-гравийной  смесью 909 м.
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района

	
	
	местный бюджет
	1189,4
	-
	1189,4
	-
	
	

	
	
	краевой бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.1.2
	Гравийная дорога по ул.Школьная от № 77 до № 81
	всего
	-
	-
	-
	-
	
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района

	
	
	местный бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	краевой бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.1.3
	Гравийная дорога по ул. Бойкой от № 1 до ул. Тимашевской
	всего
	751,4
	751,4
	-
	-
	Нарезка профиля -650 м, отсыпка песчано-гравийной  смесью 650 м.
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района

	
	
	местный бюджет
	751,4
	751,4
	-
	-
	
	

	
	
	краевой бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.1.4
	Гравийная дорога по ул. Еременко от ул. Школьной до ул. Чайковского
	всего
	848,9
	-
	848,9
	-
	Нарезка профиля -648,3 м, отсыпка песчано-гравийной  смесью 648,3 м.
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района

	
	
	местный бюджет
	848,9
	-
	848,9
	-
	
	

	
	
	краевой бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.1.5
	Гравийная дорога по ул. Дядьковская от ул.Азовской до ул.Комсомольской
	всего
	1 269,3
	-
	-
	1 269,3
	Нарезка профиля- 1000 м, отсыпка песчано-гравийной смесью 1000 м
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района

	
	
	местный бюджет
	1 269,3
	-
	-
	1 269,3
	
	

	
	
	краевой бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.1.6
	Гравийная дорога по ул. Чапаева от ул. Фадеева до дома № 1
	всего
	-
	-
	-
	-
	
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района

	
	
	местный бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	краевой бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.1.7
	Гравийная дорога по ул. Профессиональной от ул. Егорлыкская до ул.Сорокина
	всего
	776,8
	-
	776,8
	-
	 Нарезка профиля -595 м, отсыпка песчано-гравийной  смесью 595 м.
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района

	
	
	местный бюджет
	776,8
	-
	776,8
	-
	
	

	
	
	краевой бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.2
	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
	всего
	21773,0
	14245,4
	2479,4
	5 048,2
	 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района

	
	
	местный бюджет
	11439,9
	3912,3
	2479,4
	5 048,2
	
	

	
	
	краевой бюджет
	10 333,1
	10 333,1
	-
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	в том числе:

	1.2.1
	Асфальтобетонная дорога по 
ул. Северная от ул.Московская до ул.Кирпильская
	всего
	2108,6
	2108,6
	-
	-
	Асфальтобетонное покрытие автодороги    441 м, услуги лаборатории
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района

	
	
	местный бюджет
	268,7
	268,7
	-
	-
	
	

	
	
	краевой бюджет
	1839,9
	1839,9
	-
	-
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.2.2
	Асфальтобетонная дорога по 
ул. Еременко от ул.Ленина до ул.Егорлыкская и от ул. Телеграфная до ул. Сорокина
	всего
	 5125,2
	5125,2
	-
	-
	Асфальтобетонное покрытие автодороги    584 м, услуги лаборатории
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района

	
	
	местный бюджет
	649,1
	649,1
	-
	-
	
	

	
	
	краевой бюджет
	4 476,1
	4 476,1
	-
	-
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.2.3
	Асфальтобетонная дорога по 
ул. Сорокина от дома № 3 до дома 
№ 53Б
	всего
	4600,8
	4600,8
	-
	-
	Асфальтобетонное покрытие автодороги    650 м, услуги лаборатории
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района

	
	
	местный бюджет
	583,7
	583,7
	-
	-
	
	

	
	
	краевой бюджет
	4 017,1
	4 017,1
	-
	-
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.2.4
	Тротуар по ул. Фадеева от ул. Сорокина  до ул. Егорлыкская
	всего
	1138,3
	1138,3
	-
	-
	Асфальтобетонное тротуарное покрытие   380 м.
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района

	
	
	местный бюджет
	1138,3
	1138,3
	-
	-
	
	

	
	
	краевой бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.2.5
	Тротуар по ул. Кропоткина от ул. Ленинграская до ул. Мира
	всего
	1272,5
	1272,5
	
	-
	Асфальтобетонное тротуарное покрытие    452 м.
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района

	
	
	местный бюджет
	
1272,5

	1272,5
	-
	-
	
	

	
	
	краевой бюджет
	
	
	-
	-
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.2.6
	Тротуар по ул. Селькоровская от ул. Красная до дома № 27
	всего
	-
	-
	-
	-
	
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района

	
	
	местный бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	краевой бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.2.7
	Тротуар по ул.Мира от ул. Колхозная до ул. Ленина
	всего
	1 089
	 -
	-
	 1 089
	Асфальтобетонное тротуарное покрытие 363 м
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района

	
	
	местный бюджет
	1 089
	- 
	-
	1 089
	
	

	
	
	краевой бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.2.8
	Тротуар по ул.Октябрьская от ул. Сорокина до ул. Ленина
	всего
	2 910
	 -
	-
	 2 910
	Асфальтобетонное тротуарное покрытие   970 м
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района

	
	
	местный бюджет
	2 910
	- 
	-
	2 910
	
	

	
	
	краевой бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.2.9
	Тротуар по ул.Комсомольская от ул. Пушкина до ул. Красная
	всего
	1 049,2
	 -
	-
	 1 049,2
	Асфальтобетонное тротуарное покрытие    350 м
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района

	
	
	местный бюджет
	1 049,2
	- 
	-
	1 049,2
	
	

	
	
	краевой бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.2.10
	Тротуар по ул. Фадеева от ул. Егорлыкской до ул. ленина
	всего
	1625,7
	-
	1625,7
	-
	Асфальтобетонное тротуарное покрытие 418,1 м.
	

	
	
	Местный бюджет
	1625,7
	-
	1625,7
	-
	
	

	
	
	Краевой бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	
	

	
1.2.11

	Тротуар по ул. Чонгарской от ул. Фадеева дот ул. Профессиональной
	всего
	716,8
	-
	716,8
	-
	Асфальтобетонное тротуарное покрытие 185,3 м.

	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района


	
	
	Местный бюджет
	716,8
	-
	716,8
	-
	
	

	
	
	Краевой бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.2.12
	Тротуар хут. Ленинский ул. Центральная, 128
	всего
	136,9
	-
	136,9
	-
	Асфальтобетонное тротуарное покрытие 34,1 м.


	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района


	
	
	Местный бюджет
	136,9
	-
	136,9
	-
	
	

	
	
	Краевой бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.3
	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дорог местного значения
	всего
	783,1
	249,3
	284,5
	249,3
	19,5 км отремонтирован-ных а/б дорог  в 2021 г.
25 кв.м.- в 2022 г.
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района

	
	
	местный бюджет
	783,1
	249,3
	284,5
	249,3
	
	

	
	
	краевой бюджет
	
	-
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.4
	Прочие мероприятия по содержанию гравийных дорог, асфальтобетонных дорог и тротуаров в Медведовском сельском поселении

	всего
	279,5
	279,5
	-
	-
	Осуществление строительного контроля по ремонту тротуаров ул. Фадеева и ул. Кропоткина, асфальтобетонных дорог по ул. Северной, ул. Еременко, ул. Сорокина и гравийной дороги по ул. Бойкой в Медведовском сельском поселении


	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района


	
	
	местный бюджет
	279,5
	279,5
	
	
	
	

	
	
	краевой бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	2.
	Содержание дорог местного значения
	всего
	4765,7
	1599,7
	1340,7
	1 825,3
	Содержание дорог местного значения
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района






	
	
	местный бюджет
	4765,7
	1599,7
	1340,7
	1 825,3
	
	

	
	
	краевой бюджет
	-
	-
	
	-
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	
	

	2.1
	Работы по грейдированию дорог местного значения (с подсыпкой ГПС)
	всего
	2935,4
	1082,8
	663,0
	1 189,6
	Выполнение работ по грейдированию
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района

	
	
	местный бюджет
	2929,1
	1082,8
	656,7
	1 189,6
	
	

	
	
	краевой бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	
	

	2.2
	Выполнение работ по зимнему содержанию дорог местного значения на территории Медведовского сельского поселения
	всего
	1836,6
	516,9
	684,0
	635,7
	Приобретение и распределение пескосоляной смеси по асфальтобетонным дорогам;

Очистка от снега асфальтобетонных и гравийных дорог

	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района

	
	
	местный бюджет
	1836,6
	516,9
	684,0
	635,7
	
	

	
	
	краевой бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	
	
	

	   3.
	Безопасность дорожного движения
	всего
	2360,8
	691,9
	1316,2
	352,7
	
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района

	
	
	местный бюджет
	2360,8
	691,9
	1316,2
	352,7
	
	

	
	
	краевой бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	
	

	3.1.




	Нанесение горизонтальной дорожной разметки и установка дорожных знаков, светофоров, ограждений, искусственных неровностей
	всего
	2109,2
	440,3
	1316,2
	352,7
	Разметка проезжей части дорог- 8,5 км. 2 раза  в год;

Установка дорожных знаков 

Нанесение горизонтальной дорожной разметки (пешеходные переходы) – 1158,84 м2
Установка пешеходных ограждений 238 м.
Светофор Т 7- 2 шт.
Искусственная неровность- 4 шт.



	Администрация Медведовского сельского Тимашевского района

	
	
	местный бюджет
	2109,2
	440,3
	1316,2
	352,7
	
	

	
	
	краевой бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	
	

	3.2.
	Оплата по исполнительному листу (нанесение дорожной разметки)
	всего
	251,6
	251,6
	-
	-
	Оплата задолженности за работы по нанесению дорожной разметки по исполнительному листу ФС 030938404 от 08.03.2021 г.
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района

	
	
	местный бюджет
	251,6
	251,6
	
	
	
	

	
	
	краевой бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	ИТОГО
	всего
	34797,9
	17817,2
	8235,9
	8 744,8
	
	

	
	
	местный бюджет
	24464,8
	7484,1
	8235,9
	8 744,8
	
	

	
	
	краевой бюджет
	10 333,1
	10 333,1
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	
	





Заместитель главы
Медведовского сельского поселения 
Тимашевского района 													       Р.С. Ермаков

