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	Приложение № 1 
к муниципальной программе
«Развитие  коммунальной инфраструктуры»
в Медведовском сельском поселении 
на 2021-2023 годы










ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
 «Развитие коммунальной инфраструктуры» в Медведовском
 сельском поселении на 2021-2023 годы

	№
п/п
	Наименование целевого 
показателя
	Едини-цаизмерения
	Статус*
	Значение показателей

	
	
	
	
	2021
	2022
	2023
	№ год 
реализации

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Мероприятие «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Медведовского сельского поселения Тимашевского района»

	

	ЦЕЛИ: работа по улучшению условий проживания и качества жизни населения:реализация мероприятий по повышению уровня оснащенности поселения коммунальной инфраструктурой, повышение уровня комфортности проживания населения, снижение бюджетных расходов на оплату за содержание, ремонт сетей.

	
	ЗАДАЧА: комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на основе подхода к проектированию, строительству новых объектов, реконструкции и ремонту существующих систем, внедрению энергосберегающих и высокоэффективных систем.

	1.1.
	Обеспечения 100% содержания МУ «Управления СТС и ЖКХ Медведовского сельского поселения
	%
	
3
	100%
	100%
	100%
	
2021-2023 год


	2
	Мероприятие «Водоснабжение и водоотведение Медведовского сельского поселения Тимашевского района»

	2.1.
	Проектирование водопроводной сети ст-ца Медведовская,
мкр. Заозерный 
	км
	3
	-
	-
	-
	-

	2.2.
	Проектирование водопроводной сети по ул. Краснодарской, 
ул. Кубанской 
хут. Большевик

	шт.
	3
	-
	-
	-
	2021-2023

	2.3.
	Строительство водопровода по ул.Солнечная, ул.Центральная, ул.Клубная 
хут. Ленинский (прохождение экспетизы)

	км
ед
	3
	1
	7,6
	-
	2021-2022 

	2.4.
	Проектирование водопроводной сти по ул. Заречной от № 101 Е до № 101Л
	км
	3
	-
	-
	-
	-

	2.5.
	Проектирование водопроводной сети по ул. Заречной, проезд 2 и 3

	шт.
	3
	-
	-
	-
	-

	2.6.
	Строительство объекта «Водоснабжение  по ул.Школьная и Западная»
	км
	3
	-
	-
	0,794
	2023

	2.7.
	Выполнение предпроектных работ по объекту «Реконструкция сетей водоснабжения в станице Медведовская»
[bookmark: _GoBack]
	объект
	3
	4
	-
	-
	2021

	2.8.
	Актуализация сметной документации по объекту «Водоснабжение по ул. Школьная и Западная в ст. Медведовской Тимашевского района»

	объект
	3
	1
	-
	-
	2021

	2.9.
	Приобретение насосов для системы водоснабжения и водоотведения
	шт.
	3
	3
	-
	-
	2021

	3
	Мероприятие «Теплоснабжение Медведовского сельского поселения Тимашевского района»

	3.1.
	Реконструкция распределительных тепловых сетей по ул. Ленина,
ул. Мира, ул. Кропоткина в Медведовском сельском поселении Тимашевского района ( 3 ЦТП, подводящие сети)
	шт.
	3
	1
	2
	-
	
2021

	
	
	км
	3
	-
	1,491
	-
	

2022

	3.2.
	Предоставление межбюджетных трансфертов на поддержку мер по сбалансированности бюджета
	тыс. руб.
	3
	10810,6
	-
	-
	

2021

	3.3
	Мероприятия по комплексному развитию систем коммунальной инфраструктуры и поддержки ЖКХ
	тыс. руб.
	3
	-
	4036,1
	-
	

2022

	4
	Мероприятие «Газификация Медведовского сельского поселения Тимашевского района»

	4.1.
	Обслуживание ШРП и ШГРП
	км.
	3
	-
	17,614
	17,614
	2022 - 2023

	4.2.
	Проектирование газопроводной сети на территории поселения по ул. Краснодарской, 
ул. Кубанской, хут. Большевик.

	м
	
3
	
-
	
-
	
1
	2023

	4.3.
	Содержание  газопровода низкого давления  «Вечный огонь на мемориале 45 лет Победы» ст-ца Медведовская, ул.Пушкина, 3Б.

	шт.
	

3
	1
	1
	1
	2021-2023

	4.4.
	Эксплуатация опасного производственного объекта «Сеть газоснабжения»
	месяц
	
3
	10
	12
	-
	2021-2022

	5
	Мероприятие «Электроснабжение Медведовского сельского поселения Тимашевского района»

	5.1.
	Техническое обслуживание линий уличного электроосвещения на территории поселения

	м
	
3
	23750
	
23750

	      23750
	2021-2023

	5.2.
	Устройство уличного освещения по ул. Виноградная, 
ст. Медведовской

	м
	3
	-
	913
	-
	2022

	5.3.
	Устройство уличного освещения по ул. Литвинова,
ст. Медведовской
	м
	3
	-
	-
	415
	2023

	5.4.
	Оплата долга по исполнительным листам по договору № 751147 от 01.05.2017г.
	месяц
	3
	13
	2
	-
	2021-2022

	5.5
	Устройство уличного освещения по ул. Западной и ул. Чапаева
	м
	3
	452,88
	-
	-
	2021

	5.6
	Устройство уличного освещения по ул. Лазурной в х. Большевик
	м
	3
	-
	1516
	-
	2022




Исполняющий обязанности главы
Медведовского сельского поселения
Тимашевского района                                                                                                                                                   Р.С. Ермаков



