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Приложение № 2
к муниципальной программе
Медведовского сельского поселения 
Тимашевского района
«Социально-экономическое и территориальное 
развитие» на 2021 – 2023 годы

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Медведовского сельского поселения 
Тимашевского района «Социально-экономическое 
и территориальное развитие»

	№
п/п
	Наименование 
мероприятия
	Источники 
финансирования
	Объем финанси-рования, 
всего
(тыс.руб)
	В том числе по годам
	Непосредственный
результат 
реализации 
мероприятия
	Координатор муниципальной программы 

	
	
	
	
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Медведовскому сельскому поселению современный облик
	Всего
	20358,4
	5069,3
	11692,7
	3596,4
	
	Заместитель главы Медведовского сельского поселения, курирующий данное направление

	
	
	местный бюджет
	12192,5
	3635,5
	4960,6
	3596,4
	
	

	
	
	краевой бюджет
	8165,9
	1433,8
	6732,1
	-
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	
-
	
-
	
	

	
	
	внебюджетные 
источники
	-
	-
	

-
	-
	
	

	1.1.
	Благоустройство и озеленение
	Всего
	5985,9
	1855,0
	1732,0
	2 398,9
	Санитарная очистка на территории поселения, удаление деревьев угроз, отлов безнадзорных животных, выкашивание сорной растительности и обработка территории от насекомых (комаров, клещей), утилизация биологических отходов, уборка территорий кладбищ, ремонт пешеходных мостов по ул. Набережная - ул. Северная и ул. Коммунальная - ул. Заречная в ст-це Медведовской. 
Очистка и обустройство ливневых каналов. 
Разработка гидравлического расчета системы ливневой канализации; 
расчет скорости наполнения каналов при обильном выпадении атмосферных осадков;
расчет высот по осям водоотводных каналов и их уклоны в соответствии со СНИП;
проведение топосъемки участка
	Заместитель главы Медведовского сельского поселения, курирующий данное направление



	
	
	местный бюджет
	5985,9
	1855,0
	1732,0
	2 398,9
	
	

	
	
	краевой бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	внебюджетные
источники
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.2.
	Выполнение работ по объекту «Обустройство тротуара по улице Мира в Медведовском сельском поселении»
	Всего
	1937,8
	1937,8
	-
	-
	Капитальный ремонт тротуара 

	Заместитель главы Медведовского сельского поселения, курирующий данное направление



	
	
	местный бюджет
	504,0
	504,0
	-
	-
	
	

	
	
	краевой бюджет
	1433,8
	1433,8
	-
	-
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	-
	-
	
	

	1.3.
	Коммунальные расходы по уличному освещению
	Всего
	3 662,8
	1 216,5
	1 248,8
	1 197,5
	
Оплата за потребленную электроэнергию уличного освещения
	Заместитель главы Медведовского сельского поселения, курирующий данное направление

	
	
	местный бюджет
	3 662,8
	1 216,5
	1 248,8
	1 197,5
	
	

	
	
	краевой бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	внебюджетные 
источники
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.4
	Текущий ремонт памятников
	Всего
	180,0
	60,0
	120,0
	- 
	4 памятника 
	Заместитель главы Медведовского сельского поселения, курирующий данное направление

	
	
	местный бюджет
	180,0
	60,0
	120,0
	-
	
	

	
	
	краевой бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	внебюджетные 
источники
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.5
	Выполнение работ по объекту «Ремонт тротуара по ул. Ленина от ул. Ленинградской до ул. Степной»
	Всего
	2062,2
	-
	2062,2
	-
	Ремонт тротуарного покрытия протяженностью 283,5 м.
	Заместитель главы Медведовского сельского поселения, курирующий данное направление

	
	
	местный бюджет
	531,6
	-
	531,6
	-
	
	

	
	
	краевой бюджет
	1530,6
	-
	1530,6
	-
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.6
	Выполнение работ по объекту «Ремонт тротуара по ул. Ленина от ул. Степной до 
ул. Мира»
	Всего
	1564,3
	-
	1564,3
	-
	Ремонт тротуарного покрытия протяженностью 215,2 м
	Заместитель главы Медведовского сельского поселения, курирующий данное направление

	
	
	местный бюджет
	406,2
	-
	406,2
	-
	
	

	
	
	краевой бюджет
	1158,1
	-
	1158,1
	-
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.7
	Выполнение работ по объекту «Устройство тротуара по ул. Виноградной»
	Всего
	2343,3
	-
	2343,3
	-
	Устройство тротуарного покрытия протяженностью 852 м
	Заместитель главы Медведовского сельского поселения, курирующий данное направление

	
	
	местный бюджет
	649,9
	-
	649,9
	-
	
	

	
	
	краевой бюджет
	1693,4
	-
	1693,4
	-
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	
	

	
1.8
	Выполнение работ по ремонту тротуара по ул. Набережной
	Всего
	500,0
	
	500,0
	
	Ремонт тротуарного покрытия протяженностью 179,4 м.
	Заместитель главы Медведовского сельского поселения, курирующий данное направление


	
	
	местный бюджет
	0,0
	
	0,0
	
	
	

	
	
	районный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	краевой бюджет
	500,0
	
	500,0
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	1.9
	Ремонт комплексной спортивно-игровой площадки по адресу: ст. Медведовская, ул. Пушкина, 3 А
	всего
	2016,0
	
	2016,0
	
	Замена эпоксидно-каучукового покрытия, ремонт ограждений
	
Заместитель главы Медведовского сельского поселения, курирующий данное направление


	
	
	местный бюджет
	166,0
	
	166,0
	
	
	

	
	
	районный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	краевой бюджет
	1850,0
	
	1850,0
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	1.10
	Строительный контроль работ по ремонту тротуаров по ул. Ленина и ул. Набережной, устройству тротуара по ул. Виноградной
	Всего
	106,1
	
	106,1
	
	Осуществление строительного контроля
	Заместитель главы Медведовского сельского поселения, курирующий данное направление


	
	
	Местный бюджет
	106,1
	
	106,1
	
	
	

	
	
	Районный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Краевой бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	2.
	Создание 
безбарьерной 
среды для маломобильных граждан
	Всего
	590,5
	0,0
	470,5
	120,0
	

	Заместитель главы Медведовского сельского поселения, курирующий данное направление

	
	
	местный бюджет
	590,5
	0,0
	470,5
	120,0
	
	

	
	
	краевой бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные 
источники
	
	
	
	
	
	

	

	
Итого
	Всего

	20948,9
	5 069,3
	12163,2
	3 716,4
	

	


	
	
	местный бюджет

	12783
	3 635,5
	5431,1
	3 716,4
	
	

	
	
	краевой бюджет

	8165,9

	1 433,8
	6732,1
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



Исполняющий обязанности главы 
Медведовского сельского поселения 
Тимашевского района                                                                                                                                                   Р.С. Ермаков
