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Муниципальная программа Медведовского сельского
поселения Тимашевского района «Формирование
современной городской среды»
на 2020-2024 годы

Паспорт
муниципальной программы «Формирование современной
городской среды» на 2020-2024 годы

	Координатор Программы
	Заместитель главы Медведовского сельского поселения (курирующий данное направление)

	Участники Программы
	Администрация      Медведовского     сельского поселения Тимашевского       района, 
МУ «Управление СТС и ЖКХ» Медведовского сельского поселения Тимашевского района


	Подпрограммы муниципальной программы

	Не предусмотрено

	Ведомственные целевые
программы
	Не предусмотрено

	Цели Программы
	Создание наиболее благоприятных и ком-фортных условий жизнедеятельности населения, а также создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории Медведовского сельского поселения Тимашевского района путем реализации мероприятий программы (в период 2020-2024 годов), в том числе реализации к 2024 году более 5 комплексных проектов по благоустройству, повышение уровня социальной ответственности населения в части сохранности благоустроенных территорий

	Задачи программы
	Создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения Медведовского сельского поселения Тимашевского района;
повышение уровня внешнего благоустройства, санитарного содержания, озеленения, организации освещения дворовых и придомовых территорий Медведовского сельского поселения Тимашевского района;
повышение уровня благоустройства территорий общего пользования, архитектурно-художественного оформления на территории Медведовского сельского поселения Тимашевского района;
повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий Медведовского сельского поселения Тимашевского района.

	Перечень целевых показателей
муниципальной программы
	количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов;
количество благоустроенных общественных территорий.


	Этапы и сроки реализации
муниципальной программы
	2020-2024 годы.

	Объемы бюджетных 
ассигнований муниципальной 
программы
	Общий объем средств на реализацию программы в 2020-2024 годах составит:
61794,2 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 98,0 тыс. рублей;
2021 год – 28691,8 тыс. рублей;
2022 год – 30004,4 тыс. рублей;
2023 год – 1 500,0 тыс. рублей;
2024 год – 1 500,0 тыс. рублей;
из них:
за счет бюджета поселения 13142,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 98,0 тыс. рублей;
2021 год – 2776,4 тыс. рублей;
2022 год – 7268,0 тыс. рублей;
2023 год – 1 500,0 тыс. рублей;
2024 год – 1 500,0 тыс. рублей.
За счет краевого бюджета 1946,1 тыс. ру-блей, в том числе по годам:
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 1036,6 тыс. рублей;
2022 год – 909,5 тыс. рублей;
2023 год – 0,0  тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей.
За счет федерального бюджета 
46705,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 24878,8 тыс. рублей;
2022 год – 21826,9 тыс. рублей.
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей.

	Контроль за выполнением
муниципальной программы
	Контроль за выполнением муниципальной программы осуществляет заместитель главы Медведовского сельского поселения Тимашевского района (курирующий данное направление).

	Ожидаемые результаты реализации Программы
	Улучшение состояния территорий Медведовского сельского поселения; создание условий для работы и отдыха жителей сельского поселения; улучшение санитарного состояния территорий Медведовского сельского поселения;
привитие жителям любви и уважения к своему поселению, соблюдению чистоты и порядка;
улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения; увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в поселении;
предотвращение сокращения зелёных на-саждений; увеличение количества высаживаемых деревьев; обустройство терри-тории многоквартирных домов детскими, спортивными площадками, ремонт дворовых проездов, освещения, установки скамеек, урн для мусора.




1. Характеристика текущего состояния сферы
благоустройства в Медведовском сельском поселении
Тимашевского района и прогноз ее развития

	С 2017 года на территории Российской Федерации реализуется приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды», основной целью которого является создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории Российской Федерации путем реализации ежегодно комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству в субъектах Российской Федерации. 
	На территории Медведовского сельского поселения Тимашевского района (далее также - сельское поселение) благоустройство территорий осуществляется за счѐт денежных средств местного бюджета, что часто недостаточно для создания комфортной городской среды. 
	В ходе проведения инвентаризации уровня благоустройства дворовых и  общественных территорий Медведовского сельского поселения Тимашевского района, выявляется острая необходимость в выполнении работ по благоустройству и приведению в надлежащий вид вышеуказанных территорий. Порядок проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий изложен в приложении № 8 к программе.
	Основными проблемами в области благоустройства дворовых территории и наиболее посещаемых общественных территорий сельского поселения являются: 
	недостаточное количество детских и спортивных площадок, зон отдыха, площадок для свободного выгула собак; 
	недостаточное количество парковочных мест на дворовых территориях; 
	недостаточное количество малых архитектурных форм на дворовых и общественных территориях; 
	недостаточное озеленение дворовых территорий и отсутствие общей концепции озеленения общественных территорий, увязанной с остальными элементами благоустройства; 
	изнашивание покрытий дворовых проездов и тротуаров; 
	недостаточное освещение отдельных дворовых и общественных территорий; 
	требуется проведения большого объема работ по приспособлению территории сельского поселения к условиям доступности для инвалидов всех категорий и маломобильных групп населения; 
	благоустройство дворовых территорий, общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения. 
	Внедрение единых принципов благоустройства и формирования комфортной городской среды в ходе реализации муниципальной программы Медведовского сельского поселения Тимашевского района «Формирование современной городской среды» (далее - муниципальная программа) будет осуществляться с соблюдением Правил благоустройства территории Медведовского сельского поселения Тимашевского района. 
	В обязательном порядке при благоустройстве территорий учитывается принцип безбарьерности для маломобильных групп населения. 
	Реализация муниципальной программы позволит обеспечить наиболее комфортные условия для передвижения, досуга и семейного отдыха населения в условиях поселения, включая маломобильные группы граждан, улучшит визуальную аккуратность домов и улиц, что в целом увеличит престижность и привлекательность сельского поселения для его жителей и гостей. 
	Муниципальная программа разработана в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

                     2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и
этапы реализации муниципальной программы

Целью данной программы является создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения, а также создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории Медведовского сельского поселения Тимашевского района путем реализации мероприятий программы (в период 2020-2024 годов), в том числе реализации к 2024 году запланированных комплексных проектов по благоустройству, повышение уровня социальной ответственности населения в части сохранности благоустроенных территорий.
Задачи программы:
1) создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения Медведовского сельского поселения Тимашевского района;
2) повышение уровня благоустройства дворовых территорий Медведовского сельского поселения Тимашевского района;
3) повышение уровня благоустройства территорий общего пользования Медведовского сельского поселения Тимашевского района;
4) повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий Медведовского сельского поселения Тимашевского района.
  Срок реализации программы: 2020 – 2024 годы.
	Перечень целевых показателей муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации приведен в приложении № 1 к настоящей муниципальной программе.

3. Перечень и краткое описание подпрограмм,
ведомственных целевых программ и основных
мероприятий муниципальной программы

	Подпрограммы, ведомственные целевые программы в составе муниципальной программы не предусмотрены. 
	Мероприятия муниципальной программы разработаны с учетом необходимости решения проблем благоустройства территории сельского поселения. 
	В ходе реализации муниципальной программы предусматривается организация и проведение благоустройства территории сельского поселения (дворовые территории, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории) путем выполнения следующих мероприятий: 
	благоустройство дворовых территорий сельского поселения; 
	благоустройство общественных территорий сельского поселения. 
	Благоустройство территории сельского поселения направлено на создание благоприятных, здоровых и культурных условий для жизни, трудовой деятельности и досуга населения, включающее в себя: 
	1) благоустройство общественных территорий сельского поселения, в том числе: 
	а) ремонт сельских тротуаров; 
	б) обеспечение освещения общественных территорий; 
	в) установка скамеек; 
	г) установка урн для мусора; 
	д) озеленение общественных территорий; 
	е) установка малых архитектурных форм; 
	ё) обустройство клумб; 
	ж) иные виды работ, в том числе работы по разработке проектно-сметной документации (дизайн-проекта) и прохождению оценочной (проектной, сметной) экспертизы, работы на объектах благоустройства по валке, формовочной обрезке зеленых насаждений и корчеванию пней, вывозу порубочных остатков, работы по устройство (ремонту) систем организации ливневых стоков и полива зелѐных насаждений; 
	2) благоустройство дворовых территорий сельского поселения, предусматривающее: 
	а) минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий: 
	ремонт дворовых проездов; 
	обеспечение освещения дворовых территорий; 
	установка, замена скамеек, урн для мусора; 
	б) дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий: 
	оборудование детских и (или) спортивных площадок; 
	устройство, оборудование парковочных мест; 
	высадка зеленых насаждений в виде деревьев, газонов и многолетних кустарников; 
	устройство, реконструкция, ремонт тротуаров; 
	иные виды работ, в том числе работы по разработке проектно-сметной документации (дизайн-проекта) и прохождению оценочной (проектной, сметной) экспертизы, работы на объектах благоустройства по валке, формовочной обрезке зеленых насаждений и корчеванию пней, вывозу порубочных остатков, работы по устройство (ремонту) системы организации ливневых стоков.
	Основные мероприятия муниципальной программы приведены в приложении № 2 к настоящей муниципальной программе. 
	Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период исходя из минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству приведен в приложении № 3 к настоящей муниципальной программе. 
	Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния общественной территории) и подлежащих благоустройству в указанный период приведен в приложении № 4 к настоящей муниципальной программе. 
	Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями правил благоустройства территории, утвержденными администрацией поселения, приведен в приложении № 5 к настоящей муниципальной программе. 
	Решение актуальных задач требует комплексного, системного подхода, а также программно-целевого метода бюджетного планирования. Задачу по обеспечению формирования единых ключевых подходов и приоритетов формирования комфортной городской среды на территории сельского поселения с учетом приоритетов территориального развития сельского поселения возможно решить исключительно при осуществлении государственной финансовой поддержки. 
	В целях реализации комплексного подхода необходимо проводить мероприятия по синхронизации выполнения работ в рамках муниципальной программы с реализуемыми в сельском поселении федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программ по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на территории сельского поселения. Также необходимо обеспечивать синхронизацию реализации мероприятий в рамках муниципальной программы с реализуемыми в сельском поселении мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов «Демография», «Образование», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 
	Решение вопросов, связанных с благоустройством дворовых территорий, осуществляется при активном участии граждан (собственников помещений). Практика привлечения населения к реализации приоритетного проекта обеспечит положительную динамику удовлетворенности населения уровнем благоустройства, повысит уровень социальной ответственности населения в части сохранности благоустроенных территорий, а также обеспечит прозрачность расходования средств федерального бюджета, бюджета Краснодарского края и местного бюджета (бюджета Медведовского  сельского поселения Тимашевского района). 
	Собственники помещений в многоквартирном доме, зданий, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица), обеспечивают финансовое и (или) трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках минимального и дополнительного перечня видов работ. 
	При выборе формы финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках минимального перечня работ по благоустройству доля участия определяется как процент стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории и составляет не менее 1% от общей стоимости работ. 
	При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству доля участия определяется как процент стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории и составляет не менее 20% от общей стоимости работ. Трудовое участия в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству не предусмотрено. 
	Трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий обеспечивается в части выполнения работ, не требующих специальной квалификации (покраска, уборка мусора, земляные работы, озеленение территории, иные работы) и организовываются в форме субботников. 
	Дворовая территория включается в муниципальную программу при обязательном согласии собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома. 
	Форма участия, решения о согласии принятия созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома оформляются соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. 
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района проводит мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы, по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются с использованием средств субсидии из краевого бюджета. 
	Основным принципом формирования перечня территорий, нуждающихся в благоустройстве для первоочередного выполнения работ, является инициатива жителей. 
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района имеет право исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом поселения, при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией. 
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района имеет право исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией. 
	Заключение соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ - 1 апреля года предоставления субсидии, за исключением: 
	случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования; 
	случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур; 
	случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии). 
	Муниципальная программа может предусматривать мероприятия по цифровизации городского хозяйства, предусмотренные методическими рекомендациями по цифровизации городского хозяйства, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 
	Необходимо обеспечивать обязательное завершение реализации мероприятий муниципальной программы, запланированных в соответствующем финансовом году.


4. Обоснование ресурсного обеспечения
муниципальной программы

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 61794,2 тыс. рублей. Финансирование мероприятий муниципальной программы планируется осуществлять из средств бюджета Медведовского сельского поселения Тимашевского района и субсидий из краевого и федерального бюджетов, предоставленных в целях достижения результатов регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов государственной программы «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31 августа 2017 г. № 655. Объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы представлен в Таблице № 2.
Таблица №2

	
Годы
реализации
	Объем финансирования, тыс. рублей

	
	
всего
	в разрезе источников финансирования

	
	
	федеральный бюджет
	краевой 
бюджет
	местный бюджет
	внебюджетные источники

	2020
	98,0
	0,0
	0,0
	98,0
	0,0

	2021
	28691,8
	24878,8
	1036,6
	2776,4
	0,0

	2022
	30004,4
	21826,9
	909,5
	7268,0
	0,0

	2023
	1500,0
	0,0
	0,0
	1500,0
	0,0

	2024
	1500,0
	0,0
	0,0
	1500,0
	0,0

	Всего по 
муниципальной программе
	61794,2
	46705,7
	1946,1
	13142,4
	0,0



5. Прогноз сводных показателей муниципальных
заданий на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) муниципальными учреждениями
в сфере реализации муниципальной программы на
очередной финансовый год и плановый период

Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в рамках мероприятий муниципальной программы не предусматриваются.

6. Методика оценки эффективности реализации
муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется главным специалистом администрации Медведовского сельского поселения Тимашевского района, в соответствии с типовой методикой оценки реализации муниципальных программ, изложенной в приложении № 5 к Порядку принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Медведовского сельского поселения Тимашевского района, утвержденному постановлением администрации Медведовского сельского поселения Тимашевского района от 9 июня 2020 г.   № 90, по результатам отчетного года.

7. Механизм реализации муниципальной
программы и контроль за ее выполнением

Текущее управление муниципальной программы осуществляет главный специалист финансово – экономического отдела администрации Медведовского сельского поселения Тимашевского района совместно с МУ «Управление СТС и ЖКХ» Медведовского сельского поселения Тимашевского района.
	Реализация муниципальной программы осуществляется путем выполнения программных мероприятий в составе, содержании, объемах и сроках, предусмотренных ею. Ответственность за выполнение мероприятий лежит на исполнителях мероприятий муниципальной программы. 
	Общее управление муниципальной программой осуществляет координатор муниципальной программы. Требования координатора муниципальной программы являются обязательными для исполнителей мероприятий муниципальной программы. 
	Координатор муниципальной программы в процессе ее реализации: 
	обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с координаторами подпрограмм, участниками муниципальной программы; 
	формирует структуру муниципальной программы и перечень координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы; 
	организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности координаторов подпрограмм, ведомственных целевых программ, участников муниципальной программы; 
	разрабатывает в пределах своих полномочий проекты муниципальных правовых актов, необходимых для выполнения муниципальной программы; 
	принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу; 
	несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы; 
	осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы; 
	участвует, если это предусмотрено программой, в привлечении средств федерального, краевого, районного бюджетов, бюджетов, иных средств для выполнения мероприятий муниципальной программы; 
	разрабатывает формы отчетности для координаторов подпрограмм и участников муниципальной программы, необходимые для осуществления контроля за выполнением муниципальной программы, устанавливает сроки их предоставления; 
	проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ отчетности, представляемой координаторами подпрограмм и участниками муниципальной программы; 
	представляет в финансово-экономический отдел отчетность, необходимую для осуществления контроля за реализацией муниципальной программы; 
	ежегодно проводит оценку эффективности муниципальной программы; 
	готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации (далее – доклад о ходе реализации муниципальной программы); 
	организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах массовой информации, на официальном сайте; 
	осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой. 
	Исполнители мероприятий муниципальной программы в процессе ее реализации: 
	выполняют мероприятия муниципальной программы в объеме бюджетных ассигнований, утвержденных Советом Медведовского  сельского поселения Тимашевского района о местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период; 
	осуществляют подготовку предложений координатору муниципальной программы о повышении эффективности реализации муниципальной программы, по уточнению показателей, применяемых для оценки социально-экономической эффективности; 
	осуществляют подготовку предложений координатору муниципальной программы по внесению изменений в муниципальную программу; 
	несут персональную ответственность за реализацию соответствующего мероприятия муниципальной программы. 
	При формировании современной городской среды сельского поселения необходимо применение программного метода, который позволит: 
	поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территорий и общественных территорий с учетом мнения граждан и организаций; 
	повышать уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами); 
	запустить реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами; 
	сформировать инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству территории сельского поселения.
	Комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству позволит создать гармоничную архитектурно-ландшафтную, современную, комфортную городскую среду для проживания граждан и пребывания гостей, предотвратит угрозы жизни и безопасности, окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку и эстетический вид сельского поселения. 
	Для реализации мероприятий программы необходимо привлекать (вовлекать) добровольцев (волонтеров) в процесс еѐ исполнения, а также обеспечивать привлечение к выполнению работ по благоустройству дворовых территорий студенческих строительных отрядов. 
Контроль за ходом реализации муниципальной программы осуществляет заместитель главы, курирующий данное направление, в  соответствии  с пунктом 4 Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Медведовского сельского поселения Тимашевского района, утвержденного постановлением администрации Медведовского сельского  поселения Тимашевского  района   от 9 июня 2020 г. № 90.



Заместитель главы 
Медведовского сельского поселения
Тимашевского района                                                                            Р.С. Ермаков

