Приложение

к подпрограмме Медведовского сельского

поселения Тимашевского района

«Медведовскому сельскому поселению-     современный облик»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

муниципальной программы Медведовского

сельского поселения «Социально-экономическое

и территориальное развитие»

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финанси-рования, всего (тыс.руб) | В том числе по годам |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия (кол-во) | Координатор муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Медведовскому сельскому поселению-современный облик | Всего | 23370,5 | 5069,3 | 14704,8 | 3596,4 |  | Заместитель главы Медведовского сельского поселения (курирующий данное направление) |
|  |  | местный бюджет | 13993,9 | 3635,5 | 6762,0 | 3596,4 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 9376,6 | 1433,8 | 7942,8 | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.1. | Благоустройство и озеленение | Всего | 5889,6 | 1855,0 | 1635,7 | 2 398,9 | Санитарная очистка на территории поселения, удаление деревьев угроз, отлов безнадзорных животных, выкашивание сорной растительности и обработка территории от насекомых (комаров, клещей), утилизация биологических отходов, уборка территорий кладбищ, ремонт пешеходных мостов по ул. Набережная - ул. Северная и ул. Коммунальная - ул. Заречная в ст-це Медведов-ской. Очистка и обустройство ливневых каналов. Разработка гидравлического расчета системы ливневой канализации; расчет скорости наполнения каналов при обильном выпадении атмосферных осадков; расчет высот по осям водоотводных каналов и их уклоны в соответствии со СНИП; проведение топосъемки участка; покраска детской площадки | Заместитель главы Медведовского сельского поселения (курирующий данное направление) |
|  |  | местный бюджет | 5889,6 | 1855,0 | 1635,7 | 2 398,9 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Выполнение работ по объекту «Обустройство тротуара по улице Мира в Медведовском сельском поселении» | всего | 1937,8 | 1937,8 | - | - | Капитальный ремонт тротуара | Заместитель главы Медведовского сельского поселения (курирующий данное направление) |
|  |  | местный бюджет | 504,0 | 504,0 | - | - |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 1433,8 | 1433,8 | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Коммунальные расходы по уличному освещению | всего | 4 162,8 | 1 216,5 | 1 748,8 | 1 197,5 | 26,57 км уличного освещения | Заместитель главы Медведовского сельского поселения (курирующий данное направление) |
|  |  | местный бюджет | 4 162,8 | 1 216,5 | 1 748,8 | 1 197,5 |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Текущий ремонт памятников | всего | 180,0 | 60,0 | 120,0 |  | 4 памятника | Заместитель главы Медведовского сельского поселения (курирующий данное направление) |
|  |  | местный бюджет | 180,0 | 60,0 | 120,0 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Выполнение работ по объекту «Ремонт тротуара по ул. Ленина от ул. Ленинград-ской до ул. Степной» | всего | 2062,2 | - | 2062,2 | - | Ремонт тротуарного покрытия протяженностью 283,5 м. | Заместитель главы Медведовского сельского поселения (курирующий данное направление) |
|  |  | местный бюджет | 531,6 | - | 531,6 | - |  |  |
|  |  | районный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 1530,6 | - | 1530,6 | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |
| 1.6 | Выполнение работ по объекту «Ремонт тротуара по ул. Ленина от ул. Степной до ул. Мира» | всего | 1564,3 | - | 1564,3 | - | Ремонт тротуарного покрытия протяженностью 215,2 м | Заместитель главы Медведовского сельского поселения (курирующий данное направление) |
|  |  | местный бюджет | 406,2 | - | 406,2 | - |  |  |
|  |  | районный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 1158,1 | - | 1158,1 | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |
| 1.7 | Выполнение работ по объекту «Устройство тротуара по ул. Виноград-ной» | всего | 2343,3 | - | 2301,5 | - | Устройство тротуарного покрытия протяженностью 852 м | Заместитель главы Медведовского сельского поселения (курирующий данное направление) |
|  |  | местный бюджет | 638,4 | - | 638,4 | - |  |  |
|  |  | районный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 1663,1 | - | 1663,1 | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |
| 1.8 | Ремонт тротуара по ул. Набережной | Всего | 500,0 |  | 500,0 |  | Ремонт тротуарного покрытия протяженностью 179,4 м. | Заместитель главы Медведовского сельского поселения (курирующий данное направление) |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 500,0 |  | 500,0 |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Ремонт комплексной спортивно-игровой площадки по адресу: ст. Медведовская, ул. Пушкина, 3 А | Всего | 2017,3 |  | 2017,3 |  | Замена эпоксидно-каучукового покрытия, ремонт ограждений | Заместитель главы Медведовского сельского поселения (курирующий данное направление) |
|  |  | Местный бюджет | 167,3 |  | 167,3 |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 1850,0 |  | 1850,0 |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Строительный контроль | Всего | 175,8 |  | 175,8 |  | Осуществление строительного контроля (ремонт тротуаров по ул. Ленина и ул. Набережной, устройство тротуара по ул. Виноградной, ремонт комплексной спортивно-игровой площадки), устройство тротуара по ул. Западной | Заместитель главы Медведовского сельского поселения (курирующий данное направление) |
|  |  | Местный бюджет | 175,8 |  | 175,8 |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Устройство тротуара по ул. Западной от ул. Чайковского до ул. Чапаева | Всего | 1772,8 |  | 1772,8 |  | Устройство тротуарного покрытия протяженностью 244 м | Заместитель главы Медведовского сельского поселения (курирующий данное направление) |
|  |  | Местный бюджет | 531,8 |  | 531,8 |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 1241,0 |  | 1241,0 |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Устройство детских игровых площадок на пересечении ул. Ковтюха- ул. Северная, ул. Фадеева- ул. Школьная, установка дополнительных элементов детской площадки по ул. Мостовая | Всего | 806,4 |  | 806,4 |  | Приобретение и установка двух детских игровых площадок, доукомплектование одной детской игровой площадки | Заместитель главы Медведовского сельского поселения (курирующий данное направление) |
|  |  | Местный бюджет | 806,4 |  | 806,4 |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | Всего | 23370,5 | 5069,3 | 14704,8 | 3596,4 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 13993,9 | 3635,5 | 6762,0 | 3596,4 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 9376,6 | 1433,8 | 7942,8 | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

Заместитель главы

Медведовского сельского поселения

Тимашевского района                                                                                                                                                   Р.С. Ермаков