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	Приложение 2
к муниципальной программе
Медведовского сельского поселения
Тимашевского района «Формирование
современной городской среды» на 2020-2024 годы




	




                                                                   Перечень
основных мероприятий муниципальной программы 
Медведовского сельского поселения Тимашевского района 
«Формирование современной городской среды 
на 2020-2024 годы»

	N
п/п
	Наименование мероприятия
	Источник финансирования
	Объем финансирования, всего (тыс. руб.)
	В том числе по годам реализации
	Непосредственный результат реализации мероприятия
	Координатор муниципальной программы

	
	
	
	
	2020 год
	2021
год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	
	

	1
	2
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Основное мероприятие № 1 Благоустройство дворовых территорий Медведовского сельского поселения Тимашевского района
	Всего
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Комплексное благоустройство дворовых территорий, по 
ул. Мира,144,
148

	Заместитель главы Медведовского сельского поселения Тимашевского района (курирующий данное направление)


	
	
	местный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	краевой бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Разработка проектно – сметной документации благоустройства дворовых территорий 
	Всего
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Проектно – сметная документация комплексного благоустройства дворовых территорий, по   ул. Мира,144,
148

	

	
	
	местный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	краевой бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Основное мероприятие № 2 «Благоустройство территорий общего пользования Медведовского сельского поселения Тимашевского района»
	Всего
	61926,9
	98,0
	28691,8
	30137,1
	1500,0
	1500,0
	  2 этапа бла-   гоустройства
парка стани  цы Медведовской расположенного по адресу: Тимашевский район, ст-ца Медведовская,     ул. Пушкина, 3Г; разработка проектно-сметной документации для реконструкции парков по        ул. Пушкина, 3 Г и ул. Ленина, 77Б
	Заместитель главы Медведовского сельского поселения Тимашевского района (курирующий данное направление)


	
	
	местный бюджет
	13275,1
	98,0
	2776,4
	7400,7
	1500,0
	1500,0
	
	

	
	
	краевой бюджет
	1946,1
	-
	1036,6
	909,5
	-
	-
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	46705,7

	
	24878,8
	21826,9
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Разработкапроектно сметной документации для реконструкции парка по ул. Пушкина, 3 Г.
	Всего
	86,0
	86,0
	-
	-
	-
	-
	Оплата проектно сметной документации парка по ул. Пушкина, 3 Г.
	Заместитель главы Медведовского сельского поселения Тимашевского района (курирующий данное направление)


	
	
	местный бюджет
	86,0
	86,0
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	краевой бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Реконструкция парка по ул. Пушкина, 3 Г(1 этап)
	Всего
	27866,0
	-
	27866,0
	-
	
	
	Выполнение работ по реконструкции парка в 2021 году

	Заместитель главы Медведовского сельского поселения Тимашевского района (курирующий данное направление)


	
	
	местный бюджет
	1950,6
	-
	1950,6
	-
	
	
	
	

	
	
	краевой бюджет
	1036,6
	
	1036,6
	-
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	24878,8

	
	24878,8
	-
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	-
	
	
	
	

	2.3


	Реконструкция парка по ул. Пушкина, 3 Г (2 этап)
	Всего
	29437,7
	-
	-
	26437,7
	1500,0
	1500,0
	Выполнение работ по реконструкции парка в 2022 году
	Заместитель главы Медведовского сельского поселения Тимашевского района (курирующий данное направление

	
	
	Местный бюджет
	6701,3
	-
	-
	3701,3
	1500,0
	1500,0
	
	

	
	
	Краевой бюджет
	909,5
	-
	-
	909,5
	-
	-
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	21826,9
	-
	-
	21826,9
	-
	-
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	2.4
	Разработка проектно -сметной документации для реконструкции парка
по ул. Ленина, 77Б       ст. Медведовской
	Всего
	364,0
	12,0
	352,0
	-
	-
	-
	Корректировка дизайн – проекта парка по ул.Ленина, 77Б ст. Медведовской, проведение проверки сметной стоимости в ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза».
	Заместитель главы Медведовского сельского поселения Тимашевского района (курирующий данное направление)


	
	
	местный бюджет
	364,0
	12,0
	352,0
	-
	-
	-
	
	

	
	
	краевой бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный 
бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.5
	Строительный контроль работ по реконструкции парка по ул. Пушкина, 3 Г
	Всего
	949,7
	-
	473,8
	475,9
	-
	-
	Осуществление строительного контроля работ по реконструкции парка по    ул. Пушкина 3Г (2021 год-
1-й этап; 2022 год- 
2-й  этап)
	Заместитель главы Медведовского сельского поселения Тимашевского района (курирующий данное направление)


	
	
	местный бюджет

	949,7
	-
	473,8
	475,9

	-
	-
	
	

	
	
	краевой бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	федеральный бюджет

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	2.6
	Обустройство участка тротуара по ул. Заречной
	Всего
	175,5
	-
	-
	175,5
	-
	-
	Обустройство участка тротуара протяженностью 44 м.
	Заместитель главы Медведовского сельского поселения Тимашевского района (курирующий данное направление)


	
	
	местный бюджет
	175,5
	-
	-
	175,5
	-
	-
	
	

	
	
	краевой бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	2.7
	Обустройство детской игровой площадки по ул. Западной,1
	Всего
	258,3
	-
	-
	258,3
	-
	-
	Приобретение и установка детского игрового оборудования   
(3 качели, 1 горка, 1 карусель, 1 лавочка, 1 урна)
	Заместитель главы Медведовского сельского поселения Тимашевского района (курирующий данное направление)


	
	
	местный бюджет
	258,3
	-
	-
	258,3
	-
	-
	
	

	
	
	краевой бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	2.8
	Устройство автоматической системы полива в парке ст. Медведовская, ул. Пушкина, 3Г
	Всего
	2657,0
	-
	-
	2657,0
	-
	-
	Установка автоматической системы полива
	Заместитель главы Медведовского сельского поселения Тимашевского района (курирующий данное направление)



	
	
	местный бюджет
	2657,0
	-
	-
	2657,0
	-
	-
	
	

	
	
	краевой бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	Итого:








	Всего
	61794,2
	98,0
	28691,8
	30004,4
	1500,0
	1500,0
	
	

	
	
	местный бюджет
	13142,4
	98,0
	2776,4
	7268,0
	1500,0
	1500,0
	
	

	
	
	краевой бюджет
	1946,1
	
	1036,6
	909,5
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	46705,7
	
	24878,8
	21826,9
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	





Заместитель главы
Медведовского сельского 
поселения Тимашевского 
[bookmark: _GoBack]района                                                                                                                                                                             Р.С. Ермаков



