Приложение 4

к муниципальной программе

Медведовского сельского поселения Тимашевского района «Формирование современной городской среды» на 2020-2024 годы

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся

в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих

благоустройству в период до 2024 года

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование территории | Адрес территории | Площадь территории, кв.м. | Физическое состояние объектов на момент включения в программу | Перечень проводимых работ | Год реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ст-ца Медведовская, детская игровая площадка | ст-ца Медведовская, ул. Запад- ная, 1 | - | Площадка отсутствует | Приобретение и установка детского игрового оборудования (3 качели, 1 горка, 1 карусель, 1 лавочка, 1 урна) | 2022 |
| 2 | ст-ца Медведовская, тротуар по ул. Заречной | ст-ца Медведовская, ул. Заречная | 52,8 | Тротуар отсутствует | Обустройство участка тротуара протяженностью 44 м. | 2022 |
| 3 | Парк в ст-це Медведовской (1 этап строительства) | ст-ца Медведовская, ул. Пушкина, 3 Г | 19481 | - отсутствуют освещение, лавочки, урны, пешеходные дорожки, бордюры, туалет, малые архитектурные формы. - зеленые насаждения находятся в аварийном состоянии и расположены хаотично. - требуют ремонта тротуары, детская площадка. | - укладка тротуарной плитки и бордюров; - установка лавочек, урн; - устройство и установка освещения и видео наблюдения; - устройство технической площадки; - устройство воркаут площадки; - устройство детской, спортивной площадок; - установка малых архитектурных форм. | 2021 |
| 4 | Парк в ст-це Медведовской (2 этап строительства) | ст-ца Медведовская, ул. Пушкина, 3 Г | 19481 | - отсутствуют освещение, лавочки, урны, пешеходные дорожки, бордюры, туалет, малые архитектурные формы. - зеленые насаждения находятся в аварийном состоянии и расположены хаотично. - требуют ремонта тротуары, детская площадка. | - укладка тротуарной плитки и бордюров; - устройство технических бетонных площадок; - высадка зеленых насаждений в виде деревьев; - посев многолетних газонных трав. | 2022 |
| 5 | Парк в ст-це Медведовской | ст-ца Медведовская, ул.Ленина, 77 Б | 29240 | - отсутствуют освещение, лавочки, тротуары, пешеходные дорожки, бордюры. - зеленые насаждения в виде деревьев создают угрозу причинения вреда жизни и здоровью населения, расположены хаотично. | - установка ограждения; - устройство клумб; - установка тротуаров и бордюров; -установка освещения и видео наблюдения; - установка мемориальных изделий; - высадка зеленых насаждений в виде деревьев и многолетних кустарников; - установка детской игровой площадки; - установка лавочек, урн; - устройство туалетов. | 2023 |

Заместитель главы

Медведовского сельского поселения

Тимашевского района                                                     	                        Р.С. Ермаков