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Приложение № 1
к муниципальной программе 
Медведовского сельского 
поселения Тимашевского района
"Развитие дорожного хозяйства»
на 2021-2023 годы 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Медведовского сельского поселения Тимашевского района
«Развитие дорожного хозяйства на 2021 - 2023 годы»
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	Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства на 2021 - 2023 годы»


	
	Цели: повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог местного значения Медведовского сельского поселения и создание условий для комфортного передвижения граждан


	
	Задачи: выполнение мероприятий по содержанию и ремонту уличной дорожной сети Медведовского сельского поселения

	1.
	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

	1.1
	Ремонт гравийных дорог в том числе:

	1.1.1
	Гравийная дорога по ул. Бойкой от № 37 до ул. Ковтюха
	м
	3
	-
	855
	-
	2022

	1.1.2
	Гравийная дорога по ул. Школьной от № 77 до № 81
	м
	3
	-
	-
	-
	-

	1.1.3
	Гравийная дорога по ул. Бойкой от № 1 до ул. Тимашевской 
	м
	3
	650
	-
	-
	2021

	1.1.4
	Гравийная дорога по ул. Еременко от ул. Школьной до ул. Лиманной и от ул. Лиманной до детской площадки по ул. Еременко, 116 а
	м
	3
	-
	635
	-
	2022

	1.1.5
	Гравийная дорога по ул. Дядьковской от ул. Азовской до ул. Комсомольской
	м
	3
	-
	-
	1000
	2023

	1.1.6
	Гравийная дорога по ул. Чапаева от ул. Фадеева до дома № 1

	м
	
3
	-
	-
	-
	-

	1.1.7
	Гравийная дорога по ул. Профессиональной от ул. Чонгарской до ул. Сорокина
	м
	3
	-
	578
	
	2022

	1.1.8
	Гравийная дорога по ул. Южной в хут. Ленинском
	м
	3
	-
	300
	-
	

	1.2
	Ремонт асфальтобетонных дорог (покрытий) в том числе:


	1.2.1
	Автодорога ул. Северной от       ул. Московской до ул. Кирпильской
	м
	     3
	441
	
	-
	2021

	1.2.2
	Автодорога по ул. Еременко от ул. Ленина до ул. Егорлыкской и от ул. Телеграфной до ул. Сорокина
	м
	     3
	584
	
	-
	2021

	1.2.3
	Автодорога по ул. Сорокина от дома № 3 до дома № 53 Б
	м
	   3
	650
	
	          -
	2021

	1.3
	Ремонт тротуаров, в том числе:

	1.3.1
	Тротуар по ул. Фадеева от ул. Сорокина до ул. Егорлыкская
	м
	3
	380
	-
	-
	2021

	1.3.2
	Тротуар по ул. Комсомольская от ул. Пушкина до ул. Красная
	м
	3
	-
	-
	350
	2023

	1.3.3
	Тротуар по ул. Кропоткина от    ул. Ленинградской до ул. Мира
	м
	3
	452
	-
	-
	2021

	1.3.4
	Тротуар по ул. Селькоровской,   ул. Красной до дома № 27
	м
	3
	-
	-
	-
	-

	1.3.5
	Тротуар по ул. Мира от ул. Колхозной до ул. Ленина
	м
	3
	-
	-
	363
	2023

	1.3.6
	Тротуар по ул. Октябрьская от  ул. Сорокина до ул. Ленина 
	м
	3
	-
	-
	970
	2023

	1.3.7
	Тротуар по ул. Фадеева от          ул. Егорлыкской до ул. Ленина
	м
	3
	-
	418,1
	-
	2022

	1.3.8
	Тротуар по ул.Чонгарской от     ул. Фадеева до ул. Профессиональной
	м
	3
	-
	185,3
	-
	2022

	1.3.9
	Тротуар  хут. Ленинский, ул. Центральная
	м
	3
	-
	34,1
	-
	2022

	1.4
	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дорог местного значения
	км
кв.м.
	3
	19,5
	     25
	     19,5
	2021-2023

	1.5
	Строительный контроль (количество объектов)
	ед.
	3
	6
	1
	-
	2021-2022

	2.Содержание дорог местного значения

	2.1
	Работы по грейдированию (с подсыпкой ГПС)
	м/м3
	3
	-
	-
	2508/662,1
	2023

	2.2
	Очистка от снега асфальтобетонных дорог
	м3 
снега
	3
	60600
	63756
	96180
	2021-2023

	2.4
	Очистка от снега гравийных дорог
	м3
снега
	3
	10800
	27037
	17145
	2021-2023

	2.5
	Распределение пескосоляной смеси по асфальтобетонным дорогам
	т
	3
	84,96
	94,5
	87,4
	2021-2023

	2.6
	Аренда техники для грейдирования дорог (автогрейдер/камаз)
	ч.
	3
	105/108
	88/88
	-
	2021-2022

	2.7
	Покупка ПГС
	м3
	3
	500
	353,78
	-
	2021-2022

	3.Безопасность дорожного движения

	3.1
	Нанесение горизонтальной дорожной разметки проезжей части дорог (2 раза в год)
	км.
	3
	8,5
	8,5
	-
	2021

	3.2
	Оплата по исполнительному листу за дорожную разметку
	ед.
	3
	1
	-
	-
	2021

	3.3
	Установка дорожных знаков
	шт.
	3
	16
	52
	-
	2021-2022

	3.4
	Нанесение горизонтальной дорожной разметки (пешеходные переходы)
	м2
	3
	1158,84
	816
	-
	2021-2022

	3.5
	Установка пешеходных ограждений
	м
	3
	-
	438
	-
	2022

	3.6
	Установка светофора
	шт
	3
	-
	2
	-
	2022

	3.7
	Искусственные неровности
	шт
	3
	-
	13
	-
	2022




Руководитель МУ «Управление 
СТС и ЖКХ» Медведовского сельского 
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