Приложение № 1

к муниципальной программе

Медведовского сельского

поселения Тимашевского района

"Развитие дорожного хозяйства»

на 2021-2023 годы

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Медведовского сельского поселения Тимашевского района

«Развитие дорожного хозяйства на 2021 - 2023 годы»

| № п/п |  | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Статус* | Значение показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год |  | N год реализации |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
|  |  | Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства на 2021 - 2023 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цели: повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог местного значения Медведовского сельского поселения и создание условий для комфортного передвижения граждан |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Задачи: выполнение мероприятий по содержанию и ремонту уличной дорожной сети Медведовского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Ремонт гравийных дорог в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  | Гравийная дорога по ул. Бойкой от № 37 до ул. Ковтюха | м | 3 | - | 855 |  | - | 2022 |
| 1.1.2 |  | Гравийная дорога по ул. Школьной от № 77 до № 81 | м | 3 | - | - |  | - | - |
| 1.1.3 |  | Гравийная дорога по ул. Бойкой от № 1 до ул. Тимашевской | м | 3 | 650 | - |  | - | 2021 |
| 1.1.4 |  | Гравийная дорога по ул. Еременко от ул. Школьной до ул. Лиманной и от ул. Лиманной до детской площадки по ул. Еременко, 116 а | м | 3 | - | 635 |  | - | 2022 |
| 1.1.5 |  | Гравийная дорога по ул. Дядьковской от ул. Комсомольской до ул. Азовской | м | 3 | - | - |  | 1000 | 2023 |
| 1.1.6 |  | Гравийная дорога по ул. Чапаева от ул. Фадеева до дома № 1 | м | 3 | - | - |  | - | - |
| 1.1.7 |  | Гравийная дорога по ул. Профессиональной от ул. Чонгарской до ул. Сорокина | м | 3 | - | 578 |  |  | 2022 |
| 1.2 |  | Ремонт асфальтобетонных дорог (покрытий) в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 |  | Автодорога ул. Северной от ул. Московской до ул. Кирпильской | м | 3 | 441 |  |  | - | 2021 |
| 1.2.2 |  | Автодорога по ул. Еременко от ул. Ленина до ул. Егорлыкской и от ул. Телеграфной до ул. Сорокина | м | 3 | 584 |  |  | - | 2021 |
| 1.2.3 |  | Автодорога по ул. Сорокина от дома № 3 до дома № 53 Б | м | 3 | 650 |  |  | - | 2021 |
| 1.3 |  | Ремонт тротуаров, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 |  | Тротуар по ул. Фадеева от ул. Сорокина до ул. Егорлыкская | м | 3 | 380 | - |  | - | 2021 |
| 1.3.2 |  | Тротуар по ул. Дальней хут. Большевик ст. Медведовская | м | 3 | - | - |  | 267 | 2023 |
| 1.3.3 |  | Тротуар по ул. Кропоткина от ул. Ленинградской до ул. Мира | м | 3 | 452 | - |  | - | 2021 |
| 1.3.4 |  | Тротуар по ул. Селькоровской, ул. Красной до дома № 27 | м | 3 | - | - |  | - | - |
| 1.3.5 |  | Тротуар по ул. Мира от № 210 до ул. Кропоткина | м | 3 | - | - |  | 158,6 | 2023 |
| 1.3.6 |  | Тротуар по ул. Октябрьская от ул. Сорокина до ул. Чонгарской | м | 3 | - | - |  | 568 | 2023 |
| 1.3.7 |  | Тротуар по ул. Фадеева от ул. Егорлыкской до ул. Ленина | м | 3 | - | 418,1 |  | - | 2022 |
| 1.3.8 |  | Тротуар по ул.Чонгарской от ул. Фадеева до ул. Профессиональной | м | 3 | - | 185,3 |  | - | 2022 |
| 1.3.9 |  | Тротуар хут. Ленинский, ул. Центральная | м | 3 | - | 34,1 |  | - | 2022 |
| 1.4 |  | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дорог местного значения | км кв.м. | 3 | 19,5 | 25 |  | 19,5 | 2021-2023 |
| 1.5 |  | Строительный контроль (количество объектов) | ед. | 3 | 6 | 1 |  | - | 2021-2022 |
| 2.Содержание дорог местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Работы по грейдированию (с подсыпкой ГПС) |  | м/м3 | 3 | - | - |  | 2508/662,1 | 2023 |
| 2.2 | Очистка от снега асфальтобетонных дорог |  | м3 снега | 3 | 60600 | 63756 |  | 96180 | 2021-2023 |
| 2.4 | Очистка от снега гравийных дорог |  | м3 снега | 3 | 10800 | 27037 |  | 17145 | 2021-2023 |
| 2.5 | Распределение пескосоляной смеси по асфальтобетонным дорогам |  | т | 3 | 84,96 | 94,5 |  | 87,4 | 2021-2023 |
| 2.6 | Аренда техники для грейдирования дорог (автогрейдер/камаз) |  | ч. | 3 | 105/108 | 88/88 |  | - | 2021-2022 |
| 2.7 | Покупка ПГС |  | м3 | 3 | 500 | 353,78 |  | - | 2021-2022 |
| 3.Безопасность дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки проезжей части дорог (2 раза в год) |  | км. | 3 | 8,5 | 8,5 |  | - | 2021 |
| 3.2 | Оплата по исполнительному листу за дорожную разметку |  | ед. | 3 | 1 | - |  | - | 2021 |
| 3.3 | Установка дорожных знаков |  | шт. | 3 | 16 | 52 |  | - | 2021-2022 |
| 3.4 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки (пешеходные переходы) |  | м2 | 3 | 1158,84 | 816 |  | - | 2021-2022 |
| 3.5 | Установка пешеходных ограждений |  | м | 3 | - | 438 |  | - | 2022 |
| 3.6 | Установка светофора |  | шт | 3 | - | 2 |  | - | 2022 |
| 3.7 | Искусственные неровности |  | шт | 3 | - | 13 |  | - | 2022 |

Заместитель главы

Медведовского сельского поселения

Тимашевского района                                              							                           Р.С. Ермаков