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Приложение № 2
к муниципальной программе 
Медведовского сельского 
поселения Тимашевского района 
"Развитие дорожного хозяйства "


ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"Развитие дорожного хозяйства на 2021 - 2023 годы "

	№
п/п
	Наименование мероприятия
	Источники финансирования
	Объем финансирования, всего (тыс.руб)
	В том числе по годам
	Непосредственный результат реализации мероприятия
	Участник муниципальной программы

	
	
	
	
	2021 г
	2022 г
	2023 г
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	         9

	1.
	Текущий ремонт дорог местного значения
	всего
	25 636,1
	15 525,6
	4 592,9
	5 517,6
	Текущий ремонт дорог местного значения
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района


	
	
	местный 
бюджет
	15 303,0
	5 192,5
	4 592,9
	5517,6
	
	

	
	
	краевой 
бюджет
	   10 333,1
	10 333,1
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	

	
	
	
	
	

	1.1
	 Ремонт гравийных      дорог
	всего
	4 257,4
	751,4
	2 236,7
	1 269,3
	Ремонт гравийных дорог
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района

	
	
	местный 
бюджет
	4 257,4
	751,4
	2 236,7
	1 269,3
	
	

	
	
	краевой 
бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники

	
	
	
	
	
	

	
	в том числе
	

	1.1.1
	Гравийная дорога по ул. Бойкой от № 37 до ул. Ковтюха
	всего
	926,2
	
	926,2
	
	Нарезка профиля -855 м, отсыпка песчано-гравийной  смесью 855 м
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района

	
	
	местный  бюджет
	926,2
	
	926,2
	
	
	

	
	
	краевой  бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	1.1.2
	Гравийная дорога по ул.Школьная от № 77 до № 81
	всего
	
	
	
	
	
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района

	
	
	местный   бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	краевой    бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	1.1.3
	Гравийная дорога по ул. Бойкой от № 1 до ул. Тимашевской
	всего
	751,4
	751,4
	
	
	 Нарезка профиля -650 м, отсыпка песчано-гравийной  смесью 650 м
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района

	
	
	местный   бюджет
	751,4
	751,4
	
	
	
	

	
	
	краевой    бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	1.1.4
	Гравийная дорога по ул. Еременко от ул. Школьной до ул. Лиманной и от ул. Лиманной до детской площадки по ул. Еременко, 116 а
	всего
	685,9
	
	685,9
	
	Нарезка профиля -635 м, отсыпка песчано-гравийной  смесью 635 м
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района

	
	
	местный   бюджет
	685,9
	
	685,9
	
	
	

	
	
	краевой    бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	1.1.5
	Гравийная дорога по ул. Дядьковская от ул. Комсомольской до ул. Азовской
	всего
	1 269,3
	
	
	1 269,3
	Нарезка профиля- 1000 м, отсыпка песчано-гравийной смесью 1000 м
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района

	
	
	местный   бюджет
	1 269,3
	
	
	1 269,3
	
	

	
	
	краевой    бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	1.1.6
	Гравийная дорога по ул. Чапаева от ул. Фадеева до дома № 1
	всего
	
	
	
	
	
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района

	
	
	местный   бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	краевой    бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	1.1.7
	Гравийная дорога по ул. Профессиональной от ул. Чонгарской до ул. Сорокина
	всего
	624,6
	
	624,6
	
	 Нарезка профиля -578 м, отсыпка песчано-гравийной  смесью 578 м
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района

	
	
	местный    бюджет
	624,6
	
	624,6
	
	
	

	
	
	краевой    бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
	всего
	20279,6
	14 245,4
	2 035,2
	3999,0
	 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района

	
	
	местный   бюджет
	9946,5
	3 912,3
	2035,2
	3999,0
	
	

	
	
	краевой    бюджет
	10 333,1
	10 333,1
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:

	1.2.1
	Асфальтобетонная дорога по 
ул. Северная от ул.Московская до ул.Кирпильская
	всего
	2108,6
	2108,6
	
	
	Асфальтобетонное покрытие автодороги    441 м, услуги лаборатории
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района

	
	
	местный   бюджет
	268,7
	268,7
	
	
	
	

	
	
	краевой    бюджет
	1839,9
	1839,9
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	1.2.2
	Асфальтобетонная дорога по 
ул. Еременко от ул.Ленина до ул.Егорлыкская и от ул. Телеграфная до ул. Сорокина
	всего
	 5125,2
	5125,2
	
	
	Асфальтобетонное покрытие автодороги    584 м, услуги лаборатории
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района

	
	
	местный   бюджет
	649,1
	649,1
	
	
	
	

	
	
	краевой    бюджет
	4 476,1
	4 476,1
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	1.2.3
	Асфальтобетонная дорога по 
ул. Сорокина от дома № 3 до дома 
№ 53Б
	всего
	4600,8
	4600,8
	
	
	Асфальтобетонное покрытие автодороги    650 м, услуги лаборатории
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района

	
	
	местный   бюджет
	583,7
	583,7
	
	
	
	

	
	
	краевой    бюджет
	4 017,1
	4 017,1
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	1.2.4
	Тротуар по        ул. Фадеева от  ул. Сорокина  до ул. Егорлыкская
	всего
	1138,3
	1138,3
	
	
	Асфальтобетонное тротуарное покрытие 380 м
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района

	
	
	местный   бюджет
	1138,3
	1138,3
	
	
	
	

	
	
	краевой    бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	1.2.5
	Тротуар по        ул. Кропоткина от ул. Ленинграская до ул. Мира
	всего
	1272,5
	1272,5
	
	
	Асфальтобетонное тротуарное покрытие 452 м
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района

	
	
	местный   бюджет
	
1272,5

	1272,5
	
	
	
	

	
	
	краевой    бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	1.2.6
	Тротуар по        ул. Селькоровская от ул. Красная до дома № 27
	всего
	
	
	
	
	
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района

	
	
	местный  бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	краевой    бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	1.2.7
	Тротуар по 
ул. Мира от № 210 до ул. Кропоткина
	всего
	764,5
	 
	
	 764,5
	Асфальтобетонное тротуарное покрытие 158,6 м
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района

	
	
	местный   бюджет
	764,5
	
	
	764,5
	
	

	
	
	краевой    бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	1.2.8
	Тротуар по ул.Октябрьская от ул. Сорокина до ул. Чонгарской
	всего
	2 564,0
	 
	
	2 564,0
	Асфальтобетонное тротуарное покрытие 568 м
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района

	
	
	местный   бюджет
	2 564,0
	
	
	2 564,0
	
	

	
	
	краевой    бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	1.2.9
	Тротуар по 
ул. Дальней 
хут. Большевик ст. Медведовская
	всего
	670,5
	 
	
	 670,5
	Асфальтобетонное тротуарное покрытие 267 м
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района

	
	
	местный   бюджет
	670,5
	
	
	670,5
	
	

	
	
	краевой    бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	1.2.10
	Тротуар по        ул. Фадеева от   ул. Егорлыкской до ул. Ленина
	всего
	1331,6
	
	1331,6
	
	Асфальтобетонное тротуарное покрытие 418,1 м
	

	
	
	местный   бюджет
	1331,6
	
	1331,6
	
	
	

	
	
	краевой    бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	
1.2.11

	Тротуар по
ул. Чонгарской от ул. Фадеева до  ул. Профессиональной
	всего
	597,8
	
	597,8
	
	Асфальтобетонное тротуарное покрытие 185,3 м

	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района


	
	
	местный   бюджет
	597,8
	
	597,8
	
	
	

	
	
	краевой     бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	1.2.12
	Тротуар хут. Ленинский ул. Центральная
	всего
	105,8
	
	105,8
	
	Асфальтобетонное тротуарное покрытие 34,1 м


	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района


	
	
	местный   бюджет
	105,8
	
	105,8
	
	
	

	
	
	краевой    бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дорог местного значения
	всего
	783,1
	249,3
	284,5
	249,3
	19,5 км отремонтирован-ных а/б дорог  в 2021 г.
25 кв.м.- в 2022 году
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района

	
	
	местный   бюджет
	783,1
	249,3
	284,5
	249,3
	
	

	
	
	краевой    бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	1.4
	Прочие мероприятия по содержанию гравийных дорог, асфальтобетонных дорог и тротуаров в Медведовском сельском поселении

	всего
	316,0
	279,5
	36,5
	
	 Осуществление строительного контроля:
  2021 год- тротуар ул. Фадеева и ул. Кропотки-на, асфальтобетонная дорога по ул. Северной, ул. Еременко, ул. Сорокина и гравийная дорога по   ул. Бойкой
 2022 год- гравийная дорога по ул.Бойкой,   ул. Еременко, ул. Профессиональной, тротуар по ул. Фадеева, ул. Чонгарской, хут. Ленинский,   ул.Центральная
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района


	
	
	местный   бюджет
	316,0
	279,5
	36,5
	
	
	

	
	
	краевой    бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	2.
	Содержание дорог местного значения
	всего
	5817,8
	1599,7
	2392,8
	1 825,3
	Содержание дорог местного значения
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района






	
	
	местный   бюджет
	5817,8
	1599,7
	2392,8
	1 825,3
	
	

	
	
	краевой    бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Работы по грейдированию дорог местного значения (с подсыпкой ГПС)
	всего
	3565,9
	1082,8
	1293,5
	1 189,6
	Выполнение работ по грейдированию
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района

	
	
	местный   бюджет
	3565,9
	1082,8
	1293,5
	1 189,6
	
	

	
	
	краевой    бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Выполнение работ по зимнему содержанию дорог местного значения на территории Медведовского сельского поселения
	всего
	2251,9
	516,9
	1099,3
	635,7
	Приобретение и распределение пескосоляной смеси по асфальтобетонным дорогам;

Очистка от снега асфальтобетонных и гравийных дорог

	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района

	
	
	местный   бюджет
	2251,9
	516,9
	1099,3
	635,7
	
	

	
	
	краевой    бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	   3.
	Безопасность дорожного движения
	всего
	3914,6
	691,9
	2026,6
	1196,1
	
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района

	
	
	местный   бюджет
	3914,6
	691,9
	2026,6
	1196,1
	
	

	
	
	краевой    бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	3.1.




	Нанесение горизонтальной дорожной разметки и установка дорожных знаков, светофоров, ограждений, искусственных неровностей
	всего
	3663,0
	440,3
	2026,6
	1196,1
	Разметка проезжей части дорог- 8,5 км. 
2 раза  в год;

Установка дорожных знаков 

Нанесение горизонтальной дорожной разметки (пешеходные переходы) – 1158,84 м2
Установка пешеходных ограждений 438 м.
Светофор         Т 7- 3 шт.
Искусственная неровность-   15 шт.



	Администрация Медведовского сельского Тимашевского района

	
	
	местный   бюджет
	3663,0
	440,3
	2026,6
	1196,1
	
	

	
	
	краевой    бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	3.2.
	Оплата по исполнительному листу (нанесение дорожной разметки)
	всего
	251,6
	251,6
	
	
	Оплата задолженности за работы по нанесению дорожной разметки по исполнительному листу ФС 030938404 от 08.03.2021 г.
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района

	
	
	местный   бюджет
	251,6
	251,6
	
	
	
	

	
	
	краевой    бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	всего
	35 368,5
	17 817,2
	9 012,3
	8 539,0
	
	

	
	
	местный бюджет
	25 035,4
	7 484,1
	9 012,3
	8 539,0
	
	

	
	
	краевой бюджет
	10 333,1
	10 333,1
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	


                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                   .»


Заместитель главы
Медведовского сельского поселения
Тимашевского района 												               Р.С. Ермаков

