Приложение № 2

к муниципальной программе

Медведовского сельского

поселения Тимашевского района

"Развитие дорожного хозяйства "

# ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

# МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

# "Развитие дорожного хозяйства на 2021 - 2023 годы "

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования, всего (тыс.руб) |  | В том числе по годам |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия |  | Участник муниципальной программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2021 г | 2022 г |  | 2023 г |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |
| 1. | Текущий ремонт дорог местного значения | всего | 25 636,1 |  | 15 525,6 | 4 592,9 |  | 5 517,6 |  | Текущий ремонт дорог местного значения |  | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района |  |
|  |  | местный бюджет | 15 303,0 |  | 5 192,5 | 4 592,9 |  | 5517,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 10 333,1 |  | 10 333,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ремонт гравийных дорог | всего | 4 257,4 |  | 751,4 | 2 236,7 |  | 1 269,3 |  | Ремонт гравийных дорог |  | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района |  |
|  |  | местный бюджет | 4 257,4 |  | 751,4 | 2 236,7 |  | 1 269,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Гравийная дорога по ул. Бойкой от № 37 до ул. Ковтюха | всего | 926,2 |  |  |  | 926,2 |  |  |  | Нарезка профиля -855 м, отсыпка песчано-гравийной смесью 855 м |  | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | 926,2 |  |  |  | 926,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Гравийная дорога по ул.Школьная от № 77 до № 81 | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Гравийная дорога по ул. Бойкой от № 1 до ул. Тимашевской | всего | 751,4 | 751,4 |  |  |  |  |  |  | Нарезка профиля -650 м, отсыпка песчано-гравийной смесью 650 м |  | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | 751,4 | 751,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Гравийная дорога по ул. Еременко от ул. Школьной до ул. Лиманной и от ул. Лиманной до детской площадки по ул. Еременко, 116 а | всего | 685,9 |  |  |  | 685,9 |  |  |  | Нарезка профиля -635 м, отсыпка песчано-гравийной смесью 635 м |  | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | 685,9 |  |  |  | 685,9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Гравийная дорога по ул. Дядьковская от ул. Комсомольской до ул. Азовской | всего | 1 269,3 |  |  |  |  |  | 1 269,3 |  | Нарезка профиля- 1000 м, отсыпка песчано-гравийной смесью 1000 м |  | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | 1 269,3 |  |  |  |  |  | 1 269,3 |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 | Гравийная дорога по ул. Чапаева от ул. Фадеева до дома № 1 | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7 | Гравийная дорога по ул. Профессиональной от ул. Чонгарской до ул. Сорокина | всего | 624,6 |  |  |  | 624,6 |  |  |  | Нарезка профиля -578 м, отсыпка песчано-гравийной смесью 578 м |  | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | 624,6 |  |  |  | 624,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | всего | 20279,6 | 14 245,4 |  |  | 2 035,2 |  | 3999,0 |  | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | 9946,5 | 3 912,3 |  |  | 2035,2 |  | 3999,0 |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 10 333,1 | 10 333,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Асфальтобетонная дорога по ул. Северная от ул.Московская до ул.Кирпильская | всего | 2108,6 | 2108,6 |  |  |  |  |  |  | Асфальтобетонное покрытие автодороги 441 м, услуги лаборатории |  | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | 268,7 | 268,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 1839,9 | 1839,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Асфальтобетонная дорога по ул. Еременко от ул.Ленина до ул.Егорлыкская и от ул. Телеграфная до ул. Сорокина | всего | 5125,2 | 5125,2 |  |  |  |  |  |  | Асфальтобетонное покрытие автодороги 584 м, услуги лаборатории |  | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | 649,1 | 649,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 4 476,1 | 4 476,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Асфальтобетонная дорога по ул. Сорокина от дома № 3 до дома № 53Б | всего | 4600,8 | 4600,8 |  |  |  |  |  |  | Асфальтобетонное покрытие автодороги 650 м, услуги лаборатории |  | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | 583,7 | 583,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 4 017,1 | 4 017,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 | Тротуар по ул. Фадеева от ул. Сорокина до ул. Егорлыкская | всего | 1138,3 | 1138,3 |  |  |  |  |  |  | Асфальтобетонное тротуарное покрытие 380 м |  | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | 1138,3 | 1138,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5 | Тротуар по ул. Кропоткина от ул. Ленинграская до ул. Мира | всего | 1272,5 | 1272,5 |  |  |  |  |  |  | Асфальтобетонное тротуарное покрытие 452 м |  | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | 1272,5 | 1272,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6 | Тротуар по ул. Селькоровская от ул. Красная до дома № 27 | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.7 | Тротуар по ул. Мира от № 210 до ул. Кропоткина | всего | 764,5 |  |  |  |  |  | 764,5 |  | Асфальтобетонное тротуарное покрытие 158,6 м |  | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | 764,5 |  |  |  |  |  | 764,5 |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.8 | Тротуар по ул.Октябрьская от ул. Сорокина до ул. Чонгарской | всего | 2 564,0 |  |  |  |  |  | 2 564,0 |  | Асфальтобетонное тротуарное покрытие 568 м |  | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | 2 564,0 |  |  |  |  |  | 2 564,0 |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.9 | Тротуар по ул. Дальней хут. Большевик ст. Медведовская | всего | 670,5 |  |  |  |  |  | 670,5 |  | Асфальтобетонное тротуарное покрытие 267 м |  | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | 670,5 |  |  |  |  |  | 670,5 |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.10 | Тротуар по ул. Фадеева от ул. Егорлыкской до ул. Ленина | всего | 1331,6 |  |  |  | 1331,6 |  |  |  | Асфальтобетонное тротуарное покрытие 418,1 м |  |  |
|  |  | местный бюджет | 1331,6 |  |  |  | 1331,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.11 | Тротуар по ул. Чонгарской от ул. Фадеева до ул. Профессиональной | всего | 597,8 |  |  |  | 597,8 |  |  |  | Асфальтобетонное тротуарное покрытие 185,3 м |  | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | 597,8 |  |  |  | 597,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.12 | Тротуар хут. Ленинский ул. Центральная | всего | 105,8 |  |  |  | 105,8 |  |  |  | Асфальтобетонное тротуарное покрытие 34,1 м |  | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | 105,8 |  |  |  | 105,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дорог местного значения | всего | 783,1 | 249,3 |  |  | 284,5 |  | 249,3 |  | 19,5 км отремонтирован-ных а/б дорог в 2021 г. 25 кв.м.- в 2022 году |  | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | 783,1 | 249,3 |  |  | 284,5 |  | 249,3 |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Прочие мероприятия по содержанию гравийных дорог, асфальтобетонных дорог и тротуаров в Медведовском сельском поселении | всего | 316,0 | 279,5 |  |  | 36,5 |  |  |  | Осуществление строительного контроля: 2021 год- тротуар ул. Фадеева и ул. Кропотки-на, асфальтобетонная дорога по ул. Северной, ул. Еременко, ул. Сорокина и гравийная дорога по ул. Бойкой 2022 год- гравийная дорога по ул.Бойкой, ул. Еременко, ул. Профессиональной, тротуар по ул. Фадеева, ул. Чонгарской, хут. Ленинский, ул.Центральная |  | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | 316,0 | 279,5 |  |  | 36,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Содержание дорог местного значения | всего | 5817,8 | 1599,7 |  |  | 2392,8 |  | 1 825,3 |  | Содержание дорог местного значения |  | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | 5817,8 | 1599,7 |  |  | 2392,8 |  | 1 825,3 |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Работы по грейдированию дорог местного значения (с подсыпкой ГПС) | всего | 3565,9 | 1082,8 |  |  | 1293,5 |  | 1 189,6 |  | Выполнение работ по грейдированию |  | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | 3565,9 | 1082,8 |  |  | 1293,5 |  | 1 189,6 |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Выполнение работ по зимнему содержанию дорог местного значения на территории Медведовского сельского поселения | всего | 2251,9 | 516,9 |  |  | 1099,3 |  | 635,7 |  | Приобретение и распределение пескосоляной смеси по асфальтобетонным дорогам; Очистка от снега асфальтобетонных и гравийных дорог |  | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | 2251,9 | 516,9 |  |  | 1099,3 |  | 635,7 |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Безопасность дорожного движения | всего | 3914,6 | 691,9 |  |  | 2026,6 |  | 1196,1 |  |  |  | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | 3914,6 | 691,9 |  |  | 2026,6 |  | 1196,1 |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Нанесение горизонтальной дорожной разметки и установка дорожных знаков, светофоров, ограждений, искусственных неровностей | всего | 3663,0 | 440,3 |  |  | 2026,6 |  | 1196,1 |  | Разметка проезжей части дорог- 8,5 км. 2 раза в год; Установка дорожных знаков Нанесение горизонтальной дорожной разметки (пешеходные переходы) – 1158,84 м2 Установка пешеходных ограждений 438 м. Светофор Т 7- 3 шт. Искусственная неровность- 15 шт. |  | Администрация Медведовского сельского Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | 3663,0 | 440,3 |  |  | 2026,6 |  | 1196,1 |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Оплата по исполнительному листу (нанесение дорожной разметки) | всего | 251,6 | 251,6 |  |  |  |  |  |  | Оплата задолженности за работы по нанесению дорожной разметки по исполнительному листу ФС 030938404 от 08.03.2021 г. |  | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | 251,6 | 251,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | всего | 35 368,5 | 17 817,2 |  |  | 9 012,3 |  | 8 539,0 |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 25 035,4 | 7 484,1 |  |  | 9 012,3 |  | 8 539,0 |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 10 333,1 | 10 333,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

.»

Заместитель главы

Медведовского сельского поселения

Тимашевского района 												               Р.С. Ермаков