«УТВЕРЖДАЮ»

Прокурор Тимашевского района

старший советник юстиции

_________ Д.Г. Мельников

Прокуратурой района выявлен факт нецелевого расходования бюджетных средств

Проведенной прокуратурой района проверкой установлено, что между МБУК «Поселковая СЦКС» Поселкового сельского поселения Тимашевского района (далее – Заказчик) и ООО «Вертикаль» (далее – Подрядчик) в рамках реализации программных мероприятий национального проекта «Культура» 29.04.2022 заключен Контракт, предметом которого выступают работы                                      по капитальному ремонту кровли, фасада и фойе здания МБУК «Поселковая СЦКС». Согласно п. 2.1 Контракта его цена составляет 6 747 517 руб.

Согласно акту выполненных работ от 15.09.2022 (далее – Акт) Подрядчик выполнил работы, предусмотренные условиями Контракта, на общую сумму – 6 747 417 руб. В свою очередь, отраженные в Акте работы оплачены Заказчиком в полном объеме, что подтверждается соответствующими платежными поручениями.

Вместе с тем, на основании заключения специалиста – эксперта                                  от 18.09.2023 Заказчиком фактически приняты и оплачены работы, не выполненные Подрядчиком, на сумму 129 282,04 руб.

Учитывая изложенное, прокуратурой района 13.11.2023 в отношении директора Учреждения возбуждено дело об административном правонарушении                                                 по ст. 15.14 КоАП РФ (нецелевое использование бюджетных средств, выразившееся в направлении средств бюджета бюджетной системы в целях не соответствующих решением о бюджете), по результатам рассмотрения которого  на основании постановления мирового суда виновное лицо привлечено                                   к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 000 руб.

Помощник прокурора района

юрист 3 класса                                                                                         А.А. Симонян

29.11.2023