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 Приложение 
       к подпрограмме Медведовского сельского
       поселения Тимашевского района
      «Медведовскому сельскому поселению-     современный облик»


ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
муниципальной программы Медведовского 
сельского поселения «Социально-экономическое 
и территориальное развитие»

	№
п/п
	Наименование мероприятия
	Источники финансирования
	Объем финанси-рования, 
всего
(тыс.руб)
	В том числе по годам
	Непосредственный 
результат реализации мероприятия
(кол-во)
	Координатор муниципальной программы 

	
	
	
	
	2021
	2022
	2023
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Медведовскому сельскому поселению-современный облик
	Всего
	39474,2
	5069,3
	14265,9
	20139,0
	
	Заместитель главы Медведовского сельского поселения (курирующий данное направление)


	
	
	местный бюджет
	18842,5
	3635,5
	6323,1
	8883,9
	
	

	
	
	краевой бюджет
	20284,6
	1433,8
	7942,8
	10908,0
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	347,1
	
	
	347,1
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.1.
	Благоустройство  и озеленение
	Всего
	5 107,7
	1855,0
	1245,5
	2 007,2
	Санитарная очистка на территории поселения, озеленение территории, удаление деревьев угроз, отлов безнадзорных животных, выкашивание сорной растительности и обработка территории от насекомых (комаров, клещей), утилизация биологических отходов, уборка территорий кладбищ, ремонт пешеходных мостов по 
ул. Набережная - ул. Северная и 
ул. Сорокина – 
ул. Заречная в 
ст-це Медведов-ской.
Очистка и обустройство ливневых каналов. 
Разработка гидравлического расчета системы ливневой канализации; 
расчет скорости наполнения каналов при обильном выпадении атмосферных осадков;
расчет высот по осям водоотводных каналов и их уклоны в соответствии со СНИП;
проведение топосъемки участка;
покраска детской площадки

	Заместитель главы Медведовского сельского поселения (курирующий данное направление)


	
	
	местный бюджет
	5 107,7
	1855,0
	1245,5
	2 007,2
	
	

	
	
	краевой бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	1.2. 
	Выполнение работ по объекту «Обустройство тротуара по улице Мира в Медведовском сельском поселении»
	всего
	1937,8
	1937,8
	-
	-
	Капитальный ремонт тротуара 

	Заместитель главы Медведовского сельского поселения (курирующий данное направление)


	
	
	местный бюджет
	504,0
	504,0
	-
	-
	
	

	
	
	краевой бюджет
	1433,8
	1433,8
	-
	-
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	1.3.
	Коммунальные расходы по уличному освещению
	всего
	4 766,6

	1 216,5
	1 700,1
	1 850,0
	Ежемесячная оплата потребленной электроэнергии


	Заместитель главы Медведовского сельского поселения (курирующий данное направление)


	
	
	местный бюджет

	4 766,6


	1 216,5
	1 700,1
	1 850,0
	
	

	
	
	краевой бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	1.4
	Текущий ремонт памятников
	всего
	365,0
	60,0
	120,0
	185,0
	4 памятника  
	Заместитель главы Медведовского сельского поселения (курирующий данное направление)


	
	
	местный бюджет
	365,0
	60,0
	120,0
	185,0
	
	

	
	
	краевой бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	
1.5
	Выполнение работ по объекту «Ремонт тротуара по ул. Ленина от ул. Ленинград-ской до 
ул. Степной»
	всего
	2062,2
	-
	2062,2
	-
	Ремонт тротуарного покрытия протяженностью 283,5 м
	Заместитель главы Медведовского сельского поселения (курирующий данное направление)



	
	
	местный бюджет
	531,6
	-
	531,6
	-
	
	

	
	
	районный бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	краевой бюджет
	1530,6
	-
	1530,6
	-
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.6
	Выполнение работ по объекту «Ремонт
тротуара по 
ул. Ленина от
ул. Степной до ул. Мира»

	всего
	1564,3
	-
	1564,3
	-
	Ремонт тротуарного покрытия протяженностью 215,2 м
	Заместитель главы Медведовского сельского поселения (курирующий данное направление)




	
	
	местный бюджет
	406,2
	-
	406,2
	-
	
	

	
	
	районный бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	краевой бюджет
	1158,1
	-
	1158,1
	
-
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.7
	Выполнение работ по объекту «Устройство тротуара по
 ул. Виноград-ной»


	всего
	2343,3
	-
	2301,5
	-
	Устройство тротуарного покрытия протяженностью 852 м
	Заместитель главы Медведовского сельского поселения (курирующий данное направление)



	
	
	местный бюджет
	638,4
	-
	638,4
	-
	
	

	
	
	районный бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	краевой бюджет
	1663,1
	-
	1663,1
	-
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	
	

	
1.8
	Ремонт тротуара по 
ул. Набережной
	Всего
	500,0
	
	500,0
	
	Ремонт тротуарного покрытия протяженностью
179,4 м
	Заместитель главы Медведовского сельского поселения (курирующий данное направление)



	
	
	Местный бюджет
	0,0
	
	0,0
	
	
	

	
	
	Районный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Краевой бюджет
	500,0
	
	500,0
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	1.9
	Ремонт комплексной спортивно-игровой площадки по адресу: 
ст. Медведовская, 
ул. Пушкина, 3 А
	Всего
	2017,3
	
	2017,3
	
	Замена эпоксидно-каучукового покрытия, ремонт ограждений
	Заместитель главы Медведовского сельского поселения (курирующий данное направление)




	
	
	Местный бюджет
	167,3
	
	167,3
	
	
	

	
	
	Районный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Краевой бюджет
	1850,0
	
	1850,0
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Внебюджетные источники

	
	
	
	
	
	

	1.10
	Строительный контроль 
	Всего
	175,8
	
	175,8
	
	Осуществление строительного контроля (ремонт тротуаров по 
ул. Ленина и 
ул. Набережной, устройство тротуара по 
ул. Виноградной, ремонт комплексной спортивно-игровой площадки), устройство тротуара по 
ул. Западной
	Заместитель главы Медведовского сельского поселения (курирующий данное направление)



	
	
	Местный бюджет
	175,8
	
	175,8
	
	
	

	
	
	Районный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Краевой бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	1.11
	Устройство тротуара по 
ул. Западной от ул. Чайковского до ул. Чапаева
	Всего
	1772,8
	
	1772,8
	
	Устройство тротуарного покрытия протяженностью 244 м
	Заместитель главы Медведовского сельского поселения (курирующий данное направление)


	
	
	Местный бюджет
	531,8
	
	531,8
	
	
	

	
	
	Районный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Краевой бюджет
	1241,0
	
	1241,0
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	1.12
	Устройство детских игровых площадок на пересечении 
ул. Ковтюха- 
ул. Северная, 
ул. Фадеева- 
ул. Школьная, установка дополнительных элементов детской площадки по 
ул. Мостовая
	Всего
	806,4
	
	806,4
	
	Приобретение и установка двух детских игровых площадок, доукомплектование одной детской игровой площадки
	Заместитель главы Медведовского сельского поселения (курирующий данное направление)


	
	
	Местный бюджет
	806,4
	
	806,4
	
	
	

	
	
	Районный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Краевой бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	1.13
	Устройство тротуара по 
ул. Западной от ул. Мира до ул.Чайковского
	Всего
	2709,6
	
	
	2709,6
	Устройство тротуарного покрытия протяженностью 381 м
	

	
	
	Местный бюджет
	731,7
	
	
	731,7
	
	

	
	
	Районный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Краевой бюджет 
	1977,9
	
	
	1977,9
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	1.14
	Устройство тротуара по 
ул. Лиманной от ул. Западной до ул. Виноградной и по ул. Чапаева от ул. Западной до ул. Виноградной
	Всего
	2542,9
	
	
	2542,9
	Устройство тротуарного покрытия протяженностью 360 м
	

	
	
	Местный бюджет
	673,5
	
	
	673,5
	
	

	
	
	Районный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Краевой бюджет
	1869,4
	
	
	1869,4
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	1.15
	Ремонт тротуара по ул. Комсомольской от ул. Пушкина до ул. Красной
	Всего
	1247,4
	
	
	1247,4
	Ремонт тротуарного покрытия протяженностью 345 м
	

	
	
	Местный бюджет
	885,8
	
	
	885,8
	
	

	
	
	Районный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Краевой бюджет
	14,5
	
	
	14,5
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	347,1
	
	
	347,1
	
	

	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	1.16
	Ремонт тротуара по ул. Пушкина от входа в стадион «Юность» до границ территории парка по адресу 
ул. Пушкина, 3Г
	Всего
	2588,4
	
	
	2588,4
	Ремонт тротуарного покрытия протяженностью 183,3 м
	

	
	
	Местный бюджет
	685,5
	
	
	685,5
	
	

	
	
	Районный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Краевой бюджет
	1902,9
	
	
	1902,9
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	1.17
	Ремонт тротуара по ул. Пушкина от ул. Азовской до входа в здание МБОУ СОШ 
№ 10 по 
ул. Пушкина д. 7 и по ул. Пушкина от ул. Комму-нальной до д. 30 по ул. Пушкина
	Всего
	2687,2
	
	
	2687,2
	Ремонт тротуарного покрытия протяженностью 236,7 м
	

	
	
	Местный бюджет
	710,2
	
	
	710,2
	
	

	
	
	Районный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Краевой бюджет
	1977,0
	
	
	1977,0
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	1.18
	Ремонт тротуара по ул. Степной от дома № 112 до ул. Егорлыкской
(1 этап)
	Всего
	2433,5
	
	
	2433,5
	Ремонт тротуарного покрытия протяженностью 639,5 м
	

	
	
	Местный бюджет
	643,9
	
	
	643,9
	
	

	
	
	Районный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Краевой бюджет
	1789,6
	
	
	1789,6
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	1.19
	Ремонт тротуара по ул. Степной от ул. Егорлыкской до ул. Сорокина
(2 этап)
	Всего
	1887,8
	
	
	1887,8
	Ремонт тротуарного покрытия протяженностью 488 м
	

	
	
	Местный бюджет
	511,1
	
	
	511,1
	
	

	
	
	Районный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Краевой бюджет
	1376,7
	
	
	1376,7
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	

	
Итого
	Всего

	39474,2
	5069,3
	14265,9
	20139,0
	

	


	
	
	местный 
бюджет

	18842,5
	3635,5
	6323,1
	8883,9
	
	

	
	
	краевой бюджет
	20284,6
	1433,8
	7942,8
	10908,0
	
	

	
	
	районный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	347,1
	
	
	347,1
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	





Исполняющий обязанности
заместителя главы
Медведовского сельского поселения
Тимашевского района                                                                                                                                                 И.Н. Ткаченко
 (
11
)
