Приложение №1

к муниципальной программе

Медведовского сельского

поселения Тимашевского района

"Развитие дорожного хозяйства»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Медведовского сельского поселения Тимашевского района

«Развитие дорожного хозяйства на 2024 - 2026 годы»

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Статус* | Значение показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год |  | N год реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
|  | Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства на 2024 - 2026 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цели: повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог местного значения Медведовского сельского поселения и создание условий для комфортного передвижения граждан |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задачи: выполнение мероприятий по содержанию и ремонту уличной дорожной сети Медведовского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ремонт гравийных дорог в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Гравийная дорога по ул.Солнечной ,пер.Солнечному и ул.Центральной от №194б до №202 х.Ленинский | м | 3 | 2251 | - |  | - | 2024 |
| 1.1.2 | Гравийная дорога по ул. Заречной от №1А до №38 (включая петлевидный съезд) | м | 3 | 758 | - |  | - | 2024 |
| 1.1.3 | Гравийная дорога по ул.Колхозной от ул. Революционной до ул. Мира | м | 3 | - | 543 |  | - | 2025 |
| 1.1.4 | Гравийная дорога по ул. Телеграфной от ул. Степной до ул. Профессиональной | м | 3 | - | - |  | 992 | 2026 |
| 2.1 | Ремонт тротуаров, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Тротуар по ул.Азовской№2 до ул.Северная | м | 3 | 538,3 | - |  | - | 2024 |
| 1.2.2 | Тротуар по ул.Обильная | м | 3 | - | 721,2 |  | - | 2025 |
| 1.2.3 | Тротуар по ул.Пушкина№4 до ул.Московская | м | 3 | - | - |  | 79,3 | 2026 |
| 1.2.4 | Тротуар по ул.Технической от 1 до ул.Красной | м | 3 | 379,3 | - |  | - | 2024 |
| 1.2.5 | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дорог местного значения | км кв.м | 3 | 19,5 | 19,5 |  | 19,5 | 2024-2026 |
| 2.Содержание дорог местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Очистка от снега асфальтобетонных дорог | км | 3 | 19,5 | 19,5 |  | 19,5 | 2024-2026 |
| 2.2 | Очистка от снега гравийных дорог | км | 3 | 54,5 | 54,5 |  | 54,5 | 2024-2026 |
| 2.3 | Распределение пескосоляной смеси по асфальтобетонным дорогам | т | 3 | 58 | 58 |  | 58 | 2024-2026 |
| 2.4 | Аренда техники для грейдирования дорог (автогрейдер/камаз) | ч | 3 | 104 | 104 |  | 104 | 2024-2026 |
| 2.7 | Покупка ГПС | т | 3 | 272,5 | 272,5 |  | 272,5 | 2024-2026 |
| 3.Безопасность дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки проезжей части дорог, в том числе пешеходные переходы(2 раза в год) | км | 3 | 8,5 | 8,5 |  | 8,5 | 2024-2026 |
| 3.2 | Установка дорожных знаков | шт | 3 | 24 | 24 |  | - | 2024-2026 |
| 3.3 | Установка пешеходных ограждений | м | 3 | 132 | - |  | - | 2024 |
| 3.4 | Установка светофора | шт | 3 | 2 | - |  | - | 2024 |
| 3.5 | Искусственные неровности | шт | 3 | 2 | - |  | - | 2024 |

Заместитель главы

Медведовского сельского поселения

Тимашевского района                                                                                                                                                      Р.С. Ермаков