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Приложение №1
к муниципальной программе 
Медведовского сельского 
поселения Тимашевского района
"Развитие дорожного хозяйства»


ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Медведовского сельского поселения Тимашевского района
«Развитие дорожного хозяйства на 2024 - 2026 годы»

	№
п/п
	Наименование целевого 
показателя
	Единица
измерения
	Статус*
	Значение показателей

	
	
	
	
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	N год 
реализации

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства на 2024 - 2026 годы»


	
	Цели: повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог местного значения Медведовского сельского поселения и создание условий для комфортного передвижения граждан


	
	Задачи: выполнение мероприятий по содержанию и ремонту уличной дорожной сети Медведовского сельского поселения

	1.
	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

	1.1
	Ремонт гравийных дорог в том числе:

	1.1.1
	Гравийная дорога по ул.Солнечной ,пер.Солнечному и ул.Центральной от №194б до №202 х.Ленинский
	м
	3
	2251
	-
	-
	2024

	1.1.2
	Гравийная дорога по ул. Заречной от №1А до №38 (включая петлевидный съезд)
	м
	3
	758
	-

	-
	2024

	1.1.3
	Гравийная дорога по ул.Колхозной от ул. Революционной до ул. Мира
	м
	3
	-
	543
	-
	2025

	1.1.4
	Гравийная дорога по ул. Телеграфной от ул. Степной до ул. Профессиональной
	м
	3
	-
	-
	992
	2026

	2.1
	Ремонт тротуаров, в том числе:

	1.2.1
	Тротуар по ул.Азовской№2 до ул.Северная
	м
	3
	538,3
	-
	-
	2024

	1.2.2
	Тротуар по ул.Обильная

	м
	3
	-
	721,2
	-
	2025

	1.2.3
	Тротуар по ул.Пушкина№4 до ул.Московская
	м
	3
	-
	-
	79,3
	2026

	1.2.4
	Тротуар по ул.Технической от 1 до ул.Красной
	м
	3
	379,3
	-
	-
	2024

	1.2.5
	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дорог местного значения
	км
кв.м
	3
	19,5
	19,5
	19,5
	2024-2026

	2.Содержание дорог местного значения

	2.1
	Очистка от снега асфальтобетонных дорог
	км
	3
	19,5
	19,5
	19,5
	2024-2026

	2.2
	Очистка от снега гравийных дорог

	км
	3
	54,5
	54,5
	54,5
	2024-2026

	2.3
	Распределение пескосоляной смеси по асфальтобетонным дорогам
	т
	3
	58
	58
	58
	2024-2026

	2.4
	Аренда техники для грейдирования дорог (автогрейдер/камаз)
	ч
	3
	104
	104
	104
	2024-2026

	2.7
	Покупка ГПС
	т
	3
	272,5
	272,5
	272,5
	2024-2026

	3.Безопасность дорожного движения

	3.1
	Нанесение горизонтальной дорожной разметки проезжей части дорог, в том числе пешеходные переходы(2 раза в год)
	км
	3
	8,5
	8,5
	8,5
	2024-2026

	3.2
	Установка дорожных знаков
	шт
	3
	24
	24
	[bookmark: _GoBack]-
	2024-2026

	3.3
	Установка пешеходных ограждений
	м
	3
	132
	-
	-
	2024

	3.4
	Установка светофора
	шт
	3
	2
	-
	-
	2024

	3.5
	Искусственные неровности
	шт
	3
	2
	-
	-
	2024





Заместитель главы
Медведовского сельского поселения
Тимашевского района                                                                                                                                                      Р.С. Ермаков

