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Приложение № 2
к муниципальной программе 
Медведовского сельского 
поселения Тимашевского района 
"Развитие дорожного хозяйства "


ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"Развитие дорожного хозяйства на 2024 - 2026 годы "

	№
п/п
	Наименование мероприятия
	Источники финансирования
	Объем финансирования, всего (тыс.руб)
	В том числе по годам
	Непосредственный результат реализации мероприятия
	Участник муниципальной программы

	
	
	
	
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	         9

	1.
	Текущий ремонт дорог местного значения
	всего
	14000
	5966,9
	4301,7
	3731,4
	Текущий ремонт дорог местного значения
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района


	
	
	местный 
бюджет
	14000
	5966,9
	4301,7
	3731,4
	
	

	
	
	краевой 
бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	

	
	
	
	
	

	1.1
	Ремонт гравийных дорог и тротуаров
	всего
	13221,8
	5717,6
	4042,4
	3461,8
	Ремонт гравийных дорог и тротуаров
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района

	
	
	местный 
бюджет
	13221,8
	5717,6
	4042,4
	3461,8
	
	

	
	
	краевой 
бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники

	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	

	1.1.1
	Гравийная дорога по ул. Солнечной, пер. Солнечному и ул. Центральной от №194б до №202 х.Ленинский
	всего
	2 546,6
	2 546,6
	
	
	Ремонт гравийной дороги – 2 251м.
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района







	
	
	местный бюджет
	2 546,6
	2 546,6
	
	
	
	

	
	
	краевой бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	11.1.2
	Гравийная дорога по ул. Заречной от №1А до №38(включая петлевидный съезд)
	всего
	911,2
	911,2
	
	
	Ремонт гра-вийной дороги – 758м.
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района








	
	
	местный бюджет
	911,2
	911,2
	
	
	
	

	
	
	краевой бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	1.1.3
	Гравийная дорога по ул. Колхозной от ул. Революционной до ул. Мира
	всего
	652,7
	
	652,7
	
	Ремонт гра-вийной дороги – 543 м.
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района

	
	
	местный бюджет
	652,7
	
	652,7
	
	
	

	
	
	краевой бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	1.1.4
	Гравийная дорога по ул. Телеграфной от ул. Степной до ул. Профессиональной
	всего
	1 396,2
	
	
	1 396,2
	Ремонт гра-вийной дороги – 992 м.
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района

	
	
	местный бюджет
	1 396,2
	
	
	1 396,2
	
	

	
	
	краевой бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	1.1.5
	Тротуар по ул. Азовская №2 до ул. Северная
	всего
	2 259,8
	2 259,8
	
	
	Цементно-бетонное тротуарное покрытие 538,3 м.
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района

	
	
	местный бюджет
	2 259,8
	2 259,8
	
	
	
	

	
	
	краевой бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	1.1.6
	Тротуар по ул. Обильная 
	всего
	3 389,7
	
	3 389,7
	
	Асфальтобетонное тротуарное покрытие 721,2 м.
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района

	
	
	местный бюджет
	
3 389,7
	
	3 389,7
	
	
	

	
	
	краевой бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	1.1.7
	Тротуар по ул. Пушкина №4 до ул. Московская
	всего
	214,2
	
	
	214,2
	Цементно-бе-тонное троту-арное покры-тие 79,3 м.
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района

	
	
	местный бюджет
	214,2
	
	
	214,2
	
	

	
	
	краевой бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	1.1.8
	Тротуар по
ул.Технической  от 1 до ул. Красная
	всего
	1 851,4
	
	
	1 851,4
	Асфальтобетонное тротуарное покрытие379,3 м.
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района

	
	
	местный бюджет
	1 851,4
	
	
	1 851,4
	
	

	
	
	краевой бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дорог местного значения
	всего
	778,2
	249,3
	259,3
	269,6
	
	АдминистрацияМедведовского сельскогопоселения Тимашевского района

	
	
	местный бюджет
	778,2
	249,3
	259,3
	269,6
	
	

	
	
	краевой бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	2.
	Содержание дорог местного значения
	всего
	4283,7
	1372,3
	1427,2
	1484,2
	Содержание дорог местного значения
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района






	
	
	местный бюджет
	4283,7
	1372,3
	1427,2
	1484,2
	
	

	
	
	краевой бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Работы по грейдированию дорог местного значения (с подсыпкой ГПС)
	всего
	2 284,7
	731,9
	761,2
	791,6
	Выполнение работ по грейдированию:
Аренда грейдера – 104 ч., покупка ГПС 272,5 т.
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района

	
	
	местный бюджет
	2 284,7
	731,9
	761,2
	791,6
	
	

	
	
	краевой бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Выполнение работ по зимнему содержанию дорог местного значения на территории Медведовского сельского поселения
	всего
	     1 999,0
	640,4
	666,0
	692,6
	Приобретение и распределение пескосоляной смеси(58 т.) по асфальтобетонным дорогам (121216 м.)

Очистка от снега асфальтобетонных и гравийных дорог
(121216 м.)
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района

	
	
	местный бюджет
	1 999,0
	640,4
	666,0
	692,6
	
	

	
	
	краевой бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	3.
	Безопасность дорожного движения
	всего
	3 307,3
	1 439,6
	958,6
	909,1
	
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района

	
	
	местный бюджет
	3 307,3
	1 439,6
	958,6
	909,1
	
	

	
	
	краевой бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	3.1.




	Нанесение горизонтальной дорожной разметки и установка дорожных знаков, светофоров, ограждений, искусственных неровностей
	всего
	3 307,3
	1 439,6
	958,6
	909,1
	Разметка проезжей части дорог- 8,5 км. 
2 раза  в год;

Установка дорожных знаков

Нанесение горизонтальной дорожной разметки (пешеходные переходы) – 1158,84 м2
Установка пешеходных ограждений 132 м.
Светофор Т 7.1 - 2 шт.
Искусственная неровность- 2 шт.



	Администрация Медведовского сельского Тимашевского района

	
	
	местный бюджет
	3 307,3
	1 439,6
	958,6
	909,1
	
	

	
	
	краевой бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	всего
	21 591,0
	8 778,8
	6 687,5
	6 124,7
	
	

	
	
	местный бюджет
	21 591,0
	8 778,8
	6 687,5
	6 124,7
	
	

	
	
	краевой бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	






Заместитель главы
Медведовского сельского поселения
Тимашевского района                                                                                                                                                   Р.С. Ермаков

