Приложение № 2

к муниципальной программе

Медведовского сельского

поселения Тимашевского района

"Развитие дорожного хозяйства "

# ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

# МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

# "Развитие дорожного хозяйства на 2024 - 2026 годы "

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования, всего (тыс.руб) |  | В том числе по годам |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия |  | Участник муниципальной программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 2025 год |  | 2026 год |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |
| 1. | Текущий ремонт дорог местного значения | всего | 14000 |  | 5966,9 | 4301,7 |  | 3731,4 |  | Текущий ремонт дорог местного значения |  | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района |  |
|  |  | местный бюджет | 14000 |  | 5966,9 | 4301,7 |  | 3731,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ремонт гравийных дорог и тротуаров | всего | 13221,8 |  | 5717,6 | 4042,4 |  | 3461,8 |  | Ремонт гравийных дорог и тротуаров |  | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района |  |
|  |  | местный бюджет | 13221,8 |  | 5717,6 | 4042,4 |  | 3461,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Гравийная дорога по ул. Солнечной, пер. Солнечному и ул. Центральной от №194б до №202 х.Ленинский | всего | 2 546,6 | 2 546,6 |  |  |  |  |  |  | Ремонт гравийной дороги – 2 251м. |  | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | 2 546,6 | 2 546,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1.2 | Гравийная дорога по ул. Заречной от №1А до №38(включая петлевидный съезд) | всего | 911,2 | 911,2 |  |  |  |  |  |  | Ремонт гра-вийной дороги – 758м. |  | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | 911,2 | 911,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Гравийная дорога по ул. Колхозной от ул. Революционной до ул. Мира | всего | 652,7 |  |  |  | 652,7 |  |  |  | Ремонт гра-вийной дороги – 543 м. |  | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | 652,7 |  |  |  | 652,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Гравийная дорога по ул. Телеграфной от ул. Степной до ул. Профессиональной | всего | 1 396,2 |  |  |  |  |  | 1 396,2 |  | Ремонт гра-вийной дороги – 992 м. |  | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | 1 396,2 |  |  |  |  |  | 1 396,2 |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Тротуар по ул. Азовская №2 до ул. Северная | всего | 2 259,8 | 2 259,8 |  |  |  |  |  |  | Цементно-бетонное тротуарное покрытие 538,3 м. |  | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | 2 259,8 | 2 259,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 | Тротуар по ул. Обильная | всего | 3 389,7 |  |  |  | 3 389,7 |  |  |  | Асфальтобетонное тротуарное покрытие 721,2 м. |  | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | 3 389,7 |  |  |  | 3 389,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7 | Тротуар по ул. Пушкина №4 до ул. Московская | всего | 214,2 |  |  |  |  |  | 214,2 |  | Цементно-бе-тонное троту-арное покры-тие 79,3 м. |  | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | 214,2 |  |  |  |  |  | 214,2 |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8 | Тротуар по ул.Технической от 1 до ул. Красная | всего | 1 851,4 |  |  |  |  |  | 1 851,4 |  | Асфальтобетонное тротуарное покрытие379,3 м. |  | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | 1 851,4 |  |  |  |  |  | 1 851,4 |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дорог местного значения | всего | 778,2 | 249,3 |  |  | 259,3 |  | 269,6 |  |  |  | АдминистрацияМедведовского сельскогопоселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | 778,2 | 249,3 |  |  | 259,3 |  | 269,6 |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Содержание дорог местного значения | всего | 4283,7 | 1372,3 |  |  | 1427,2 |  | 1484,2 |  | Содержание дорог местного значения |  | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | 4283,7 | 1372,3 |  |  | 1427,2 |  | 1484,2 |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Работы по грейдированию дорог местного значения (с подсыпкой ГПС) | всего | 2 284,7 | 731,9 |  |  | 761,2 |  | 791,6 |  | Выполнение работ по грейдированию: Аренда грейдера – 104 ч., покупка ГПС 272,5 т. |  | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | 2 284,7 | 731,9 |  |  | 761,2 |  | 791,6 |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Выполнение работ по зимнему содержанию дорог местного значения на территории Медведовского сельского поселения | всего | 1 999,0 | 640,4 |  |  | 666,0 |  | 692,6 |  | Приобретение и распределение пескосоляной смеси(58 т.) по асфальтобетонным дорогам (121216 м.) Очистка от снега асфальтобетонных и гравийных дорог (121216 м.) |  | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | 1 999,0 | 640,4 |  |  | 666,0 |  | 692,6 |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Безопасность дорожного движения | всего | 3 307,3 | 1 439,6 |  |  | 958,6 |  | 909,1 |  |  |  | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | 3 307,3 | 1 439,6 |  |  | 958,6 |  | 909,1 |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Нанесение горизонтальной дорожной разметки и установка дорожных знаков, светофоров, ограждений, искусственных неровностей | всего | 3 307,3 | 1 439,6 |  |  | 958,6 |  | 909,1 |  | Разметка проезжей части дорог- 8,5 км. 2 раза в год; Установка дорожных знаков Нанесение горизонтальной дорожной разметки (пешеходные переходы) – 1158,84 м2 Установка пешеходных ограждений 132 м. Светофор Т 7.1 - 2 шт. Искусственная неровность- 2 шт. |  | Администрация Медведовского сельского Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | 3 307,3 | 1 439,6 |  |  | 958,6 |  | 909,1 |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | всего | 21 591,0 | 8 778,8 |  |  | 6 687,5 |  | 6 124,7 |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 21 591,0 | 8 778,8 |  |  | 6 687,5 |  | 6 124,7 |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заместитель главы

Медведовского сельского поселения

Тимашевского района                                                                                                                                                   Р.С. Ермаков