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ПОДПРОГРАММА
Медведовского сельского поселения 
Тимашевского района 
«Медведовскому сельскому поселению – современный облик»
муниципальной программы Медведовского
сельского поселения Тимашевского района
«Социально-экономическое и территориальное развитие»
на 2024 – 2026 годы

[bookmark: sub_2001]ПАСПОРТ
подпрограммы «Медведовскому 
сельскому поселению – современный облик»

	Координатор 
муниципальной программы


Участники муниципальной 
программы




	Заместитель главы Медведовского сельского поселения, (курирующий данное направление)

Администрация Медведовского сельского по-селения Тимашевского района и МУ «Управ-ление СТС и ЖКХ Медведовского сельского поселения Тимашевского района»



	Цель 
подпрограммы







Основные задачи 
подпрограммы


	Содействие в решении вопросов обеспечения жизнедеятельности населения, в том числе обеспечение безопасного, комфортного проживания и придание поселению достойного и современного облика.

Благоустройство и озеленение территории сельского поселения и придание ему достойного и современного облика.

	Перечень целевых 
показателей 
муниципальной 
подпрограммы
 
	Благоустройство и озеленение: 
1) установка детских площадок, бесшовного резинового покрытия;
2) покос сорной растительности на территории поселения;
3) протяженность отремонтированного тротуарного покрытия;
4) потребленная электроэнергия уличного освещения; 
5) протяженность устройства тротуарного покрытия.
6) текущий ремонт памятников в количестве       4 шт.
7) вывоз отходов с территории кладбищ специализированной техникой КАМАЗ АС-1К2 ( V кузова 30 м. куб.) - 60 м. куб. 90 м. куб., 180 м. куб.,     210 м. куб.;
8) организация благоустройства общественной территории с зоной уличных тренажеров, воркаут и скейт площадки;
9) оплата исполнительских сборов в целях исполнения постановлений о взыскании.
10) уборка кладбищ, расположенных по адресу: ст. Медведовская, ул. Пшеничная, ст. Медведовская, ул. Чонгарская, трактор с навесным оборудованием;
11) приобретение лакокрасочного материала.

	
Сроки реализации 
подпрограммы
	           
            2024 – 2026 годы

	[bookmark: sub_101]
Объемы 
бюджетных 
ассигнований  
подпрограммы
	
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 43 918,2 тыс. рублей, из них:
средства местного бюджета 21 017,9 тыс. рублей; средства районного бюджета 6 266,9 тыс. рублей; средства краевого бюджета – 13 548,5 тыс. рублей; средства федерального бюджета- 3 084,9 тыс. рублей; внебюджетные источники – 0,00 тыс. рублей в том числе по годам:

	[bookmark: sub_2010]
	

	По годам реализации подпрограммы
	Всего
	В том числе:
	

	
	
	краевой бюджет (тыс.руб.)
	районный бюджет
(тыс. руб.)

	
	местный бюджет (тыс.руб.)
	Федеральный бюджет  (тыс.руб.)

	1
	2
	3
	4
	
	5
	6

	2024
	32 673,9
	13 548,5
	6 266,9
	
	9 773,6
	3 084,9

	2025
	5 005,9
	-
	-
	
	5 005,9
	-

	2026
	6 238,4
	-
	-
	
	6 238,4
	-

	Итого:
	43 918,2
	13 548,5
	6 266,9
	
	21 017,9
	3 084,9



1. Характеристика текущего состояния и
 прогноз развития соответствующей сферы
 реализации муниципальной подпрограммы

На территории поселения в настоящее время отдельные территории и объекты требуют благоустройства, выполнение которого возможно осуществить с использованием программно-целевого метода. Использование программно-целевого метода позволит осуществить мероприятия по благоустройству на более высоком уровне, что придаст поселению достойный и современный облик.
В жилищно-коммунальном хозяйстве поселения основные фонды (объекты благоустройства) изношены и не обеспечивают потребностей инвестиционного развития экономики поселения. 
Принятие в рамках муниципальной программы «Социально-эконо-мическое и территориальное развитие», подпрограммы «Медведовскому сельскому поселению - современный облик», направленной на благоустройство поселения, даст возможность осуществлять плановое развитие соответствующей сферы реализации муниципальной подпрограммы.
[bookmark: sub_2020]Для улучшения качества жизни жителей станицы Медведовской в рамках реализации подпрограммы «Благоустройство и озеленение территории Медведовского сельского поселения», программы «Социально-экономическое и территориальное развитие», необходимо произвести санитарную очистку на территории поселения, удалить деревья угрозы, обеспечить отлов безнадзорных животных, заключить договора по выкашиванию сорной растительности, утилизировать биологические отходы, организовать уборку кладбищ, провести инвентаризацию захоронений. 



2. Цели, задачи, сроки и этапы 
реализации Подпрограммы

Подпрограмма «Медведовскому сельскому поселению - современный облик» главной своей целью определяет содействие в решении вопросов обеспечения жизнедеятельности населения, в том числе обеспечение безопасного, комфортного проживания и придание поселению достойного и современного облика.
Для реализации указанной цели требуется решение следующих задач: благоустройство и озеленение территории сельского поселения и придание ему достойного и современного облика.
В перечень целевых показателей муниципальной подпрограммы входит:
1) Благоустройство и озеленение: установка детских площадок - 2 шт., бесшовного резинового покрытия - 1100 м2, покос сорной растительности на территории поселения - 89,5 ч., 0,68 га, 91542 м2, протяженность отремонтированного тротуарного покрытия - 3943 м, потребленная электроэнергия уличного освещения - 12 месяцев, протяженность устройства тротуарного покрытия - 561 м, текущий ремонт памятников в кол-ве 4 шт., вывоз отходов с территории кладбищ специализированной техникой КАМАЗ АС-1К2( V кузова 30 м. куб.) - 60 м. куб., 90 м. куб., 180 м. куб., 210 м. куб., оплата исполнительских сборов в целях исполнения постановлений о взыскании 6 шт., организация благоустройства общественной территории с зоной уличных тренажеров,воркаут и скейт площадки 1 шт., аренда специализированной техники с экипажем для выполнения работ по санитарной уборке территории Медведовского сельского поселения - 12 раз в год, уборка кладбищ, расположенных по адресу: ст. Медведовская, ул. Пшеничная, ул. Чонгарская, приобретение лакокрасочного материала, трактор с навесным оборудованием - 1 ед.

Реализация подпрограммы будет осуществляться с 2024 по 2026 годы.
[bookmark: sub_2030]
3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

Перечень основных мероприятий муниципальной подпрограммы приводится в приложении к настоящей муниципальной подпрограмме.
[bookmark: sub_2040]
4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

	       Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы «Медведовскому сельскому поселению современный облик», составляет 43 918,2 тыс. рублей, из них:


	Источник финансирования
	Сумма расходов (тыс.руб.)
	Плановый период реализации подпрограммы по годам

	
	
	2024 год
	2025 год
	2026 год

	Местный бюджет
	21 017,9
	9 773,6
	5 005,9
	6 238,4

	Районный 
бюджет
	6 266,9
	6 266,9
	
	

	Краевой бюджет
	13 548,5
	13 548,5
	-
	-

	Федеральный бюджет
	3 084,9
	3 084,9
	-
	-

	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего
	43 918,2
	32 673,9
	5 005,9
	6 238,4



При наличии потребности в дополнительном финансировании мероприятий подпрограммы, поселение может выделять средства из местного бюджета в объемах, превышающих предусмотренные подпрограммой. 
Объем средств бюджета поселения, направляемых на софинансирование мероприятий подпрограммы «Медведовскому сельскому поселению – современный облик» подлежит ежегодному уточнению бюджета на очередной финансовый год.
Привлечение средств из краевого бюджета на условиях софинансирования мероприятий государственной программы осуществляется в соответствии с федеральным законодательством в рамках государственной программы Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от                5 октября 2015 г. № 944.
Объем средств краевого бюджета в рамках государственной программы Краснодарского края «Социально-экономическое и территориальное развитие муниципальных образований», направляемых на финансирование мероприятий программы «Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения», подлежит ежегодному уточнению при принятии закона о краевом бюджете на очередной финансовый год.
[bookmark: sub_160][bookmark: sub_2070]
5. Методика оценки эффективности 
реализации муниципальной программы

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы. Указанная методика должна быть основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития Медведовского сельского поселения.
	Ожидаемый эффект от реализации данной программы носит социальный характер и состоит в обеспечении безопасного, комфортного проживания и придание поселению достойного и современного облика. 
Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы предусматривает возможность проведения оценки ее эффективности в течение реализации муниципальной программы не реже чем один раз в год и в соответствии с постановлением администрации Медведовского сельского поселения Тимашевского района от 12 августа 2014 г. № 211 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Медведовского сельского поселения Тимашевского района» (в редакции постановления от 31 января     2024 г. № 10).

6. Механизм реализации муниципальной
подпрограммы и контроль за ее выполнением
	
Текущее управление муниципальной программой осуществляет ее координатор, который:
1) обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с координаторами подпрограмм, участниками муниципальной программы;
2) формирует структуру муниципальной программы и перечень координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;
3) организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;
4) организует работу по достижению целевых показателей муниципальной программы;
5) осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;
6) разрабатывает формы отчетности для координаторов подпрограмм и участников муниципальной программы, необходимые  для осуществления контроля, за выполнением муниципальной программы, устанавливает сроки их предоставления;
7) проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ отчетности, представляемой координаторами подпрограмм и участниками муниципальной программы;
8) ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;
9) размещают информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте администрации Медведовского сельского поселения Тимашевский район в сети «Интернет» в разделе «Муниципальные программы».
10) обеспечивает размещение муниципальной программы (внесении е изменений в программу, подпрограмму (при наличии) в Федеральном государственном реестре документов стратегического планирования, размещенном в государственной автоматизированной информационной системе «Управление» (ГАСУ) в течение 10 дней со дня ее утверждения.
Текущее управление подпрограммой осуществляет ее координатор совместно с участниками муниципальной программы, которые: 
1) обеспечивают разработку и реализацию подпрограммы;
2) организуют работу по достижению целевых показателей подпрограммы;
3) несут ответственность за достижение целевых показателей подпрограммы;
4) представляют отчетность о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга ее реализации.
С целью обеспечения мониторинга выполнения муниципальной программы координатор муниципальной программы ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, составляет отчет о реализации муниципальной программы по установленной форме и представляет его в отдел финансового контроля администрации муниципального образования Тимашевский район (далее - отдел финансового контроля);
 Годовой отчет о реализации муниципальной программы содержит пояснительную записку, в которой указываются общая характеристика выполнения муниципальной программы за отчетный год, общий объем фактически произведенных расходов всего, и в том числе по источникам финансирования, сведения о соответствии фактических показателей целевым индикаторам, установленным при утверждении муниципальной программы, информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий. По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.
 Отчет, в том числе годовой отчет о реализации муниципальной программы, согласованный в обязательном порядке с  финансовым отделом, направляется разработчиком Программы для ознакомления заместителю главы администрации Медведовского сельского поселения Тимашевского района, осуществляющему контроль исполнения муниципальной программы (далее – Заместитель главы).
 Согласованный Заместителем главы отчет о реализации муниципальной программы ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, годовой отчет - до 1 марта,  следующего за отчетным годом,   координатор муниципальной программы направляет  в финансовый отдел. 
 Финансовый отдел ежегодно, в срок до 20 марта года, следующего за отчетным, готовит сводную информацию о ходе реализации муниципальных программ за отчетный период с учетом результатов оценки эффективности муниципальной программы  по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год  и представляет ее главе Медведовского сельского поселения Тимашевский район. 
 Ежегодно одновременно с отчетом об исполнении бюджета поселения за соответствующий финансовый год глава Медведовского сельского поселения Тимашевского района представляет в Совет  отчет о реализации муниципальных программ в отчетном финансовом году.
В рамках муниципальной программы планируется закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
	Контроль за выполнением муниципальной программы и обеспечения достижения значений количественных и качественных показателей эффективности реализации муниципальной программы осуществляет заместитель главы Медведовского сельского поселения, курирующий данное направление.
С целью обеспечения мониторинга выполнения муниципальной программы координатор муниципальной программы ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, составляет отчет о реализации муниципальной программы.



Заместитель главы
Медведовского сельского
поселения Тимашевского района                                                              И.А. Хрущ




