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Приложение № 2
к муниципальной программе 
Медведовского сельского 
поселения Тимашевского района 
«Развитие дорожного хозяйства"


ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"Развитие дорожного хозяйства на 2024 - 2026 годы "

	№
п/п
	Наименование мероприятия
	Источники финансирования
	Объем финансирова-ния, всего (тыс.руб)
	В том числе по годам
	Непосредствен-ный результат реализации мероприятия
	Участник муниципаль-ной программы

	
	
	
	
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Основное мероприятие № 1 «Текущий ремонт дорог местного значения», в том числе:
	всего
	18 163,6
	10 130,5
	4 301,7
	3 731,4
	Текущий ремонт дорог местного значения
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района, МУ «Управле-ние СТС и ЖКХ» Медведовского сельского поселения Тимашевского района

	
	
	местный 
бюджет
	18 163,6
	10 130,5
	4 301,7
	3 731,4
	
	

	
	
	краевой 
бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	

	
	
	
	
	

	1.1
	Текущий ремонт гравийных дорог, в том числе:
	всего
	5 726,3
	3 677,4
	652,7
	1 396,2
	Общая протяженность отремонтированных гравийных дорог в 2024 году – 3152 м.;
2025 году – 
543 м.;

2026 году – 992 м. 
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района, МУ «Управле-ние СТС и ЖКХ» Медведовского сельского поселения Тимашевского района


	
	
	местный 
бюджет
	5 726,3
	3 677,4
	652,7
	1 396,2
	
	

	
	
	краевой 
бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники

	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Гравийная дорога по ул. Солнечной, пер. Солнечному и ул. Центральной от № 194б до          № 202 хут.Ленин-ский
	всего
	2 546,6
	2 546,6
	
	
	Ремонт гравийной дороги – 2 251м.
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района, МУ «Управле-ние СТС и ЖКХ» Медведовского сельского поселения Тимашевского района


	
	
	местный бюджет
	2 546,6
	2 546,6
	
	
	
	

	
	
	краевой бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	1.1.2
	Гравийная дорога по ул. Заречной от № 1А до               № 38 (включая петлевидный съезд)
	всего
	911,2
	911,2
	
	
	Ремонт гравийной дороги – 758 м.
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района, МУ «Управле-ние СТС и ЖКХ» Медведовского сельского поселения 
Тимашевского района

	
	
	местный бюджет
	911,2
	911,2
	
	
	
	

	
	
	краевой бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	1.1.3
	Гравийная дорога по ул. Колхозной от ул. Револю-ционной до            ул. Мира
	всего
	652,7
	
	652,7
	
	Ремонт гра-вийной дороги – 543 м.
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района, МУ «Управле-ние СТС и ЖКХ» Медведовского сельского поселения 
Тимашевского района

	
	
	местный бюджет
	652,7
	
	652,7
	
	
	

	
	
	краевой бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	1.1.4
	Гравийная дорога по ул. Теле-графной от                 ул. Степной до               ул. Профес-сиональной
	всего
	1 396,2
	
	
	1 396,2
	Ремонт гравийной дороги – 992 м.
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района, МУ «Управле-ние СТС и ЖКХ» Медведовского сельского поселения 
Тимашевского района

	
	
	местный бюджет
	1 396,2
	
	
	1 396,2
	
	

	
	
	краевой бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	1.1.5
	Гравийная дорога по ул. Новая от ул. Школьной до дома № 2 
ст. Медведовская Тимашевского района
	всего
	219,6
	219,6
	
	
	Протяженность
гравийной дороги 143 м.
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района, МУ «Управле-ние СТС и ЖКХ» Медведовского сельского поселения 
Тимашевского района

	
	
	местный бюджет
	219,6
	219,6
	
	
	
	

	
	
	краевой бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Текущий ремонт тротуаров, в том числе:
	всего
	11 544,5
	6 089,2
	3 389,7
	2 065,6
	Общая протяженность отремонтированных тротуаров в 2024 году – 601,3 м.;
2025 году – 721,2 м.;
2026 году – 458,6 м., 
уширения на пешеходном тротуаре -17 шт.
	

	
	
	местный бюджет
	11 544,5
	6 089,2
	3 389,7
	2 065,6
	
	

	
	
	краевой бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	1.2.1
	Тротуар по 
ул. Азовская № 2 до ул. Северная
	всего
	2 189,0
	2 189,0
	
	
	Цементно-бетонное тротуарное покрытие 538,3 м.
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района, МУ «Управле-ние СТС и ЖКХ» Медведовского сельского поселения 
Тимашевского района

	
	
	местный бюджет
	2 189,0
	2 189,0
	
	
	
	

	
	
	краевой бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	1.2.2
	Тротуар по 
ул. Обильная 
	всего
	3 389,7
	
	3 389,7
	
	Асфальтобетонное тротуарное покрытие 721,2 м.
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района, МУ «Управле-ние СТС и ЖКХ» Медведовского сельского поселения 
Тимашевского района

	
	
	местный бюджет
	
3 389,7
	
	3 389,7
	
	
	

	
	
	краевой бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	1.2.3
	Тротуар по ул. Пушкина № 4 до ул. Московская
	всего
	214,2
	
	
	214,2
	Цементно - бе-тонное троту-арное покрытие 79,3 м.
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района, МУ «Управле-ние СТС и ЖКХ» Медведовского сельского поселения 
Тимашевского района

	
	
	местный бюджет
	214,2
	
	
	214,2
	
	

	
	
	краевой бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	1.2.4
	Тротуар по
ул. Технической  от 1 до ул. Крас-ная
	всего
	1 851,4
	
	
	1 851,4
	Асфальтобетон-ное тротуарное покрытие379,3 м.
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района, МУ «Управле-ние СТС и ЖКХ» Медведовского сельского поселения 
Тимашевского района

	
	
	местный бюджет
	1 851,4
	
	
	1 851,4
	
	

	
	
	краевой бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	1.2.5
	Тротуар по ул. Октябрьская от ул. Сорокина до ул. Чонгарской, ул.Мира от № 210 до ул. Кропоткина
	Всего
	2 592,5
	2 592,5
	
	
	Асфальтобетон-ное тротуарное покрытие 727 м
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района, МУ «Управле-ние СТС и ЖКХ» Медведовского сельского поселения 
Тимашевского района

	
	
	Местный 
бюджет
	2 592,5
	2 592,5
	
	
	
	

	
	
	Краевой бюджет 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Федеральный 
бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	1.2.6
	Тротуар по 
ул. Восточная от домовладения          № 10 до  
ул. Красной

	Всего
	722,1

	722,1

	

	

	Асфальтобетонное тротуарное покрытие 113 м

	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района, МУ «Управле-ние СТС и ЖКХ» Медведовского сельского поселения 
Тимашевского района

	
	
	Местный бюджет 
	722,1
	722,1
	
	
	
	

	
	
	Краевой бюджет 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет 
	
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	1.2.7
	Работы по устройству подходов от тротуара к пешеходному переходу на пересечении улиц Красная и Московская
	Всего
	138,7
	138,7
	
	
	Протяженность подходов к пешеходному переходу 22 м
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района, МУ «Управле-ние СТС и ЖКХ» Медведовского сельского поселения 
Тимашевского района

	
	
	Местный бюджет
	138,7
	138,7
	
	
	
	

	
	
	Краевой бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	1.2.8
	Устройство тротуара по 
ул. Чонгарской от дома № 62 до 
ул. Октябрьской
	Всего
	277,2
	277,2
	
	
	Протяженность тротуарного покрытия 63 м.
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района, МУ «Управле-ние СТС и ЖКХ» Медведовского сельского поселения 
Тимашевского района

	
	
	Местный бюджет
	277,2
	277,2
	
	
	
	

	
	
	Краевой бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	1.2.9
	Устройство уширение на пешеходном тротуаре по 
ул. Степной от дома 106 до 
ул. Сорокина в 
ст. Медведовская Тимашевского района
	Всего
	169,7
	169,7
	
	
	Количество уширений на пешеходном тротуаре 17 шт.
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района, МУ «Управле-ние СТС и ЖКХ» Медведовского сельского поселения 
Тимашевского района

	
	
	Местный бюджет
	169,7
	169,7
	
	
	
	

	
	
	Краевой бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дорог местного значе-ния
	всего
	892,8
	363,9
	259,3
	269,6
	Протяженность ямочного ремон-та асфальто-бетонного покрытия дорог местного значения в 
2024 г. - 19,5 км
2025 г. - 19,5 км
2026 г. - 19,5 км.
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района, МУ «Управле-ние СТС и ЖКХ» Медведовского сельского поселения 
Тимашевского района

	
	
	местный бюджет
	892,8
	363,9
	259,3
	269,6
	
	

	
	
	краевой бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	2.
	Основное мероприятие № 2 «Содержание дорог местного значения», в том числе:
	всего
	5 369,1
	2 457,7
	1427,2
	1484,2
	Содержание дорог местного значения
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района, МУ «Управле-ние СТС и ЖКХ» Медведовского сельского поселения 
Тимашевского района

	
	
	местный бюджет
	5 369,1
	2 457,7
	1427,2
	1484,2
	
	

	
	
	краевой бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Работы по грейдированию дорог местного значения (с подсыпкой ГПС)
	всего
	3 370,1
	1 817,3
	761,2
	791,6
	Выполнение работ по грейдированию:
Аренда грейдера – 98 ч., покупка ГПС 256,3 т., аренда сец. техники для грейдирования 171 м/ч, покупка ПГС 444 м3
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района, МУ «Управле-ние СТС и ЖКХ» Медведовского сельского поселения 
Тимашевского района

	
	
	местный бюджет
	3 370,1
	1 817,3
	761,2
	791,6
	
	

	
	
	краевой бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Выполнение работ по зимнему содержанию дорог местного значения на территории Медведовского сельского поселения
	всего
	     1 999,0
	640,4
	666,0
	692,6
	Приобретение и распределение пескосоляной смеси(58 т.) 
Очистка от снега асфальтобетонных и гравийных дорог
(20,5 км)
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района, МУ «Управле-ние СТС и ЖКХ» Медведовского сельского поселения 
Тимашевского района

	
	
	местный бюджет
	1 999,0
	640,4
	666,0
	692,6
	
	

	
	
	краевой бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	3.
	Основное мероприятие № 3 «Безопасность дорожного движения», в том числе:
	всего
	3 378,1
	1 510,4
	958,6
	909,1
	
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района

	
	
	местный бюджет
	3 378,1
	1 510,4
	958,6
	909,1
	
	

	
	
	краевой бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	3.1.














	Нанесение горизонтальной дорожной разметки и установка дорожных знаков, светофоров, ограждений, искусственных неровностей
	всего
	3 378,1
	1 510,4
	958,6
	909,1
	Разметка проезжей части дорог, в том числе пешеходные переходы - 
8,5 км. 
2 раза  в год, ежегодно.

Установка дорожных знаков в 2024 году - 24 шт.,
в 2025 году - 
24 шт., 
в 2026 году - не предусмотрено.

Установка пешеходных ограждений 
234 м. в 2024 году
Светофор Т 7.1 - 2 шт. в 2024 году
Искусственная неровность - 
2 шт. в 2024 году
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района, МУ «Управле-ние СТС и ЖКХ» Медведовского сельского поселения 
Тимашевского района

	
	
	местный бюджет
	3 378,1
	1 510,4
	958,6
	909,1
	
	

	
	
	краевой бюджет  
	
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	всего
	26 910,8
	14 098,6
	6 687,5
	6 124,7
	
	

	
	
	местный бюджет
	26 910,8
	14 098,6
	6 687,5
	6 124,7
	
	

	
	
	краевой бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	



»
Заместитель главы
Медведовского сельского поселения
Тимашевского района                                                                                                                                                      Р.С. Ермаков


