Приложение № 2

к муниципальной программе

Медведовского сельского поселения

Тимашевского района

«Социально-экономическое и территориальное

развитие» на 2024 – 2026 годы

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Медведовского сельского поселения

Тимашевского района «Социально - экономическое

и территориальное развитие»

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финанси-рования, всего (тыс.руб) | В том числе по годам |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Участник муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Основное мероприятие № 1 «Медведовскому сельскому поселению современный облик» | Всего | 47 222,7 | 35 978,4 | 5 005,9 | 6 238,4 |  | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района и МУ «Управление СТС и ЖКХ Медведовского сельского поселения» |
|  |  | Местный бюджет | 22 694,0 | 11 449,7 | 5 005,9 | 6 238,4 |  |  |
|  |  | Районный бюджет | 6 266,9 | 6 266,9 | - | - |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 15 176,9 | 15 176,9 | - | - |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 3 084,9 | 3 084,9 | - | - |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |
| 1.1. | Благоустройство и озеленение | Всего | 10 816,6 | 2 648,6 | 3 497,9 | 4 670,1 | установка детских площадок, бесшовного резинового покрытия, покос сорной растительности на территории поселения, протяженность отремонтированного тротуарного покрытия, потребленная электроэнергия уличного освещения, протяженность устройства тротуарного покрытия. Очистка и обустройство ливневых каналов, вывоз отходов с территории кладбищ специализированной техникой КАМАЗ АС-1К2( V кузова 30 м. куб.) - 60 м. куб., 90 м. куб., 180 м.куб., 210м. куб. Санитарная уборка территории 0,68 га, 91542 м2, аренда специализированной техники с экипажем для выполнения работ по санитарной уборке территории Медведовского сельского поселения - 12 раз. уборка кладбищ, расположенных по адресу: ст. Медведовская, ул. Пшеничная, ст. Медведовская, ул. Чонгарская, Приобретение лакокрасочного материала для покраски детских игровых площадок: 36 банок краски, 8 л. растворителя, 20 шт. кистей, 50 пар хозяйственных перчаток, 5 шт. щеток по металлу; работы по удалению деревьев - угроз, кронирование деревьев в парковой зоне по адресу: ст.Медведовская, ул. Ленина, 77Б (валка деревьев - 79 шт., обрезка деревьев - 65 шт.) | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района и МУ «Управление СТС и ЖКХ Медведовского сельского поселения» |
|  |  | Местный бюджет | 10 816,6 | 2 648,6 | 3 497,9 | 4 670,1 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |
| 1.2. | Выполнение работ по объекту «Ремонт тротуара по ул. Мира от ул. Ленина до дома № 160 в Медведовском сельском поселении» | Всего | 2455,6 | 2455,6 | - | - | Ремонт тротуарного покрытия протяженностью 605 м | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района и МУ «Управление СТС и ЖКХ Медведовского сельского поселения» |
|  |  | Местный бюджет | 691,0 | 691,0 | - | - |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 1764,6 | 1764,6 | - | - |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |
| 1.3. | Уличное освещение | Всего | 4 526,3 | 1 450,0 | 1 508,0 | 1 568,3 | Оплата за потребленную электроэнергию уличного освещения | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района и МУ «Управление СТС и ЖКХ Медведовского сельского поселения» |
|  |  | Местный бюджет | 4 526,3 | 1 450,0 | 1 508,0 | 1 568,3 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |
| 1.4 | Выполнение работ по объекту «Ремонт тротуара по ул. Мира от дома № 160 до ул. Чонгарской в Медведовском сельском поселении» | Всего | 2231,7 | 2231,7 | - | - | Ремонт тротуарного покрытия протяженностью 567 м | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района и МУ «Управление СТС и ЖКХ Медведовского сельского поселения» |
|  |  | Местный бюджет | 626,0 | 626,0 | - | - |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 1605,7 | 1605,7 | - | - |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |
| 1.5 | Выполнение работ по объекту «Ремонт тротуара по ул. Мира от ул. Чонгарской до ул. Егорлыкской в Медведовском сельском поселении» | Всего | 1537,9 | 1537,9 | - | - | Ремонт тротуарного покрытия протяженностью 404 м | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района и МУ «Управление СТС и ЖКХ Медведовского сельского поселения» |
|  |  | Местный бюджет | 451,7 | 451,7 | - | - |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 1086,2 | 1086,2 | - | - |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |
| 1.6 | Выполнение работ по объекту «Ремонт тротуара по ул. Мира от ул. Егорлыкской до ул. Телеграфной в Медведовском сельском поселении» | Всего | 2164,4 | 2164,4 | - | - | Ремонт тротуарного покрытия протяженностью 564 м | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района и МУ «Управление СТС и ЖКХ Медведовского сельского поселения» |
|  |  | Местный бюджет | 627,4 | 627,4 | - | - |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 1537,0 | 1537,0 | - | - |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |
| 1.7 | Выполнение работ по объекту «Ремонт тротуара по ул. Мира от ул. Телеграфной до ул. Сорокина в Медведовском сельском поселении» | Всего | 2262,6 | 2262,6 | - | - | Ремонт тротуарного покрытия протяженностью 587 м | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района и МУ «Управление СТС и ЖКХ Медведовского сельского поселения» |
|  |  | местный бюджет | 656,9 | 656,9 | - | - |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 1605,7 | 1605,7 | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |
| 1.8 | Выполнение работ по объекту «Ремонт тротуара по ул. Мира от ул. Сорокина до ул. Мельничной в Медведовском сельском поселении» | Всего | 2507,3 | 2507,3 | - | - | Ремонт тротуарного покрытия протяженностью 582 м | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района и МУ «Управление СТС и ЖКХ Медведовского сельского поселения» |
|  |  | Местный бюджет | 702,3 | 702,3 | - | - |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 1805,0 | 1805,0 | - | - |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |
| 1.9 | Выполнение работ по объекту «Ремонт тротуара по ул. Профессиональной от ул. Ленина до ул. Кропоткина в Медведовском сельском поселении» | Всего | 1792,1 | 1792,1 | - | - | Ремонт тротуарного покрытия протяженностью 365 м | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района и МУ «Управление СТС и ЖКХ Медведовского сельского поселения» |
|  |  | Местный бюджет | 511,0 | 511,0 | - | - |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 51,2 | 51,2 | - | - |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 1229,9 | 1229,9 | - | - |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |
| 1.10 | Выполнение работ по объекту «Ремонт тротуара по ул. Профессиональной от ул. Кропоткина до пересечения с ул. Фадеева в Медведовском сельском поселении» | Всего | 1332,0 | 1332,0 | - | - | Ремонт тротуарного покрытия протяженностью 269 м | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района и МУ «Управление СТС и ЖКХ Медведовского сельского поселения» |
|  |  | Местный бюджет | 386,2 | 386,2 | - | - |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 945,8 | 945,8 | - | - |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |
| 1.11 | Выполнение работ по объекту «Устройство тротуара по пер. Вишневому и по ул. Чайковского до ул. Западной в Медведовском сельском поселении» | Всего | 2709,6 | 2709,6 | - | - | Устройство тротуарного покрытия протяженностью 561 м | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района и МУ «Управление СТС и ЖКХ Медведовского сельского поселения» |
|  |  | Местный бюджет | 777,3 | 777,3 | - | - |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 77,3 | 77,3 | - | - |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 1855,0 | 1855,0 | - | - |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |
| 1.12 | Сохранение (содержание) памятников истории и культуры, находящиеся в собственности Медведовского сельского поселения Тимашевского района | Всего | 250,0 | 250,0 | - | - | Текущий ремонт памятников | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района и МУ «Управление СТС и ЖКХ Медведовского сельского поселения» |
|  |  | Местный бюджет | 250,0 | 250,0 | - | - |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |
| 1.13 | Организация благоустройства общественной территории с зоной уличных тренажеров,воркаут и скейт площадки по адресу: Краснодарский край, Тимашевский район, ст-ца Медведовская, ул.Западная 33Р, в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие инициативного бюджетирования в Краснодарском крае» | Всего | 6 886,9 | 6 886,9 | - | - | Организация благоустройства общественной территории с зоной уличных тренажеров,воркаут и скейт площадки по адресу: Краснодарский край, Тимашевский район, ст-ца Медведовская, ул.Западная 33Р | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района и МУ «Управление СТС и ЖКХ Медведовского сельского поселения» |
|  |  | Местный бюджет | 620,0 | 620,0 | - | - |  |  |
|  |  | Районный бюджет | 6 266,9 | 6 266,9 | - | - |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |
| 1.14 | Оплата исполнительских сборов в целях исполнения постановлений о взыскании | Всего | 400,0 | 400,0 | - | - | Оплата исполнительских сборов в целях исполнения постановлений о взыскании | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района и МУ «Управление СТС и ЖКХ Медведовского сельского поселения» |
|  |  | Местный бюджет | 400,0 | 400,0 | - | - |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |
| 1.15 | Приобретение техники (трактор с навесным оборудованием) для осуществления благоустройства территории поселения | Всего | 3 070,0 | 3 070,0 |  |  | трактор с навесным оборудованием - 1 ед. | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района и МУ «Управление СТС и ЖКХ Медведовского сельского поселения» |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 3 070,0 | 3 070,0 |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.16 | Выполнение работ по ремонту тротуара по ул. Школьной от ул. Фадеева до ул. Западной в Медведовском сельском поселении | Всего | 2 279,7 | 2 279,7 |  |  | Ремонт тротуарного покрытия протяженностью 412м. | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района и МУ «Управление СТС и ЖКХ Медведовского сельского поселения» |
|  |  | Местный бюджет | 651,3 | 651,3 |  |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 1628,4 | 1628,4 |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие № 2 «Создание безбарьерной среды жизнедеятельности для маломобильных групп населения» | Всего | 500,0 | 500,0 | - | - |  | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района и МУ «Управление СТС и ЖКХ Медведовского сельского поселения» |
|  |  | Местный бюджет | 500,0 | 500,0 | - | - |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |
| 2.1 | Строительные работы по объекту «Устройство безопасного и благоустроенного входа в здание администрации Медведовского сельского поселения Тимашевского района» | Всего | 500,0 | 500,0 | - | - | Демонтажные работы существующего крыльца, пандуса, устройство пандуса с ограждением из нержавеющей стали, монтаж новой входной группы (крыльца с ограждением) | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района и МУ «Управление СТС и ЖКХ Медведовского сельского поселения» |
|  |  | Местный бюджет | 500,0 | 500,0 | - | - |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |
|  | Итого | Всего | 47 722,7 | 36 478,4 | 5 005,9 | 6 238,4 |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 23 194,0 | 11 949,7 | 5 005,9 | 6 238,4 |  |  |
|  |  | Районный бюджет | 6 266,9 | 6 266,9 | - | - |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 15 176,9 | 15 176,9 | - | - |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 3 084,9 | 3 084,9 | - |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |

Глава Медведовского сельского поселения

Тимашевского района		                                                                                                                              Н.М. Авчинников