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Приложение № 2
к муниципальной программе 
Медведовского сельского 
поселения Тимашевского района 
«Развитие дорожного хозяйства"


ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"Развитие дорожного хозяйства на 2024 - 2026 годы "

	№
п/п
	Наименование мероприятия
	Источники финансирования
	Объем финансирова-ния, всего (тыс.руб)
	В том числе по годам
	Непосредствен-ный результат реализации мероприятия
	Участник муниципаль-ной программы

	
	
	
	
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Основное мероприятие № 1 «Текущий ремонт дорог местного значения», в том числе:
	всего
	19 393,3
	10 294,5
	5 367,4
	3 731,4
	Текущий ремонт дорог местного значения
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района, МУ «Управле-ние СТС и ЖКХ» Медведовского сельского поселения Тимашевского района

	
	
	местный 
бюджет
	19 393,3
	10 294,5
	5 367,4
	3 731,4
	
	

	
	
	краевой 
бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	

	
	
	
	
	

	1.1
	Текущий ремонт гравийных дорог, в том числе:
	всего
	6 757,6
	4 120,7
	1240,7
	1 396,2
	Общая протяженность отремонтированных гравийных дорог в 2024 году – 3519 м.;
2025 году – 
1083 м.;

2026 году – 
992 м. 
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района, МУ «Управле-ние СТС и ЖКХ» Медведовского сельского поселения Тимашевского района


	
	
	местный 
бюджет
	6 757,6
	4 120,7
	1240,7
	1 396,2
	
	

	
	
	краевой 
бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники

	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Гравийная дорога по ул. Солнечной, пер. Солнечному и ул. Центральной от № 194б до          № 202 хут. Ленин-ский
	всего
	2 533,8
	2 533,8
	
	
	Ремонт гравийной дороги – 2 251м.
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района, МУ «Управле-ние СТС и ЖКХ» Медведовского сельского поселения Тимашевского района


	
	
	местный бюджет
	2 533,8
	2 533,8
	
	
	
	

	
	
	краевой бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	1.1.2
	Гравийная дорога по ул. Заречной от № 1А до               № 38 (включая петлевидный съезд)
	всего
	1 001,2
	1 001,2
	
	
	Ремонт гравийной дороги – 834 м.
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района, МУ «Управле-ние СТС и ЖКХ» Медведовского сельского поселения 
Тимашевского района

	
	
	местный бюджет
	1 001,2
	1 001,2
	
	
	
	

	
	
	краевой бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	1.1.3
	Гравийная дорога по ул. Колхозной от ул. Револю-ционной до            ул. Мира
	всего
	652,7
	
	652,7
	
	Ремонт гра-вийной дороги – 543 м.
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района, МУ «Управле-ние СТС и ЖКХ» Медведовского сельского поселения 
Тимашевского района

	
	
	местный бюджет
	652,7
	
	652,7
	
	
	

	
	
	краевой бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	1.1.4
	Гравийная дорога по ул. Теле-графной от                 ул. Степной до               ул. Профес-сиональной
	всего
	1 396,2
	
	
	1 396,2
	Ремонт гравийной дороги – 992 м.
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района, МУ «Управле-ние СТС и ЖКХ» Медведовского сельского поселения 
Тимашевского района

	
	
	местный бюджет
	1 396,2
	
	
	1 396,2
	
	

	
	
	краевой бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	1.1.5
	Гравийная дорога по ул. Новая от ул. Раздольной до дома № 2 по 
ул. Новой 
ст. Медведовская Тимашевского района
	всего
	585,7
	585,7
	
	
	Протяженность
гравийной дороги 434 м.
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района, МУ «Управле-ние СТС и ЖКХ» Медведовского сельского поселения 
Тимашевского района

	
	
	местный бюджет
	585,7
	585,7
	
	
	
	

	
	
	краевой бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	1.1.6
	Гравийная дорога по ул. Молодежной от ул. Раздольной до ул. Спортивной ст. Медведовской Тимашевского района
	всего
	588,0
	
	588,0
	
	Протяженность гравийной дороги 540 м.
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района, МУ «Управле-ние СТС и ЖКХ» Медведовского сельского поселения 
Тимашевского района

	
	
	местный бюджет
	588,0
	
	588,0
	
	
	

	
	
	краевой бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	
	
	всего
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Текущий ремонт тротуаров, в том числе:
	всего
	11 742,9
	5 809,9
	3 867,4
	2 065,6
	Общая протяженность отремонтированных тротуаров в 2024 году – 1629,4 м.
2025 году – 881,2 м.;
2026 году – 458,6 м., 
уширения на пешеходном тротуаре -17 шт.
	

	
	
	местный бюджет
	11 742,9
	5 809,9
	3 867,4
	2 065,6
	
	

	
	
	краевой бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	1.2.1
	Тротуар по 
ул. Азовская № 2 до ул. Северная
	всего
	2 003,2
	2 003,2
	
	
	Цементно-бетонное тротуарное покрытие 538,3 м.
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района, МУ «Управле-ние СТС и ЖКХ» Медведовского сельского поселения 
Тимашевского района

	
	
	местный бюджет
	2 003,2
	2 003,2
	
	
	
	

	
	
	краевой бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	1.2.2
	Тротуар по 
ул. Обильная 
	всего
	3 389,7
	
	3 389,7
	
	Асфальтобетонное тротуарное покрытие 
721,2 м.
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района, МУ «Управле-ние СТС и ЖКХ» Медведовского сельского поселения 
Тимашевского района

	
	
	местный бюджет
	
3 389,7
	
	3 389,7
	
	
	

	
	
	краевой бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	1.2.3
	Тротуар по ул. Пушкина № 4 до ул. Московская
	всего
	214,2
	
	
	214,2
	Цементно - бе-тонное троту-арное покрытие 79,3 м.
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района, МУ «Управле-ние СТС и ЖКХ» Медведовского сельского поселения 
Тимашевского района

	
	
	местный бюджет
	214,2
	
	
	214,2
	
	

	
	
	краевой бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	1.2.4
	Тротуар по
ул. Технической  от 1 до ул. Крас-ная
	всего
	1 851,4
	
	
	1 851,4
	Асфальтобетон-ное тротуарное покрытие 
379,3 м.
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района, МУ «Управле-ние СТС и ЖКХ» Медведовского сельского поселения 
Тимашевского района

	
	
	местный бюджет
	1 851,4
	
	
	1 851,4
	
	

	
	
	краевой бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	1.2.5
	Тротуар по 
ул. Октябрьская от ул. Сорокина до ул.Чонгарской, ул.Мира от № 210 до ул. Кропоткина
	Всего
	2 506,1
	2 506,1
	
	
	Асфальтобетон-ное тротуарное покрытие 
701,4 м
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района, МУ «Управле-ние СТС и ЖКХ» Медведовского сельского поселения 
Тимашевского района

	
	
	Местный 
бюджет
	2 506,1
	2 506,1
	
	
	
	

	
	
	Краевой бюджет 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Федеральный 
бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	1.2.6
	Тротуар по 
ул. Восточная от домовладения          № 10 до  
ул. Красной

	Всего
	367,6
	367,6
	

	

	Асфальтобетонное тротуарное покрытие 113 м

	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района, МУ «Управле-ние СТС и ЖКХ» Медведовского сельского поселения 
Тимашевского района

	
	
	Местный бюджет 
	367,6
	367,6
	
	
	
	

	
	
	Краевой бюджет 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет 
	
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	1.2.7
	Работы по устройству подходов от тротуара к пешеходному переходу на пересечении улиц Красная и Московская
	Всего
	127,7
	127,7
	
	
	Протяженность подходов к пешеходному переходу 33,9 м
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района, МУ «Управле-ние СТС и ЖКХ» Медведовского сельского поселения 
Тимашевского района

	
	
	Местный бюджет
	127,7
	127,7
	
	
	
	

	
	
	Краевой бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	1.2.8
	Устройство тротуара по 
ул. Чонгарской от дома № 62 до 
ул. Октябрьской
	Всего
	164,2
	164,2
	
	
	Протяженность тротуарного покрытия 63 м.
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района, МУ «Управле-ние СТС и ЖКХ» Медведовского сельского поселения 
Тимашевского района

	
	
	Местный бюджет
	164,2
	164,2
	
	
	
	

	
	
	Краевой бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	1.2.9
	Устройство уширений на пешеходном тротуаре по 
ул. Степной от дома 66 до 
ул. Сорокина в 
ст. Медведовская Тимашевского района
	Всего
	165,2
	165,2
	
	
	Количество уширений на пешеходном тротуаре 17 шт.
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района, МУ «Управле-ние СТС и ЖКХ» Медведовского сельского поселения 
Тимашевского района

	
	
	Местный бюджет
	165,2
	165,2
	
	
	
	

	
	
	Краевой бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	1.2.10
	Ремонт тротуара по 
ул. Егорлыкская, от ул. Еременко до ул. Набережная
	всего
	477,7
	
	477,7
	
	Протяженность ремонта тротуара - 160 м.
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района, МУ «Управле-ние СТС и ЖКХ» Медведовского сельского поселения 
Тимашевско го района

	
	
	местный бюджет
	477,7
	
	477,7
	
	
	

	
	
	краевой бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	1.2.11
	Устройство подхода от тротуара к пешеходному переходу по 
ул. Мира в Медведовском сельском поселении Тимашевского района
	всего
	71,4
	71,4
	
	
	Протяженность устройства подхода от тротуара к пешеходному переходу - 5,4 м.
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района, МУ «Управле-ние СТС и ЖКХ» Медведовского сельского поселения 
Тимашевско го района

	
	
	местный бюджет
	71,4
	71,4
	
	
	
	

	
	
	краевой бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	1.2.12
	Ремонт участка тротуара по        ул. Еременко от ул. Ленина до  пер. Ленинский в Медведовском сельском поселении Тимашевского района»
	всего
	269,5
	269,5
	
	
	Протяженность отремонтированного участка тротуара - 90,8 м
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района, МУ «Управле-ние СТС и ЖКХ» Медведовского сельского поселения 
Тимашевско го района

	
	
	местный бюджет
	269,5
	269,5
	
	
	
	

	
	
	краевой бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	1.2.13
	Устройство участка тротуара по ул. Зеленой от ул. Мира до д/с 
№ 26 в Медведовском сельском поселении Тимашевского района
	всего
	135,0
	135,0
	
	
	Протяженность отремонтированного участка тротуара - 58 м
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района, МУ «Управле-ние СТС и ЖКХ» Медведовского сельского поселения 
Тимашевско го района

	
	
	местный бюджет
	135,0
	135,0
	
	
	
	

	
	
	краевой бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дорог местного значе-ния
	всего
	892,8
	363,9
	259,3
	269,6
	Протяженность ямочного ремон-та асфальто-бетонного покрытия дорог местного значения в 
2024 г. - 19,5 км
2025 г. - 19,5 км
2026 г. - 19,5 км.
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района, МУ «Управле-ние СТС и ЖКХ» Медведовского сельского поселения 
Тимашевского района

	
	
	местный бюджет
	892,8
	363,9
	259,3
	269,6
	
	

	
	
	краевой бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	2.
	Основное мероприятие № 2 «Содержание дорог местного значения», в том числе:
	всего
	6 362,9
	2 332,7
	2 546,0
	1484,2
	Содержание дорог местного значения
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района, МУ «Управле-ние СТС и ЖКХ» Медведовского сельского поселения 
Тимашевского района

	
	
	местный бюджет
	6 362,9
	2 332,7
	2 546,0
	1484,2
	
	

	
	
	краевой бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Работы по грейдированию дорог местного значения (с подсыпкой ГПС)
	всего
	4 488,9
	1 817,3
	1 880,0
	791,6
	Выполнение работ по грейдированию:
Аренда грейдера – 98 ч., покупка ГПС 256,3 т., аренда сец. техники для грейдирования 171 м/ч, покупка ПГС 444 м3, аренда техники с экипажем для грейдирования 
в 2025 году - 557,3 м.ч.
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района, МУ «Управле-ние СТС и ЖКХ» Медведовского сельского поселения 
Тимашевского района

	
	
	местный бюджет
	 4 488,9
	1 817,3
	1 880,0
	791,6
	
	

	
	
	краевой бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Выполнение работ по зимнему содержанию дорог местного значения на территории Медведовского сельского поселения
	всего
	     1 874,0
	515,4
	666,0
	692,6
	Приобретение и распределение пескосоляной смеси (58 т.) 
Очистка от снега асфальтобетонных и гравийных дорог
(20,5 км)
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района, МУ «Управле-ние СТС и ЖКХ» Медведовского сельского поселения 
Тимашевского района

	
	
	местный бюджет
	1 874,0
	515,4
	666,0
	692,6
	
	

	
	
	краевой бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	3.
	Основное мероприятие № 3 «Безопасность дорожного движения», в том числе:
	всего
	4 632,1
	1 471,4
	2 251,6
	909,1
	
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района

	
	
	местный бюджет
	4 632,1
	1 471,4
	2 251,6
	909,1
	
	

	
	
	краевой бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	3.1.














	Нанесение горизонтальной дорожной разметки и установка дорожных знаков, светофоров, ограждений, искусственных неровностей
	всего
	4 166,5
	1 471,4
	1 786,0
	909,1
	Разметка проезжей части дорог, в том числе пешеходные переходы - 
8,5 км. 
2 раза  в год, ежегодно.

Установка дорожных знаков в 2024 году - 24 шт.,
в 2025 году - 
30 шт., 
в 2026 году - не предусмотрено.

Установка пешеходных ограждений 
234 м. в 2024 году, 132 м. в 2025 году.
Светофор Т 7.1 - 2 шт. в 2024 году, 1 шт. в 2025 году.
Искусственная неровность - 
2 шт. в 2024 году
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района, МУ «Управле-ние СТС и ЖКХ» Медведовского сельского поселения 
Тимашевского района

	
	
	местный бюджет
	4 166,5
	1 471,4
	1 786,0
	909,1
	
	

	
	
	краевой бюджет  
	
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	Выполнение работ по корректировке проекта организации дорожного движения автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального района расположенных на территории Медведовского сельского поселения Тимашевского района
	всего
	465,6
	
	465,6
	
	Корректировка проекта организации дорожного движения автомобильных дорог общего пользования местного значения в кол-ве 1 шт.
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района, МУ «Управле-ние СТС и ЖКХ» Медведовского сельского поселения 
Тимашевского района

	
	
	местный бюджет
	465,6
	
	465,6
	
	
	

	
	
	краевой бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	
	
	всего
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	всего
	30 388,3
	14 098,6
	10 165,0
	6 124,7
	
	

	
	
	местный бюджет
	30 388,3
	14 098,6
	10 165,0
	6 124,7
	
	

	
	
	краевой бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	



»


Заместитель главы
Медведовского сельского поселения
Тимашевского муниципального района
Краснодарского края                                                                                                                                                                                              И.А. Хрущ





