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Приложение 
к подпрограмме Медведовского сельского
поселения Тимашевского района
«Медведовскому сельскому поселению
- современный облик» 


ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Медведовского сельского поселения 
Тимашевского района «Социально - экономическое 
и территориальное развитие»

	№
п/п
	Наименование 
мероприятия
	Источники 
финансирования
	Объем финанси-рования, 
всего
(тыс.руб)
	В том числе по годам
	Непосредственный
результат 
реализации 
мероприятия
	Участник муниципальной программы 

	
	
	
	
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Подпрограмма
Медведовского сельского поселения 
Тимашевского района 
«Медведовскому сельскому поселению – современный облик»


	Всего
	74 733,0
	37 000,5
	30 831,6
	6 900,9
	
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района и МУ «Управление СТС и ЖКХ Медведовского сельского поселения

	
	
	Местный бюджет
	47 187,1
	12 471,8
	27 814,4
	6 900,9
	
	

	
	
	Районный бюджет
	6 266,9
	6 266,9
	-
	-
	
	

	
	
	Краевой бюджет
	15 294,6
	15 176,9
	117,7
	-
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	5 907,6
	3 084,9
	2 822,7
	-
	
	

	
	
	Внебюджетные 
источники
	76,8
	-
	76,8
	-
	
	

	1.
	Основное мероприятие № 1 «Благоустройство и озелекнение» 
	Всего
	74 733,0
	37 000,5
	30 831,6
	6 900,9
	
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района и МУ «Управление СТС и ЖКХ Медведовского сельского поселения

	
	
	Местный бюджет
	47 187,1
	12 471,8
	27 814,4
	6 900,9
	
	

	
	
	Районный бюджет
	6 266,9
	6 266,9
	-
	-
	
	

	
	
	Краевой бюджет
	15 294,6
	15 176,9
	117,7
	-
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	5 907,6
	3 084,9
	2 822,7
	-
	
	

	
	
	Внебюджетные 
источники
	76,8
	-
	76,8
	-
	
	

	1.1.
	Благоустройство и озеленение
	Всего
	22 893,9
	3 173,0
	15 050,8
	4 670,1
	2024 г. покос сорной растительности на территории поселения, протяженность отремонтированного тротуарного покрытия, потребленная электроэнергия уличного освещения 4 кв. за 2024 год, протяженность устройства тротуарного покрытия,вывоз отходов с территории кладбищ специализированной техникой КАМАЗ АС-1К2( V кузова 30 м. куб.) - 60 м. куб., 
90 м. куб., 
180 м.куб.,
210м. куб.
Санитарная уборка территории 0,68 га, 91542 м2,  аренда специализированной техники с экипажем для выполнения работ по санитарной уборке территории Медведовского сельского поселения - 12 раз.
уборка кладбищ, расположенных по адресу: ст. Медведовская, ул. Пшеничная, ст. Медведовская, ул. Чонгарская, Приобретение лакокрасочного материала для покраски детских игровых площадок:
36 банок краски, 8 л. растворителя, 20 шт. кистей, 50 пар хозяйственных перчаток, 5 шт. щеток по металлу; работы по удалению деревьев - угроз, кронирование деревьев в парковой зоне по адресу: ст.Медведовская, ул. Ленина, 77Б (валка деревьев - 79 шт., обрезка деревьев - 65 шт.),
обустройство детской площадки по ул. Строителей,2П в ст. Медведовской Тимашевского района, Приобретение скамей 2 шт., 1 урна, 1 стакан - вкладыш для урны.
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района и МУ «Управление СТС и ЖКХ Медведовского сельского поселения»

	
	
	Местный бюджет
	22 893,9
	3 173,0
	15 050,8
	4 670,1
	
	

	
	
	Краевой бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	Внебюджетные
источники
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	2025 г. -инвентаризация кладбищ (1 061,5 тыс. руб.), покос сорной растительности (595,1 тыс.руб.), очистка канала для отвода грунтовых вод от ул. Бойкой до ул. Крупской и по ул. Фадеева ( 1 168,9 тыс. руб), санитарная очистка территории Медведовского сельского поселения (600,0 тыс. руб.), аренда специалиированной техники для уборки кладбищ: ст. Медведовская ул. Пшеничная, ул. Чонгарская, хут. Ленинский ул. Центральная (900,0 тыс. руб.);
	

	1.1.1
	Организация и содержание мест захоронения
	Всего
	1 061,5
	
	1 061,5
	
	Инвентаризация кладбищ 19,3 га
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района и МУ «Управление СТС и ЖКХ Медведовского сельского поселения

	
	
	Местный бюджет
	1 061,5
	
	1 061,5
	
	
	

	
	
	Районный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Краевой бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Внебюджетные 
источники
	
	
	
	
	
	

	1.1.2
	Покос сорной растительности
	Всего
	595,1
	
	595,1
	
	Покос сорной растительности  на территории Медведовского сельского поселения Тимашевского района 1,54 га/25896,9 м2
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района и МУ «Управление СТС и ЖКХ Медведовского сельского поселения

	
	
	Местный бюджет
	595,1
	
	595,1
	
	
	

	
	
	Районный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Краевой бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Внебюджетные 
источники
	
	
	
	
	
	

	1.1.3
	Очистка канала для отвода грунтовых вод от ул. Бойкой до ул. Крупской и по ул. Фадеева 
	Всего
	1 168,9
	
	1 168,9
	
	Протяженность очистки грунтовых вод 805 м.
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района и МУ «Управление СТС и ЖКХ Медведовского сельского поселения

	
	
	Местный бюджет
	1 168,9
	
	1 168,9
	
	
	

	
	
	Районный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Краевой бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Внебюджетные 
источники
	
	
	
	
	
	

	1.1.4
	Санитарная очистка территории Медведовского сельского поселения Тимашевского рацона
	Всего
	600,0
	
	600,0
	
	Санитарная очистка Медведовского сельского поселения - 12 раз в год
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района и МУ «Управление СТС и ЖКХ Медведовского сельского поселения

	
	
	Местный бюджет
	600,0
	
	600,0
	
	
	

	
	
	Районный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Краевой бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Внебюджетные 
источники
	
	
	
	
	
	

	1.1.5
	Аренда специализированной техники для уборки кладбищ: ст. Медведовская, ул. Пшеничная, ул. Чонгарская, хут. Ленинский ул. Центральная
	Всего
	900,0
	
	900,0
	
	Аренда специализированной техники для уборки территории кладбищ ст. Медведовская - 2 шт., хут. Ленинский 2 шт., установка баков на территории кладбищ.
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района и МУ «Управление СТС и ЖКХ Медведовского сельского поселения

	
	
	Местный бюджет
	900,0
	
	900,0
	
	
	

	
	
	Районный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Краевой бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Внебюджетные 
источники
	
	
	
	
	
	

	1.1.6
	Организации выполнения работ по озеленению территории Медведовского сельского поселения Тимашевского района
	Всего
	8 655,5
	
	8 655,5
	
	выполнение работ по озеленению территории Медведовского сельского поселения Тимашевского района - 708 деревьев.
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района и МУ «Управление СТС и ЖКХ Медведовского сельского поселения

	
	
	Местный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Районный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Краевой бюджет
	8 655,5
	
	8 655,5
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Внебюджетные 
источники
	
	
	
	
	
	

	1.1.7
	Разработка  дизайн - проекта на объект:     « Благоустройство территории кладбища по ул. Пшеничная, 83 в ст-це Медведовской Тимашевского района»;


	Всего
	1 197,8
	
	1 197,8
	
	дизайн - проект на объект: « Благоустройство территории кладбища по ул. Пшеничная, 83 в ст-це Медведовской Тимашевского района», в кол-ве 1 шт., для разработки сметной документации в кол-ве 1 шт.

	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района и МУ «Управление СТС и ЖКХ Медведовского сельского поселения

	
	
	Местный бюджет
	1 197,8
	
	1 197,8
	
	
	

	
	
	Районный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Краевой бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Внебюджетные 
источники
	
	
	
	
	
	

	1.1.8
	Организация устранения деревьев- угроз на территории Медведовского сельского поселения Тимашевского района
	Всего
	290,4
	
	290,4
	
	устранение деревьев- угроз на территории Медведовского сельского поселения Тимашевского района, кол-во мест - 6
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района и МУ «Управление СТС и ЖКХ Медведовского сельского поселения

	
	
	Местный бюджет
	290,4
	
	290,4
	
	
	

	
	
	Районный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Краевой бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Внебюджетные 
источники
	
	
	
	
	
	

	1.1.9
	Благоустройство сквера по ул. Ленина, 54 С 
	Всего
	259,1
	
	259,1
	
	Приобретение лавочек и фонарей для благоустройства сквера:4 лавочки и 5 фонарей
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района и МУ «Управление СТС и ЖКХ Медведовского сельского поселения

	
	
	Местный бюджет
	259,1
	
	259,1
	
	
	

	
	
	Районный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Краевой бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Внебюджетные 
источники
	
	
	
	
	
	

	1.1.10
	Приемка и переработка (утилизация) биологических отходов на территории Медведовского сельского поселения Тимашевского района
	Всего
	1,7
	
	1,7
	
	Приемка и переработка (утилизация) биологических отходов на территории Медведовского сельского поселения Тимашевского района 70 кг в год.
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района и МУ «Управление СТС и ЖКХ Медведовского сельского поселения

	
	
	Местный бюджет
	1,7
	
	1,7
	
	
	

	
	
	Районный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Краевой бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Внебюджетные 
источники
	
	
	
	
	
	

	1.1.11
	Организация выполнения работ по ремонту памятников на территории Медведовского сельского поселения Тимашевского района

	Всего
	304,0
	
	304,0
	
	Организация выполнения работ по ремонту памятников на территории Медведовского сельского поселения Тимашевского района в кол-ве 6 шт.
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района и МУ «Управление СТС и ЖКХ Медведовского сельского поселения

	
	
	Местный бюджет
	304,0
	
	304,0
	
	
	

	
	
	Районный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Краевой бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Внебюджетные 
источники
	
	
	
	
	
	

	1.1.12
	Приобретение цветочной продукции для благоустройства клумбы ст. Медведовская, ул. Ленина, 77

	Всего
	16,8
	
	16,8
	
	Приобретение цветочной продукции в количестве 560 шт. 
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района и МУ «Управление СТС и ЖКХ Медведовского сельского поселения


	
	
	Местный бюджет
	16,8
	
	16,8
	
	
	

	
	
	Краевой бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Внебюджетные  
источники
	
	
	
	
	
	

	
1.2.
	Выполнение работ по объекту «Ремонт тротуара по ул. Мира от 
ул. Ленина до дома    № 160 в Медведовском сельском поселении»
	Всего
	2455,6
	2455,6
	-
	-
	Ремонт тротуарного покрытия протяженностью 605 м 
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района и МУ «Управление СТС и ЖКХ Медведовского сельского поселения»

	
	
	Местный бюджет
	691,0
	691,0
	-
	-
	
	

	
	
	Краевой бюджет
	1764,6
	1764,6
	-
	-
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	Внебюджетные  
источники
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.3.
	Уличное освещение
	Всего
	6 335,8
	1 960,0
	2 145,0
	2 230,8
	Оплата за потребленную электроэнергию уличного освещения, электроснабжение уличного туалета по адресу: ст. Медведовская, ул. Западная 33 Р 
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района и МУ «Управление СТС и ЖКХ Медведовского сельского поселения»

	
	
	Местный бюджет
	6 335,8
	1 960,0
	2 145,0
	2 230,8
	
	

	
	
	Краевой бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	Внебюджетные 
источники
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.4
	Выполнение работ по объекту 
«Ремонт тротуара по ул. Мира от дома 
№ 160 до ул. Чонгарской в Медведовском сельском поселении»
	Всего
	2231,7
	2231,7
	-
	-
	Ремонт тротуарного покрытия протяженностью 567 м
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района и МУ «Управление СТС и ЖКХ Медведовского сельского поселения»

	
	
	Местный бюджет
	626,0
	626,0
	-
	-
	
	

	
	
	Краевой бюджет
	1605,7
	1605,7
	-
	-
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.5
	Выполнение работ по объекту 
«Ремонт тротуара по ул. Мира от ул. Чонгарской до ул. Егорлыкской в Медведовском сельском поселении»
	Всего
	1537,9
	1537,9
	-
	-
	Ремонт тротуарного покрытия протяженностью 404 м
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района и МУ «Управление СТС и ЖКХ Медведовского сельского поселения»

	
	
	Местный бюджет
	451,7
	451,7
	-
	-
	
	

	
	
	Краевой бюджет
	1086,2
	1086,2
	-
	-
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.6
	Выполнение работ по объекту 
«Ремонт тротуара по ул. Мира от ул. Егорлыкской до ул. Телеграфной в Медведовском сельском поселении»
	Всего
	2164,4
	2164,4
	-
	-
	Ремонт тротуарного покрытия протяженностью 564 м
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района и МУ «Управление СТС и ЖКХ Медведовского сельского поселения»

	
	
	Местный бюджет
	627,4
	627,4
	-
	-
	
	

	
	
	Краевой бюджет
	1537,0
	1537,0
	-
	-
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	Внебюджетные 
источники
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.7
	Выполнение работ по объекту 
«Ремонт тротуара по ул. Мира от ул. Телеграфной до ул. Сорокина в Медведовском сельском поселении»
	Всего
	2262,6
	2262,6
	-
	-
	Ремонт тротуарного покрытия протяженностью 587 м
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района и МУ «Управление СТС и ЖКХ Медведовского сельского поселения»

	
	
	местный бюджет
	656,9
	656,9
	-
	-
	
	

	
	
	краевой бюджет
	1605,7
	1605,7
	-
	-
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	внебюджетные 
источники
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.8
	Выполнение работ по объекту 
«Ремонт тротуара по ул. Мира от 
ул. Сорокина до 
ул. Мельничной в Медведовском сельском поселении»
	Всего
	2507,3
	2507,3
	-
	-
	Ремонт тротуарного покрытия протяженностью 582 м
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района и МУ «Управление СТС и ЖКХ Медведовского сельского поселения»

	
	
	Местный бюджет
	702,3
	702,3
	-
	-
	
	

	
	
	Краевой бюджет
	1805,0
	1805,0
	-
	-
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	Внебюджетные  источники
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.9
	Выполнение работ по объекту 
«Ремонт тротуара по ул. Профессиональной от ул. Ленина до ул. Кропоткина в Медведовском сельском поселении»
	Всего
	1792,1
	1792,1
	-
	-
	Ремонт тротуарного покрытия протяженностью 365 м
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района и МУ «Управление СТС и ЖКХ Медведовского сельского поселения»

	
	
	Местный бюджет
	511,0
	511,0
	-
	-
	
	

	
	
	Краевой бюджет
	51,2
	51,2
	-
	-
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	1229,9
	1229,9
	-
	-
	
	

	
	
	Внебюджетные  источники
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.10
	Выполнение работ по объекту 
«Ремонт тротуара по ул. Профессиональной от ул. Кропоткина до пересечения с            ул. Фадеева в Медведовском сельском поселении»
	Всего
	1332,0
	1332,0
	-
	-
	Ремонт тротуарного покрытия протяженностью 269 м
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района и МУ «Управление СТС и ЖКХ Медведовского сельского поселения»

	
	
	Местный бюджет
	386,2
	386,2
	-
	-
	
	

	
	
	Краевой бюджет
	945,8
	945,8
	-
	-
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	Внебюджетные 
источники
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.11
	Выполнение работ по объекту «Устройство тротуара по 
пер. Вишневому и по 
ул. Чайковского до 
ул. Западной в Медведовском сельском поселении»
	Всего
	2709,6
	2709,6
	-
	-
	Устройство тротуарного покрытия протяженностью 561 м
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района и МУ «Управление СТС и ЖКХ Медведовского сельского поселения»

	
	
	Местный бюджет
	777,3
	777,3
	-
	-
	
	

	
	
	Краевой бюджет
	77,3
	77,3
	-
	-
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	1855,0
	1855,0
	-
	-
	
	

	
	
	Внебюджетные 
источники
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.12

	Сохранение (содержание) памятников истории и культуры, находящиеся в собственности Медведовского сельского поселения Тимашевского района
	Всего
	250,0
	250,0
	-
	-
	Текущий ремонт памятников

	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района и МУ «Управление СТС и ЖКХ Медведовского сельского поселения»

	
	
	Местный бюджет
	250,0
	250,0
	-
	-
	
	

	
	
	Краевой бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	Внебюджетные 
источники
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.13

	Организация благоустройства общественной территории с зоной уличных тренажеров,воркаут и скейт площадки по адресу: Краснодарский край, Тимашевский район, ст-ца Медведовская, ул.Западная 33Р, в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие инициативного бюджетирования в Краснодарском крае»

	Всего
	6 874,6
	6 874,6
	-
	-
	Организация благоустройства общественной территории с зоной уличных тренажеров,воркаут и скейт площадки по адресу: Краснодарский край, Тимашевский район, ст-ца Медведовская, ул.Западная 33Р
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района и МУ «Управление СТС и ЖКХ Медведовского сельского поселения»

	
	
	Местный бюджет
	607,7
	607,7
	-
	-
	
	

	
	
	Районный бюджет
	6 266,9
	6 266,9
	-
	-
	
	

	
	
	Краевой бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	Внебюджетные 
источники
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.14
	Оплата исполнительских сборов в целях исполнения постановлений о взыскании 
	Всего
	400,0
	400,0
	-
	-
	Оплата исполнительских сборов в целях исполнения постановлений о взыскании
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района и МУ «Управление СТС и ЖКХ Медведовского сельского поселения»

	
	
	Местный бюджет
	400,0
	400,0
	-
	-
	
	

	
	
	Краевой бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	Внебюджетные 
источники
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.15
	Приобретение техники (трактор с навесным оборудованием) для осуществления благоустройства территории поселения
	Всего
	3 070,0
	3 070,0
	
	
	трактор с навесным оборудованием - 1 ед.
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района и МУ «Управление СТС и ЖКХ Медведовского сельского поселения» 

	
	
	Местный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Краевой бюджет
	3 070,0
	3 070,0
	
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Внебюджетные 
источники
	
	
	
	
	
	

	1.16
	Выполнение работ по ремонту тротуара по ул. Школьной от ул. Фадеева до ул. Западной в Медведовском сельском поселении
	Всего
	2 279,7
	2 279,7
	
	
	
Ремонт тротуарного покрытия протяженностью 412м. 
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района и МУ «Управление СТС и ЖКХ Медведовского сельского поселения»

	
	
	Местный бюджет
	651,3
	651,3
	
	
	
	

	
	
	Краевой бюджет
	1628,4
	1628,4
	
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Внебюджетные 
источники
	
	
	
	
	
	

	1.17
	Благоустройство общественной территории с зоной уличных тренажеров, воркаут и скейтплощадки по адресу: ст. Медведовская, ул. Западная, 33Р
	Всего
	0,0
	0,0
	
	
	Устройство водонепрнаницаемого бесшовного покрытия на бетонное основание 110 кв.м.
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района и МУ «Управление СТС и ЖКХ Медведовского сельского поселения»

	
	
	Местный бюджет
	0,0
	0,0
	
	
	
	

	
	
	Краевой бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Внебюджетные 
источники
	
	
	
	
	
	

	1.18
	устройство тротуара по ул. Мира от ул. Мышастовской до        ул. Веселая в Медведовском сельском поселении
	Всего
	2 074,5
	
	2 074,5
	
	Протяженность тротуара 387 м.
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района и МУ «Управление СТС и ЖКХ Медведовского сельского поселения»

	
	
	Местный бюджет
	600,8
	
	600,8
	
	
	

	
	
	Краевой бюджет
	58,1
	
	58,1
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	1 394,0
	
	1 394,0
	
	
	

	
	
	Внебюджетные 
источники
	21,6
	
	21,6
	
	
	

	1.19
	Устройство искусственного уличного свещения по ул. Лазурной  в хут. Большевик Медведовского сельского поселения
	Всего
	576,3
	
	576,3
	
	Протяженность уличного освещения 1516 м.
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района и МУ «Управление СТС и ЖКХ Медведовского сельского поселения»

	
	
	Местный бюджет
	146,6
	
	146,6
	
	
	

	
	
	Краевой бюджет
	16,2
	
	16,2
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	387,1
	
	387,1
	
	
	

	
	
	внебюджетные 
источники
	26,4
	
	26,4
	
	
	

	1.20
	Устройство тротуара по ул. Мира от ул. Веселая до ул. Продольная в Медведовском сельском поселении
	Всего
	1 550,1
	
	1 550,1
	
	Протяженность тротуара 287 м. 
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района и МУ «Управление СТС и ЖКХ Медведовского сельского поселения»

	
	
	Местный бюджет
	436,3
	
	436,3
	
	
	

	
	
	Краевой бюджет
	43,4
	
	43,4
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	1041,6
	
	1041,6
	
	
	

	
	
	Внебюджетные 
источники
	28,8
	
	28,8
	
	
	

	1.21
	Устройство площадки, расположенной по адресу: ст. Медведовская, ул. Пушкина 3 А
	Всего
	3 059,5
	
	3 059,5
	
	Устройство резинового покрытия - 100 кв. м, установка ворот - 2 шт.
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района и МУ «Управление СТС и ЖКХ Медведовского сельского поселения»

	
	
	Местный бюджет
	3 059,5
	
	3 059,5
	
	
	

	
	
	Краевой бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Внебюджетные 
источники
	
	
	
	
	
	

	1.22
	Приобретение игрового спортивного оборудования для детских площадок по адресу: ст. Медведовская, ул. Ленина 56 Г.
	Всего
	2 067,8
	
	2 067,8
	
	Игровое оборудование в кол-ве 36 шт.
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района и МУ «Управление СТС и ЖКХ Медведовского сельского поселения»

	
	
	Местный бюджет
	2 067,8
	
	2 067,8
	
	
	

	
	
	Краевой бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Внебюджетные 
источники
	
	
	
	
	
	

	1.23
	Выполнение работ по устройству площадки, расположенной по адресу: ст. Медведовская, ул. Ленина, 56 Г
	Всего
	2 890,0
	
	2 890,0
	
	устройство основания - 262,5 кв.м., резиновое покрытие - 262,5 кв.м., 
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района и МУ «Управление СТС и ЖКХ Медведовского сельского поселения»

	
	
	Местный бюджет
	2 890,0
	
	2 890,0
	
	
	

	
	
	Краевой бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Внебюджетные 
источники
	
	
	
	
	
	

	1.24
	Выполнение работ по ремонту пешеходного моста через реку с ул. Набережной на ул. Северную
	Всего
	326,1
	
	326,1
	
	Протяженность ремонта пешеходного моста 98,3 м.
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района и МУ «Управление СТС и ЖКХ Медведовского сельского поселения»

	
	
	Местный бюджет
	326,1
	
	326,1
	
	
	

	
	
	Краевой бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Внебюджетные 
источники
	
	
	
	
	
	

	1.25
	Оказание услуг по дизайн - проекту памятника, расположенного по адресу: ул. Ленина, 77А
	Всего
	598,7
	
	598,7
	
	Дизайн проект в кол-ве 1 шт.
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района и МУ «Управление СТС и ЖКХ Медведовского сельского поселения

	
	
	Местный бюджет
	598,7
	
	598,7
	
	
	

	
	
	Краевой бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Внебюджетные 
источники
	
	
	
	
	
	

	1.26
	Работы по актуализации сметной документации и сопровождение прохождения госэкспертизы в части проверки достоверности сметной стоимости по объекту «Благоустройство парковой территории в станице Медведовской по ул. Ленина Медведовского сельского поселения Тимашевского района»
	Всего
	492,8
	
	492,8
	
	Работы по актуализации сметной документации и сопровождение прохождения госэкспертизы, кол-во объектов - 1 шт.
	Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района и МУ «Управление СТС и ЖКХ Медведовского сельского поселения

	
	
	Местный бюджет
	492,8
	
	492,8
	
	
	

	
	
	Краевой бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Внебюджетные 
источники
	
	
	
	
	
	

	
	Итого
	Всего
	74 733,0
	37 000,5
	30 831,6
	6 900,9
	
	

	
	
	Местный бюджет
	47 187,1
	12 471,8
	27 814,4
	6 900,9
	
	

	
	
	Районный 
бюджет
	6 266,9
	6 266,9
	-
	-
	
	

	
	
	Краевой бюджет
	15 294,6
	15 176,9
	117,7
	-
	
	

	
	
	Федеральный бюджет

	5 907,6
	3 084,9
	2 822,7
	-
	
	

	
	
	Внебюджетные источники
	76,8
	-
	76,8
	-
	
	




Заместитель главы
Медведовского сельского поселения
Тимашевского муниципального района		                                                                                                                                 Краснодарского края                                                                                                                                                           И.А. Хрущ

