Приложение № 2

к муниципальной программе

Медведовского сельского поселения

Тимашевского района

«Социально-экономическое и территориальное

развитие» на 2024 – 2026 годы

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Медведовского сельского поселения

Тимашевского района «Социально - экономическое

и территориальное развитие»

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финанси-рования, всего (тыс.руб) | В том числе по годам |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Участник муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма Медведовского сельского поселения Тимашевского района «Медведовскому сельскому поселению – современный облик» | Всего | 68 449,0 | 37 000,5 | 24 547,6 | 6 900,9 |  | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района и МУ «Управление СТС и ЖКХ Медведовского сельского поселения |
|  |  | Местный бюджет | 40 903,1 | 12 471,8 | 21 530,4 | 6 900,9 |  |  |
|  |  | Районный бюджет | 6 266,9 | 6 266,9 | - | - |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 15 294,6 | 15 176,9 | 117,7 | - |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 5 907,6 | 3 084,9 | 2 822,7 | - |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 76,8 | - | 76,8 | - |  |  |
| 1. | Основное мероприятие № 1 «Благоустройство и озелекнение» | Всего | 68 449,0 | 37 000,5 | 24 547,6 | 6 900,9 |  | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района и МУ «Управление СТС и ЖКХ Медведовского сельского поселения |
|  |  | Местный бюджет | 40 903,1 | 12 471,8 | 21 530,4 | 6 900,9 |  |  |
|  |  | Районный бюджет | 6 266,9 | 6 266,9 | - | - |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 15 294,6 | 15 176,9 | 117,7 | - |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 5 907,6 | 3 084,9 | 2 822,7 | - |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 76,8 | - | 76,8 | - |  |  |
| 1.1. | Благоустройство и озеленение | Всего | 22 893,9 | 3 173,0 | 15 050,8 | 4 670,1 | 2024 г. покос сорной растительности на территории поселения, протяженность отремонтированного тротуарного покрытия, потребленная электроэнергия уличного освещения 4 кв. за 2024 год, протяженность устройства тротуарного покрытия,вывоз отходов с территории кладбищ специализированной техникой КАМАЗ АС-1К2( V кузова 30 м. куб.) - 60 м. куб., 90 м. куб., 180 м.куб., 210м. куб. Санитарная уборка территории 0,68 га, 91542 м2, аренда специализированной техники с экипажем для выполнения работ по санитарной уборке территории Медведовского сельского поселения - 12 раз. уборка кладбищ, расположенных по адресу: ст. Медведовская, ул. Пшеничная, ст. Медведовская, ул. Чонгарская, Приобретение лакокрасочного материала для покраски детских игровых площадок: 36 банок краски, 8 л. растворителя, 20 шт. кистей, 50 пар хозяйственных перчаток, 5 шт. щеток по металлу; работы по удалению деревьев - угроз, кронирование деревьев в парковой зоне по адресу: ст.Медведовская, ул. Ленина, 77Б (валка деревьев - 79 шт., обрезка деревьев - 65 шт.), обустройство детской площадки по ул. Строителей,2П в ст. Медведовской Тимашевского района, Приобретение скамей 2 шт., 1 урна, 1 стакан - вкладыш для урны. | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района и МУ «Управление СТС и ЖКХ Медведовского сельского поселения» |
|  |  | Местный бюджет | 22 893,9 | 3 173,0 | 15 050,8 | 4 670,1 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 г. -инвентаризация кладбищ (1 061,5 тыс. руб.), покос сорной растительности (595,1 тыс.руб.), очистка канала для отвода грунтовых вод от ул. Бойкой до ул. Крупской и по ул. Фадеева ( 1 168,9 тыс. руб), санитарная очистка территории Медведовского сельского поселения (600,0 тыс. руб.), аренда специалиированной техники для уборки кладбищ: ст. Медведовская ул. Пшеничная, ул. Чонгарская, хут. Ленинский ул. Центральная (900,0 тыс. руб.); |  |
| 1.1.1 | Организация и содержание мест захоронения | Всего | 1 061,5 |  | 1 061,5 |  | Инвентаризация кладбищ 19,3 га | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района и МУ «Управление СТС и ЖКХ Медведовского сельского поселения |
|  |  | Местный бюджет | 1 061,5 |  | 1 061,5 |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Покос сорной растительности | Всего | 595,1 |  | 595,1 |  | Покос сорной растительности на территории Медведовского сельского поселения Тимашевского района 1,54 га/25896,9 м2 | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района и МУ «Управление СТС и ЖКХ Медведовского сельского поселения |
|  |  | Местный бюджет | 595,1 |  | 595,1 |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Очистка канала для отвода грунтовых вод от ул. Бойкой до ул. Крупской и по ул. Фадеева | Всего | 1 168,9 |  | 1 168,9 |  | Протяженность очистки грунтовых вод 805 м. | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района и МУ «Управление СТС и ЖКХ Медведовского сельского поселения |
|  |  | Местный бюджет | 1 168,9 |  | 1 168,9 |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Санитарная очистка территории Медведовского сельского поселения Тимашевского рацона | Всего | 600,0 |  | 600,0 |  | Санитарная очистка Медведовского сельского поселения - 12 раз в год | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района и МУ «Управление СТС и ЖКХ Медведовского сельского поселения |
|  |  | Местный бюджет | 600,0 |  | 600,0 |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Аренда специализированной техники для уборки кладбищ: ст. Медведовская, ул. Пшеничная, ул. Чонгарская, хут. Ленинский ул. Центральная | Всего | 900,0 |  | 900,0 |  | Аренда специализированной техники для уборки территории кладбищ ст. Медведовская - 2 шт., хут. Ленинский 2 шт., установка баков на территории кладбищ. | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района и МУ «Управление СТС и ЖКХ Медведовского сельского поселения |
|  |  | Местный бюджет | 900,0 |  | 900,0 |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 | Организации выполнения работ по озеленению территории Медведовского сельского поселения Тимашевского района | Всего | 8 655,5 |  | 8 655,5 |  | выполнение работ по озеленению территории Медведовского сельского поселения Тимашевского района - 708 деревьев. | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района и МУ «Управление СТС и ЖКХ Медведовского сельского поселения |
|  |  | Местный бюджет | 8 655,5 |  | 8 655,5 |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7 | Разработка дизайн - проекта и сметной документации на объект: « Благоустройство территории кладбища по ул. Пшеничная, 83 в ст-це Медведовской Тимашевского района»; | Всего | 1 197,8 |  | 1 197,8 |  | дизайн - проект на объект: « Благоустройство территории кладбища по ул. Пшеничная, 83 в ст-це Медведовской Тимашевского района», в кол-ве 1 шт., для разработки сметной документации в кол-ве 1 шт. | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района и МУ «Управление СТС и ЖКХ Медведовского сельского поселения |
|  |  | Местный бюджет | 1 197,8 |  | 1 197,8 |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8 | Организация устранения деревьев- угроз на территории Медведовского сельского поселения Тимашевского района | Всего | 290,4 |  | 290,4 |  | устранение деревьев- угроз на территории Медведовского сельского поселения Тимашевского района, кол-во мест - 6 | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района и МУ «Управление СТС и ЖКХ Медведовского сельского поселения |
|  |  | Местный бюджет | 290,4 |  | 290,4 |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.9 | Благоустройство сквера по ул. Ленина, 54 С | Всего | 259,1 |  | 259,1 |  | Приобретение лавочек и фонарей для благоустройства сквера:4 лавочки и 5 фонарей | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района и МУ «Управление СТС и ЖКХ Медведовского сельского поселения |
|  |  | Местный бюджет | 259,1 |  | 259,1 |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.10 | Приемка и переработка (утилизация) биологических отходов на территории Медведовского сельского поселения Тимашевского района | Всего | 1,7 |  | 1,7 |  | Приемка и переработка (утилизация) биологических отходов на территории Медведовского сельского поселения Тимашевского района 70 кг в год. | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района и МУ «Управление СТС и ЖКХ Медведовского сельского поселения |
|  |  | Местный бюджет | 1,7 |  | 1,7 |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.11 | Организация выполнения работ по ремонту памятников на территории Медведовского сельского поселения Тимашевского района | Всего | 304,0 |  | 304,0 |  | Организация выполнения работ по ремонту памятников на территории Медведовского сельского поселения Тимашевского района в кол-ве 6 шт. | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района и МУ «Управление СТС и ЖКХ Медведовского сельского поселения |
|  |  | Местный бюджет | 304,0 |  | 304,0 |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.12 | Приобретение цветочной продукции для благоустройства клумбы ст. Медведовская, ул. Ленина, 77 | Всего | 16,8 |  | 16,8 |  | Приобретение цветочной продукции в количестве 560 шт. | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района и МУ «Управление СТС и ЖКХ Медведовского сельского поселения |
|  |  | Местный бюджет | 16,8 |  | 16,8 |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Выполнение работ по объекту «Ремонт тротуара по ул. Мира от ул. Ленина до дома № 160 в Медведовском сельском поселении» | Всего | 2455,6 | 2455,6 | - | - | Ремонт тротуарного покрытия протяженностью 605 м | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района и МУ «Управление СТС и ЖКХ Медведовского сельского поселения» |
|  |  | Местный бюджет | 691,0 | 691,0 | - | - |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 1764,6 | 1764,6 | - | - |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |
| 1.3. | Уличное освещение | Всего | 6 335,8 | 1 960,0 | 2 145,0 | 2 230,8 | Оплата за потребленную электроэнергию уличного освещения, электроснабжение уличного туалета по адресу: ст. Медведовская, ул. Западная 33 Р | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района и МУ «Управление СТС и ЖКХ Медведовского сельского поселения» |
|  |  | Местный бюджет | 6 335,8 | 1 960,0 | 2 145,0 | 2 230,8 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |
| 1.4 | Выполнение работ по объекту «Ремонт тротуара по ул. Мира от дома № 160 до ул. Чонгарской в Медведовском сельском поселении» | Всего | 2231,7 | 2231,7 | - | - | Ремонт тротуарного покрытия протяженностью 567 м | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района и МУ «Управление СТС и ЖКХ Медведовского сельского поселения» |
|  |  | Местный бюджет | 626,0 | 626,0 | - | - |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 1605,7 | 1605,7 | - | - |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |
| 1.5 | Выполнение работ по объекту «Ремонт тротуара по ул. Мира от ул. Чонгарской до ул. Егорлыкской в Медведовском сельском поселении» | Всего | 1537,9 | 1537,9 | - | - | Ремонт тротуарного покрытия протяженностью 404 м | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района и МУ «Управление СТС и ЖКХ Медведовского сельского поселения» |
|  |  | Местный бюджет | 451,7 | 451,7 | - | - |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 1086,2 | 1086,2 | - | - |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |
| 1.6 | Выполнение работ по объекту «Ремонт тротуара по ул. Мира от ул. Егорлыкской до ул. Телеграфной в Медведовском сельском поселении» | Всего | 2164,4 | 2164,4 | - | - | Ремонт тротуарного покрытия протяженностью 564 м | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района и МУ «Управление СТС и ЖКХ Медведовского сельского поселения» |
|  |  | Местный бюджет | 627,4 | 627,4 | - | - |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 1537,0 | 1537,0 | - | - |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |
| 1.7 | Выполнение работ по объекту «Ремонт тротуара по ул. Мира от ул. Телеграфной до ул. Сорокина в Медведовском сельском поселении» | Всего | 2262,6 | 2262,6 | - | - | Ремонт тротуарного покрытия протяженностью 587 м | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района и МУ «Управление СТС и ЖКХ Медведовского сельского поселения» |
|  |  | местный бюджет | 656,9 | 656,9 | - | - |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 1605,7 | 1605,7 | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |
| 1.8 | Выполнение работ по объекту «Ремонт тротуара по ул. Мира от ул. Сорокина до ул. Мельничной в Медведовском сельском поселении» | Всего | 2507,3 | 2507,3 | - | - | Ремонт тротуарного покрытия протяженностью 582 м | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района и МУ «Управление СТС и ЖКХ Медведовского сельского поселения» |
|  |  | Местный бюджет | 702,3 | 702,3 | - | - |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 1805,0 | 1805,0 | - | - |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |
| 1.9 | Выполнение работ по объекту «Ремонт тротуара по ул. Профессиональной от ул. Ленина до ул. Кропоткина в Медведовском сельском поселении» | Всего | 1792,1 | 1792,1 | - | - | Ремонт тротуарного покрытия протяженностью 365 м | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района и МУ «Управление СТС и ЖКХ Медведовского сельского поселения» |
|  |  | Местный бюджет | 511,0 | 511,0 | - | - |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 51,2 | 51,2 | - | - |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 1229,9 | 1229,9 | - | - |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |
| 1.10 | Выполнение работ по объекту «Ремонт тротуара по ул. Профессиональной от ул. Кропоткина до пересечения с ул. Фадеева в Медведовском сельском поселении» | Всего | 1332,0 | 1332,0 | - | - | Ремонт тротуарного покрытия протяженностью 269 м | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района и МУ «Управление СТС и ЖКХ Медведовского сельского поселения» |
|  |  | Местный бюджет | 386,2 | 386,2 | - | - |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 945,8 | 945,8 | - | - |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |
| 1.11 | Выполнение работ по объекту «Устройство тротуара по пер. Вишневому и по ул. Чайковского до ул. Западной в Медведовском сельском поселении» | Всего | 2709,6 | 2709,6 | - | - | Устройство тротуарного покрытия протяженностью 561 м | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района и МУ «Управление СТС и ЖКХ Медведовского сельского поселения» |
|  |  | Местный бюджет | 777,3 | 777,3 | - | - |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 77,3 | 77,3 | - | - |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 1855,0 | 1855,0 | - | - |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |
| 1.12 | Сохранение (содержание) памятников истории и культуры, находящиеся в собственности Медведовского сельского поселения Тимашевского района | Всего | 250,0 | 250,0 | - | - | Текущий ремонт памятников | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района и МУ «Управление СТС и ЖКХ Медведовского сельского поселения» |
|  |  | Местный бюджет | 250,0 | 250,0 | - | - |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |
| 1.13 | Организация благоустройства общественной территории с зоной уличных тренажеров,воркаут и скейт площадки по адресу: Краснодарский край, Тимашевский район, ст-ца Медведовская, ул.Западная 33Р, в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие инициативного бюджетирования в Краснодарском крае» | Всего | 6 874,6 | 6 874,6 | - | - | Организация благоустройства общественной территории с зоной уличных тренажеров,воркаут и скейт площадки по адресу: Краснодарский край, Тимашевский район, ст-ца Медведовская, ул.Западная 33Р | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района и МУ «Управление СТС и ЖКХ Медведовского сельского поселения» |
|  |  | Местный бюджет | 607,7 | 607,7 | - | - |  |  |
|  |  | Районный бюджет | 6 266,9 | 6 266,9 | - | - |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |
| 1.14 | Оплата исполнительских сборов в целях исполнения постановлений о взыскании | Всего | 400,0 | 400,0 | - | - | Оплата исполнительских сборов в целях исполнения постановлений о взыскании | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района и МУ «Управление СТС и ЖКХ Медведовского сельского поселения» |
|  |  | Местный бюджет | 400,0 | 400,0 | - | - |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |
| 1.15 | Приобретение техники (трактор с навесным оборудованием) для осуществления благоустройства территории поселения | Всего | 3 070,0 | 3 070,0 | - | - | трактор с навесным оборудованием - 1 ед. | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района и МУ «Управление СТС и ЖКХ Медведовского сельского поселения» |
|  |  | Местный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 3 070,0 | 3 070,0 | - | - |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.16 | Выполнение работ по ремонту тротуара по ул. Школьной от ул. Фадеева до ул. Западной в Медведовском сельском поселении | Всего | 2 279,7 | 2 279,7 | - | - | Ремонт тротуарного покрытия протяженностью 412м. | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района и МУ «Управление СТС и ЖКХ Медведовского сельского поселения» |
|  |  | Местный бюджет | 651,3 | 651,3 | - | - |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 1628,4 | 1628,4 | - | - |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |
| 1.17 | Благоустройство общественной территории с зоной уличных тренажеров, воркаут и скейтплощадки по адресу: ст. Медведовская, ул. Западная, 33Р | Всего | 0,0 | 0,0 | - | - | Устройство водонепрнаницаемого бесшовного покрытия на бетонное основание 110 кв.м. | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района и МУ «Управление СТС и ЖКХ Медведовского сельского поселения» |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | - | - |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.18 | устройство тротуара по ул. Мира от ул. Мышастовской до ул. Веселая в Медведовском сельском поселении | Всего | 2 074,5 | - | 2 074,5 | - | Протяженность тротуара 387 м. | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района и МУ «Управление СТС и ЖКХ Медведовского сельского поселения» |
|  |  | Местный бюджет | 600,8 | - | 600,8 | - |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 58,1 | - | 58,1 | - |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 1 394,0 | - | 1 394,0 | - |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 21,6 | - | 21,6 | - |  |  |
| 1.19 | Устройство искусственного уличного свещения по ул. Лазурной в хут. Большевик Медведовского сельского поселения | Всего | 576,3 | - | 576,3 | - | Протяженность уличного освещения 1516 м. | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района и МУ «Управление СТС и ЖКХ Медведовского сельского поселения» |
|  |  | Местный бюджет | 146,6 | - | 146,6 | - |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 16,2 | - | 16,2 | - |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 387,1 | - | 387,1 | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 26,4 | - | 26,4 | - |  |  |
| 1.20 | Устройство тротуара по ул. Мира от ул. Веселая до ул. Продольная в Медведовском сельском поселении | Всего | 1 550,1 | - | 1 550,1 | - | Протяженность тротуара 287 м. | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района и МУ «Управление СТС и ЖКХ Медведовского сельского поселения» |
|  |  | Местный бюджет | 436,3 | - | 436,3 | - |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 43,4 | - | 43,4 | - |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 1041,6 | - | 1041,6 | - |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 28,8 | - | 28,8 | - |  |  |
| 1.21 | Устройство площадки, расположенной по адресу: ст. Медведовская, ул. Пушкина 3 А | Всего | 681,4 | - | 681,4 | - | Устройство резинового покрытия - 100 кв. м, установка ворот - 2 шт. | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района и МУ «Управление СТС и ЖКХ Медведовского сельского поселения» |
|  |  | Местный бюджет | 681,4 | - | 681,4 | - |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |
| 1.22 | Приобретение игрового спортивного оборудования для детских площадок по адресу: ст. Медведовская, ул. Ленина 56 Г. | Всего | 0,0 | - | 0,0 | - |  | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района и МУ «Управление СТС и ЖКХ Медведовского сельского поселения» |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | - | 0,0 | - |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |
| 1.23 | Выполнение работ по устройству площадки, расположенной по адресу: ст. Медведовская, ул. Ленина, 56 Г | Всего | 507,7 | - | 507,7 | - | устройство основания - 262,5 кв.м., резиновое покрытие - 262,5 кв.м., | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района и МУ «Управление СТС и ЖКХ Медведовского сельского поселения» |
|  |  | Местный бюджет | 507,7 | - | 507,7 | - |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |
| 1.24 | Выполнение работ по ремонту пешеходного моста через реку с ул. Набережной на ул. Северную | Всего | 326,1 | - | 326,1 | - | Протяженность ремонта пешеходного моста 98,3 м. | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района и МУ «Управление СТС и ЖКХ Медведовского сельского поселения» |
|  |  | Местный бюджет | 326,1 | - | 326,1 | - |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | - | - |  | - |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - |  | - |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - |  | - |  |  |
| 1.25 | Оказание услуг по дизайн - проекту памятника, расположенного по адресу: ул. Ленина, 77А | Всего | 598,7 | - | 598,7 | - | Дизайн проект в кол-ве 1 шт. | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района и МУ «Управление СТС и ЖКХ Медведовского сельского поселения |
|  |  | Местный бюджет | 598,7 | - | 598,7 | - |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |
| 1.26 | Работы по актуализации сметной документации и сопровождение прохождения госэкспертизы в части проверки достоверности сметной стоимости по объекту «Благоустройство парковой территории в станице Медведовской по ул. Ленина Медведовского сельского поселения Тимашевского района» | Всего | 392,8 | - | 392,8 | - | Работы по актуализации сметной документации и сопровождение прохождения госэкспертизы, кол-во объектов - 1 шт. | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района и МУ «Управление СТС и ЖКХ Медведовского сельского поселения |
|  |  | Местный бюджет | 392,8 | - | 392,8 | - |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | - |  | - | - |  |  |
| 1.27 | Организация выполнения работ по проверке заключения государственной экспертизы и прохождения государственной экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту «Мемориальный комплекс», по адресу: Краснодарский край, Тимашевский район, ст-ца Медведовская, ул. Ленина, 77А» | Всего | 109,5 | - | 109,5 | - | Организация выполнения работ по проверке заключения государственной экспертизы и прохождения государственной экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости- 1 объект. | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района и МУ «Управление СТС и ЖКХ Медведовского сельского поселения |
|  |  | Местный бюджет | 109,5 | - | 109,5 | - |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | - |  | - | - |  |  |
| 1.28 | Организация выполнения работ по устройству бетонной плиты с водонепроницаемым бесшовным резиновым покрытием на спортивной площадке по ул. Центральной, 57 С на х. Ленинском Медведовского сельского поселения | Всего | 534,7 | - | 534,7 | - | Организация выполнения работ по устройству бетонной плиты с водонепроницаемым бесшовным резиновым покрытием - 104 м2. | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района и МУ «Управление СТС и ЖКХ Медведовского сельского поселения |
|  |  | Местный бюджет | 534,7 | - | 534,7 | - |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | - |  | - | - |  |  |
| 2 | Основное мероприятие № 2 «Создание безбарьерной среды жизнедеятельности для маломобильных групп населения» | Всего | 383,7 | 383,7 | - | - | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района и МУ «Управление СТС и ЖКХ Медведовского сельского поселения | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района и МУ «Управление СТС и ЖКХ Медведовского сельского поселения |
|  |  | Местный бюджет | 383,7 | 383,7 | - | - |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |
| 2.1 | Строительные работы по объекту «Устройство безопасного и благоустроенного входа в здание администрации Медведовского сельского поселения Тимашевского района» | Всего | 383,7 | 383,7 | - | - | Демонтажные и ремонтные работы существующего крыльца, пандуса, устройство пандуса с ограждением из нержавеющей стали, монтаж новой входной группы (крыльца с ограждением) | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района и МУ «Управление СТС и ЖКХ Медведовского сельского поселения |
|  |  | Местный бюджет | 383,7 | 383,7 | - | - |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |
|  | Итого | Всего | 68 832,7 | 37 384,2 | 24 547,6 | 6 900,9 |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 41 286,8 | 12 855,5 | 21 530,4 | 6 900,9 |  |  |
|  |  | Районный бюджет | 6 266,9 | 6 266,9 | - | - |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 15 294,6 | 15 176,9 | 117,7 | - |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 5 907,6 | 3 084,9 | 2 822,7 | - |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 76,8 | - | 76,8 | - |  |  |

Исполняющий обязанности

главы Медведовского сельского

поселения Тимашевского

муниципального района

Краснодарского края                                                                                                                                                           И.А. Хрущ