Приложение № 2

к муниципальной программе

Медведовского сельского

поселения Тимашевского района

«Развитие дорожного хозяйства"

# ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

# МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

# "Развитие дорожного хозяйства на 2024 - 2026 годы "

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования, всего (тыс.руб.) | В том числе по годам |  |  | Непосредствен-ный результат реализации мероприятия | Участник муниципаль-ной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Основное мероприятие № 1 «Текущий ремонт дорог местного значения», в том числе: | всего | 19 093,3 | 10 294,5 | 5 067,4 | 3 731,4 | Текущий ремонт дорог местного значения | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского муниципального района Краснодарского края, МУ «Управление СТС и ЖКХ» Медведовского сельского поселения Тимашевского муниципального района Краснодарского края |
|  |  | местный бюджет | 19 093,3 | 10 294,5 | 5 067,4 | 3 731,4 |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Текущий ремонт гравийных дорог, в том числе: | всего | 6 757,6 | 4 120,7 | 1 240,7 | 1 396,2 | Общая протяженность отремонтированных гравийных дорог в 2024 году – 3519 м.; 2025 году – 1083 м.; 2026 году – 992 м. | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского муниципального района Краснодарского края, МУ «Управление СТС и ЖКХ» Медведовского сельского поселения Тимашевского муниципального района Краснодарского края |
|  |  | местный бюджет | 6 757,6 | 4 120,7 | 1 240,7 | 1 396,2 |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Гравийная дорога по ул. Солнечной, пер. Солнечному и ул. Центральной от № 194б до № 202 хут. Ленин-ский | всего | 2 533,8 | 2 533,8 |  |  | Ремонт гравийной дороги – 2 251м. | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского муниципального района Краснодарского края, МУ «Управление СТС и ЖКХ» Медведовского сельского поселения Тимашевского муниципального района Краснодарского края |
|  |  | местный бюджет | 2 533,8 | 2 533,8 |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Гравийная дорога по ул. Заречной от № 1А до № 38 (включая петлевидный съезд) | всего | 1 001,2 | 1 001,2 |  |  | Ремонт гравийной дороги – 834 м. | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского муниципального района Краснодарского края, МУ «Управление СТС и ЖКХ» Медведовского сельского поселения Тимашевского муниципального района Краснодарского края |
|  |  | местный бюджет | 1 001,2 | 1 001,2 |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Гравийная дорога по ул. Колхозной от ул. Револю-ционной до ул. Мира | всего | 652,7 |  | 652,7 |  | Ремонт гра-вийной дороги – 543 м. | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского муниципального района Краснодарского края, МУ «Управление СТС и ЖКХ» Медведовского сельского поселения Тимашевского муниципального района Краснодарского края |
|  |  | местный бюджет | 652,7 |  | 652,7 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Гравийная дорога по ул. Теле-графной от ул. Степной до ул. Профес-сиональной | всего | 1 396,2 |  |  | 1 396,2 | Ремонт гравийной дороги – 992 м. | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского муниципального района Краснодарского края, МУ «Управление СТС и ЖКХ» Медведовского сельского поселения Тимашевского муниципального района Краснодарского края |
|  |  | местный бюджет | 1 396,2 |  |  | 1 396,2 |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Гравийная дорога по ул. Новая от ул. Раздольной до дома № 2 по ул. Новой ст. Медведовская Тимашевского района | всего | 585,7 | 585,7 |  |  | Протяженность гравийной дороги 434 м. | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского муниципального района Краснодарского края, МУ «Управление СТС и ЖКХ» Медведовского сельского поселения Тимашевского муниципального района Краснодарского края |
|  |  | местный бюджет | 585,7 | 585,7 |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 | Гравийная дорога по ул. Молодежной от ул. Раздольной до ул. Спортивной ст. Медведовской Тимашевского района | всего | 588,0 |  | 588,0 |  | Протяженность гравийной дороги 540 м. | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского муниципального района Краснодарского края, МУ «Управление СТС и ЖКХ» Медведовского сельского поселения Тимашевского муниципального района Краснодарского края |
|  |  | местный бюджет | 588,0 |  | 588,0 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Текущий ремонт тротуаров, в том числе: | всего | 11 442,9 | 5 809,9 | 3 567,4 | 2 065,6 | Общая протяженность отремонтированных тротуаров в 2024 году – 1629,4 м. 2025 году – 881,2 м.; 2026 году – 458,6 м., уширения на пешеходном тротуаре -17 шт. |  |
|  |  | местный бюджет | 11 442,9 | 5 809,9 | 3 567,4 | 2 065,6 |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Тротуар по ул. Азовская № 2 до ул. Северная | всего | 2 003,2 | 2 003,2 |  |  | Цементно-бетонное тротуарное покрытие 538,3 м. | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского муниципального района Краснодарского края, МУ «Управление СТС и ЖКХ» Медведовского сельского поселения Тимашевского муниципального района Краснодарского края |
|  |  | местный бюджет | 2 003,2 | 2 003,2 |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Тротуар по ул. Обильная | всего | 3 089,7 |  | 3 089,7 |  | Асфальтобетонное тротуарное покрытие 721,2 м. | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского муниципального района Краснодарского края, МУ «Управление СТС и ЖКХ» Медведовского сельского поселения Тимашевского муниципального района Краснодарского края |
|  |  | местный бюджет | 3 089,7 |  | 3 089,7 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Тротуар по ул. Пушкина № 4 до ул. Московская | всего | 214,2 |  |  | 214,2 | Цементно - бе-тонное троту-арное покрытие 79,3 м. | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского муниципального района Краснодарского края, МУ «Управление СТС и ЖКХ» Медведовского сельского поселения Тимашевского муниципального района Краснодарского края |
|  |  | местный бюджет | 214,2 |  |  | 214,2 |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 | Тротуар по ул. Технической от 1 до ул. Крас-ная | всего | 1 851,4 |  |  | 1 851,4 | Асфальтобетон-ное тротуарное покрытие 379,3 м. | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского муниципального района Краснодарского края, МУ «Управление СТС и ЖКХ» Медведовского сельского поселения Тимашевского муниципального района Краснодарского края |
|  |  | местный бюджет | 1 851,4 |  |  | 1 851,4 |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5 | Тротуар по ул. Октябрьская от ул. Сорокина до ул.Чонгарской, ул.Мира от № 210 до ул. Кропоткина | Всего | 2 506,1 | 2 506,1 |  |  | Асфальтобетонное тротуарное покрытие 701,4 м | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского муниципального района Краснодарского края, МУ «Управление СТС и ЖКХ» Медведовского сельского поселения Тимашевского муниципального района Краснодарского края |
|  |  | Местный бюджет | 2 506,1 | 2 506,1 |  |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6 | Тротуар по ул. Восточная от домовладения № 10 до ул. Красной | Всего | 367,6 | 367,6 |  |  | Асфальтобетонное тротуарное покрытие 113 м | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского муниципального района Краснодарского края, МУ «Управление СТС и ЖКХ» Медведовского сельского поселения Тимашевского муниципального района Краснодарского края |
|  |  | Местный бюджет | 367,6 | 367,6 |  |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.7 | Работы по устройству подходов от тротуара к пешеходному переходу на пересечении улиц Красная и Московская | Всего | 127,7 | 127,7 |  |  | Протяженность подходов к пешеходному переходу 33,9 м | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского муниципального района Краснодарского края, МУ «Управление СТС и ЖКХ» Медведовского сельского поселения Тимашевского муниципального района Краснодарского края |
|  |  | Местный бюджет | 127,7 | 127,7 |  |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.8 | Устройство тротуара по ул. Чонгарской от дома № 62 до ул. Октябрьской | Всего | 164,2 | 164,2 |  |  | Протяженность тротуарного покрытия 63 м. | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского муниципального района Краснодарского края, МУ «Управление СТС и ЖКХ» Медведовского сельского поселения Тимашевского муниципального района Краснодарского края |
|  |  | Местный бюджет | 164,2 | 164,2 |  |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.9 | Устройство уширений на пешеходном тротуаре по ул. Степной от дома 66 до ул. Сорокина в ст. Медведовская Тимашевского района | Всего | 165,2 | 165,2 |  |  | Количество уширений на пешеходном тротуаре 17 шт. | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского муниципального района Краснодарского края, МУ «Управление СТС и ЖКХ» Медведовского сельского поселения Тимашевского муниципального района Краснодарского края |
|  |  | Местный бюджет | 165,2 | 165,2 |  |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.10 | Ремонт тротуара по ул. Егорлыкская, от ул. Еременко до ул. Набережная | всего | 477,7 |  | 477,7 |  | Протяженность ремонта тротуара - 160 м. | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского муниципального района Краснодарского края, МУ «Управление СТС и ЖКХ» Медведовского сельского поселения Тимашевского муниципального района Краснодарского края |
|  |  | местный бюджет | 477,7 |  | 477,7 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.11 | Устройство подхода от тротуара к пешеходному переходу по ул. Мира в Медведовском сельском поселении Тимашевского района | всего | 71,4 | 71,4 |  |  | Протяженность устройства подхода от тротуара к пешеходному переходу - 5,4 м. | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского муниципального района Краснодарского края, МУ «Управление СТС и ЖКХ» Медведовского сельского поселения Тимашевского муниципального района Краснодарского края |
|  |  | местный бюджет | 71,4 | 71,4 |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.12 | Ремонт участка тротуара по ул. Еременко от ул. Ленина до пер. Ленинский в Медведовском сельском поселении Тимашевского района» | всего | 269,5 | 269,5 |  |  | Протяженность отремонтированного участка тротуара - 90,8 м | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского муниципального района Краснодарского края, МУ «Управление СТС и ЖКХ» Медведовского сельского поселения Тимашевского муниципального района Краснодарского края |
|  |  | местный бюджет | 269,5 | 269,5 |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.13 | Устройство участка тротуара по ул. Зеленой от ул. Мира до д/с № 26 в Медведовском сельском поселении Тимашевского района | всего | 135,0 | 135,0 |  |  | Протяженность отремонтированного участка тротуара - 58 м | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского муниципального района Краснодарского края, МУ «Управление СТС и ЖКХ» Медведовского сельского поселения Тимашевского муниципального района Краснодарского края |
|  |  | местный бюджет | 135,0 | 135,0 |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дорог местного значе-ния | всего | 892,8 | 363,9 | 259,3 | 269,6 | Протяженность ямочного ремонта асфальтобетонного покрытия дорог местного значения в 2024 г. - 19,5 км 2025 г. - 19,5 км 2026 г. - 19,5 км. | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского муниципального района Краснодарского края, МУ «Управление СТС и ЖКХ» Медведовского сельского поселения Тимашевского муниципального района Краснодарского края |
|  |  | местный бюджет | 892,8 | 363,9 | 259,3 | 269,6 |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие № 2 «Содержание дорог местного значения», в том числе: | всего | 5 819,0 | 2 332,7 | 2 002,1 | 1 484,2 | Содержание дорог местного значения | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского муниципального района Краснодарского края, МУ «Управление СТС и ЖКХ» Медведовского сельского поселения Тимашевского муниципального района Краснодарского края |
|  |  | местный бюджет | 5 819,0 | 2 332,7 | 2 546,0 | 1 484,2 |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Работы по грейдированию дорог местного значения (с подсыпкой ГПС) | всего | 3 945,0 | 1 817,3 | 1 336,1 | 791,6 | Выполнение работ по грейдированию: Аренда грейдера – 98 ч., покупка ГПС 256,3 т., аренда сец. техники для грейдирования 171 м/ч, покупка ПГС 444 м3, аренда техники с экипажем для грейдирования в 2025 году - 557,3 м.ч. | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского муниципального района Краснодарского края, МУ «Управление СТС и ЖКХ» Медведовского сельского поселения Тимашевского муниципального района Краснодарского края |
|  |  | местный бюджет | 1 874,0 | 1 817,3 | 1 336,1 | 791,6 |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Выполнение работ по зимнему содержанию дорог местного значения на территории Медведовского сельского поселения | всего | 1 874,0 | 515,4 | 666,0 | 692,6 | Приобретение и распределение пескосоляной смеси (58 т.) Очистка от снега асфальтобетонных и гравийных дорог (20,5 км) | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского муниципального района Краснодарского края, МУ «Управ-ление СТС и ЖКХ» Мед-ведовского сельского поселения Тимашев-ского муни-ципального района Краснодар-ского края |
|  |  | местный бюджет | 1 874,0 | 515,4 | 666,0 | 692,6 |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие № 3 «Безопасность дорожного движения», в том числе: | всего | 5 476,0 | 1 471,4 | 3 095,5 | 909,1 |  | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского муниципального района Краснодарского края |
|  |  | местный бюджет | 5 476,0 | 1 471,4 | 3 095,5 | 909,1 |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Нанесение горизонтальной дорожной разметки и установка дорожных знаков, светофоров, ограждений, искусственных неровностей | всего | 4 663,8 | 1 471,4 | 2 283,3 | 909,1 | Разметка проезжей части дорог, в том числе пешеходные переходы - 8,5 км. 2 раза в год, ежегодно. Установка дорожных знаков в 2024 году - 24 шт., в 2025 году - 30 шт., в 2026 году - не предусмотрено. Установка пешеходных ограждений 234 м. в 2024 году, 132 м. в 2025 году. Светофор Т 7.1 - 2 шт. в 2024 году, 1 шт. в 2025 году. Искусственная неровность - 2 шт. в 2024 году | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского муниципального района Краснодарского края, МУ «Управление СТС и ЖКХ» Медведовского сельского поселения Тимашевского муниципального района Краснодарского края |
|  |  | местный бюджет | 4 663,8 | 1 471,4 | 2 283,3 | 909,1 |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Выполнение работ по корректировке проекта организации дорожного движения автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального района расположенных на территории Медведовского сельского поселения Тимашевского района | всего | 512,2 |  | 512,2 |  | Корректировка проекта организации дорожного движения автомобильных дорог общего пользования местного значения в кол-ве 1 шт. | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского муниципального района Краснодарского края, МУ «Управление СТС и ЖКХ» Медведовского сельского поселения Тимашевского муниципального района Краснодарского края |
|  |  | местный бюджет | 512,2 |  | 512,2 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Выполнение работ по разработке схемы организации дорожного движения с установкой барьерных ограждений на участке автомобильной дороги ст-ца Медведовская – хут. Ленинский км 8+132 (проходящему по автомобильному мосту через реку Кочеты (ГТС № 203)» | всего | 300,0 |  | 300,0 |  | Организация схемы дорожного движения с установкой барьерных ограждений на участке автомобильной дороги ст-ца Медведовская – хут. Ленинский км 8+132 (проходящему по автомобильному мосту через реку Кочеты (ГТС № 203)» в количестве 1 шт. |  |
|  |  | местный бюджет | 300,0 |  | 300,0 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | всего | 30 388,3 | 14 098,6 | 10 165,0 | 6 124,7 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 30 388,3 | 14 098,6 | 10 165,0 | 6 124,7 |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

»

Заместитель главы

Медведовского сельского

поселения Тимашевского

муниципального района

Краснодарского края                                                                                                                                                                                                               И.А. Хрущ