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	Приложение № 3 
к муниципальной программе
«Развитие коммунальной инфраструктуры»
в Медведовском сельском поселении 
Тимашевского муниципального района 
Краснодарского края
на 2024-2026 годы











ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
 «Развитие коммунальной инфраструктуры» 
в Медведовском сельском поселении Тимашевского муниципального района 
Краснодарского края на 2024 - 2026 годы

	№
п/п
	Наименование целевого 
показателя
	Единица измерения
	Статус*
	Значение показателей

	
	
	
	
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	№ год 
реализации

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Мероприятие «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Медведовского сельского поселения Тимашевского района»

	

	ЦЕЛИ: работа по улучшению условий проживания и качества жизни населения: реализация мероприятий по повышению уровня оснащенности поселения коммунальной инфраструктурой, повышение уровня комфортности проживания населения, снижение бюджетных расходов на оплату за содержание, ремонт сетей.

	
	ЗАДАЧА: комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на основе подхода к проектированию, строительству новых объектов, реконструкции и ремонту существующих систем, внедрению энергосберегающих и высокоэффективных систем.

	1.1.
	Обеспечения 100 % содержания МУ «Управления СТС и ЖКХ Медведовского сельского поселения
	%
	3
	100%
	100%
	100%
	
2024-2026 год


	2
	Водоснабжение и водоотведение Медведовского сельского поселения Тимашевского муниципального района 
Краснодарского края

	2.1
	Организация водоснабжения по ул. Школьной и ул. Западной в ст. Медведовской Тимашевского района 
	ед.
	

3
	-
	-
	1
	2026

	
	Государственная экспертиза объекта строительства по 
ул. Школьной в 
ст. Медведовской
	ед.
	3
	-
	-
	-
	-

	2.2
	Капитальный ремонт канализационной сети по ул. Элеваторной в 
ст. Медведовской Тимашевского района
	ед.
	3
	1
	-
	-
	2024

	2.3
	Строительный контроль (технический надзор) на объекте «Капитальный ремонт канализационной сети на 
ул. Элеваторной в ст. Медведовской Тимашевского района»
	ед.
	3
	1
	-
	-
	2024

	2.4
	Подготовка и предоставление в пользование сканированную геологическую информацию паспортов водозаборных скважин № 3574, 5236, 7495, 7494, 7451, 6953, 6954, 78746 (страницы формата А4)
	стр.
	3
	122
	-
	-
	2024

	2.5
	Прохождение государственной экспертизы в части определения достоверности сметной стоимости по объекту: Водоснабжение по 
ул. Школьная и 
ул. Западная в Медведовском сельском поселении Тимашевского района
	кол-во
	3
	1
	-
	-
	2024

	2.6
	Сметная документация по капитальному ремонту артезианских скважин №3574 по адресу: хут. Ленинский, ул. Солнечная, 36 и № 2292 по адресу: ст. Медведовская, 
ул. Ленина, 122 А;
	кол-во
	3
	3
	1
	-
	2024 - 2025

	3
	Теплоснабжение Медведовского сельского поселения Тимашевского района Тимашевского муниципального района 
Краснодарского края

	3.1
	Проектно - изыскательные работы по объекту «Реконструкция котельной  
№ 19», расположенному по адресу: Краснодарский край, Тимашевский район, ст. Медведовская, ул. Ленинградская, 
д. 80 Г
	
ед.
	
3
	
1
	
1
	
-
	
2024-2025

	3.2
	Технологическое присоединение газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения по адресу: ст. Медведовская, 
ул. Ленинградская, 80Г
	ед.
	3
	1
	-
	-
	2024

	3.3
	Предоставление субсидии 
ООО «МТС» на оплату за газ за счет средств местного бюджета
(соглашение №3 от 08.07.2024)
	тыс. руб.
	3
	5 609,4
	-
	-
	2024

	4
	Мероприятие «Газификация Медведовского сельского поселения Тимашевского района» 
Тимашевского муниципального района Краснодарского края

	4.1.
	Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства:
Протяженность обслуживания ШРП и ГРПШ;
Эксплуатация опасного производственного объекта «Сеть газоснабжения»
	км.
	3
	1,987
	1,987
	1,987
	2024 - 2026

	4.2.
	Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства: Содержание газопровода низкого давления «Вечный огонь на мемориале 45 лет Победы» ст-ца Медведовская, ул. Пушкина, 3Б
	шт.
	3
	-
	1
	-
	2025 

	5
	Мероприятие «Электроснабжение Медведовского сельского поселения Тимашевского района» Тимашевского муниципального района Краснодарского края

	5.1
	Протяженность технического обслуживания линий уличного электроосвещения 
	м
	
3
	23750
	
23750

	      23750
	2024 - 2026

	5.2
	Протяженность устройства уличного линий уличного освещения по ул. Красной от ул. Восточной до ул. Айвазяна, от   ул. Айвазяна до ул. Заречной
	м
	3
	-
	1081,2
	-
	2025

	5.3
	Количество установленных светильников с лампами люминесцентными
	шт.
	3
	3
	-
	-
	2024

	5.4
	Оплата долга по исполнительным листам по договору от 01 мая 2017 г. 
№ 751147
	шт.
	3
	10
	9
	-
	2024

	5.5
	Протяженность уличного освещения по ул. Солнечной и ул. Центральной на х. Ленинском
	м
	3
	1560
	-
	-
	2024

	5.6
	Техническое присоединение объектов электропотребления (здание туалета на спортивной площадке по ул. Западной, 33Р; объект водозабор по 
ул. Школьной, 34 В, после завершения строительства)
	кВт
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	19
	-
	-
	2024

	5.7
	Протяженность устройства уличного освещения по ул. Клубной от домовладения № 23 до № 1 в хут. Ленинский - 
454 м.
	м
	3
	454
	-
	-
	2024

	5.8
	Протяженность выполненных работ по устройству уличного освещения по ул. Революционной, Медведовского сельского поселения Тимашевского района
	м
	3
	495
	-
	-
	2024

	5.9
	Протяженность выполненных работ по устройству уличного освещения по ул. Ленинградской от ул. Ленина до 
ул. Колхозной Медведовского сельского поселения Тимашевского района
	м
	3
	489
	-
	-
	2024

	5.10
	Устройство линий уличного освещения по ул. Ленина от ул. Мира до ул. Октябрьская в Медведовском сельском поселении
	м
	3
	-
	1081,2
	-
	2025





Заместитель главы
Медведовского сельского
поселения Тимашевского
муниципального района
Краснодарского края                                                                                                                                                         И.А. Хрущ

