Приложение № 2 к муниципальной программе Медведовского сельского поселения Тимашевского муниципального района Краснодарского края«Формирование современной городской среды» на 2025-2029 годы

Перечень
основных мероприятий муниципальной программы

Медведовского сельского поселения Тимашевского муниципального района

Краснодарского края«Формирование современной городской среды

на 2025-2029 годы»

| N п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, всего | В том числе по годам реализации |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Координатор муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |  |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Основное мероприятие № 1 Благоустройство дворовых территорий Медведовского сельского поселения Тимашевского района | Всего | - | - | - | - | - | - | Комплексное благоустройство дворовых территорий, по адресу: ст. Медведовская, ул. Мира,144, 148 | Заместитель главы Медведовского сельского поселения Тимашевского района (курирующий данное направление) |
|  |  | местный бюджет | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.1 | Приобретение скамьи для благоустройства дворовых территорий Медведовского сельского поселения Тимашевского района | Всего | - | - | - | - | - | - | Скамья для благоустройства дворовых территорий Медведовского сельского поселени по адресу: ст. Медведовская ул. Мира,144, 148 Тимашевского района в кол-ве 4 шт. | Заместитель главы Медведовского сельского поселения Тимашевского района (курирующий данное направление) |
|  |  | местный бюджет | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 2. | Основное мероприятие № 2 «Благоустройство территорий общего пользования Медведовского сельского поселения Тимашевского района» | Всего | 107 602,1 | 250,0 | 107 352,1 | - | - | - | Актуализация сметной стоимости по объекту «Благоустройство парковой территории в станице Медведовской по ул. Ленина Медведовского сельского поселения Тимашевского района Краснодарского края» расположенного по адресу: ст. Медведовская, ул. Ленина, 77 Б | Заместитель главы Медведовского сельского поселения Тимашевского района (курирующий данное направление) |
|  |  | местный бюджет | 4 544,1 | 250,0 | 4 294,1 | - | - | - |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 103 058,0 |  | 103 058,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Актуализация сметной стоимости по объекту «Благоустройство парковой территории в станице Медведовской по ул. Ленина Медведовского сельского поселения Тимашевского района Краснодарского края» | Всего | 250,0 | 250,0 | - | - | - | - | Проектно – сметная документация благоустройства парковой территоррии в станице Медведовской по ул. Ленина 77 Б | Заместитель главы Медведовского сельского поселения Тимашевского района (курирующий данное направление) |
|  |  | местный бюджет | 250,0 | 250,0 | - | - | - | - |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Выполнение работ по объекту: «Благоустройство парковой территории в ст. Медведовской по ул. Ленина Медведовского сельского поселения Краснодарского края», расположенного по адресу: ст. Медведовская, ул. Ленина, 77 | Всего | 107 352,1 | - | 107 352,1 | - | - | - | Выполнение работ по благоустройству парковой территории по адресу: ст. Медведовская, ул. Ленина 77 Б | Заместитель главы Медведовского сельского поселения Тимашевского района (курирующий данное направление) |
|  |  | местный бюджет | 4 294,1 | - | 4 294,1 | - | - | - |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 103 058,0 | - | 103 058,0 | - | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | Итого: | Всего | 107 602,1 | 250,0 | 107 352,1 | - | - | - |  |  |
|  |  | местный бюджет | 4 544,1 | 250,0 | 4 294,1 | - | - | - |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 103 058,0 |  | 103 058,0 | - | - |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |  |  |

»

Заместитель главы

Медведовского сельского

поселения Тимашевского

муниципального района

Краснодарского края                                                                                                                                                       И.А. Хрущ